1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

и анализ  их возникновения

Особенностью городского округа Кинель, во многом обусловливающей тенденции его социально – экономического развития, являются высокие показатели образования.

При этом при достаточно высоком уровне развития системы основного общего образования материально-техническая база учреждений в большинстве случаев при дефиците бюджетных средств не успевает обновляться и соответствовать быстро меняющимся нормам пожарной безопасности и требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Общеобразовательные учреждения городского округа Кинель построены в середине прошлого столетия, введены в эксплуатацию  50-60 лет назад и сегодня  не соответствуют действующим строительным нормам и правилам, за это время капитально не ремонтировались, производился лишь текущий и косметический ремонты.

Между тем, в процессе длительной эксплуатации здания физически и морально устарели и частично утратили первоначальные эксплуатационные качества, обветшали, их эксплуатационные характеристики не соответствуют требованиям и нормам санитарного законодательства, а также требованиям пожарной безопасности, состояние помещений представляют угрозу здоровью и жизни учащихся, педагогов и персонала учреждений.

Межведомственной комиссией по обследованию технического состояния зданий образовательных учреждений городского округа Кинель, созданной постановлением Главы администрации городского округа от 27.01.2012г. №239, здания ГБОУ СОШ №№8,3,9,4,2,1 признаны физически устаревшими и  требующими проведения капитального ремонта.

Управлением архитектуры и градостроительства составлены сводные сметные расчеты на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, проведена экспертиза сметной документации Государственным автономным учреждением Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве», получено положительное заключение достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов.

Проведение капитального и текущего ремонтов образовательных учреждений связано с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Кинель.

Реализация Программы позволит укрепить материально-техническую базу государственных образовательных учреждений и планомерно устранить нарушения, указанные в предписаниях надзорных органов – Роспотребнадзора и Госпожнадзора, а применение программно – целевого метода для решения обозначенных проблем позволит эффективно использовать бюджетные средства.

Ресурсы, необходимые для реализации Программы и достижение ее целей, обеспечиваются  из средств городского бюджета и областного бюджета в виде софинансирования.

2. Цель и задачи Программы.

Сроки реализации Программы.

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей: создание безопасных и благоприятных условий нахождения обучающихся, педагогов и персонала образовательных учреждений, восстановление эксплуатационных характеристик зданий и помещений общеобразовательных учреждений городского округа Кинель.

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий общеобразовательных учреждений и их конструктивных элементов для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса;

- обеспечение нормативных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) общеобразовательных учреждений, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам пожарной безопасности.

Срок реализации Программы – 2013 – 2015 годы.

Программа реализуется в один этап.

В процессе реализации Программы в случае необходимости в программные мероприятия могут вноситься в установленном порядке изменения.

3. Целевые индикаторы (показатели),

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Целевыми индикаторами (показателями), позволяющими оценивать достижение целей Программы, являются:

По задаче «Обеспечение нормативных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) общеобразовательных учреждений, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам пожарной безопасности»:

доля общеобразовательных учреждений, выполнивших предписания санитарно-эпидемиологического законодательства, в общем количестве общеобразовательных учреждений на территории городского округа Кинель;

доля общеобразовательных учреждений, выполнивших предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в общем количестве общеобразовательных учреждений на территории городского округа Кинель;

По задаче «Обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий общеобразовательных учреждений, их конструктивных элементов, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса»:

доля учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведен капитальный ремонт (ремонт отдельных конструктивных элементов), в общем количестве общеобразовательных учреждений на территории городского округа Кинель.

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведены в таблице.

Таблица.

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.измере ния | Значение целевого индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (отчетный) | Плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |

Задача 1. Обеспечение нормативных требований, предъявляемым к зданиям (помещениям) общеобразовательных учреждений, согласно требованиям  санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам пожарной безопасности

| 1. | Доля общеобразовательных учреждений, выполнивших предписания санитарно-эпидемиологического законодательства, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Кинель | % | 23,4 | 67 | 77,7 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, выполнивших предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа | % | 33,4 | 67 | 77,7 | 88 |

Задача 2. Обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий общеобразовательных учреждений и их  конструктивных элементов, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса

| 3. | Доля общеобразовательных учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведен капитальный ремонт (ремонт отдельных конструктивных элементов), в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа | % | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам ее реализации путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы.

КПЭ= n=1NXnТекXnПланFТекFПлан×100%,             Комплексный показатель эффективности (КПЭ) рассчитывается по формуле:

где N –  общее число целевых индикаторов (показателей);

XnПлан- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

XnТек- текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

FТек- сумма финансирования (расходов) на текущую дату

FПлан- плановая сумма финансирования по Программе;

При значении КПЭ от 80% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.

Для расчета КПЭ используются все целевые индикаторы (показатели), приведенные в разделе3.