Информация о ходе реализации национального проекта

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»                                      на территории г.о. Кинель за 2013 год.

В городском округе создан координационный совет по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В целях эффективной реализации приоритетного национального проекта постановлением администрации городского округа Кинель от 14.06.2012 г. №1748 утвержден План - график реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории г.о. Кинель на 2012-2015 годы.

По итогам 2013 года на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» направлено средств:

| Мероприятия | Предусмотрено | Получено | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |
| Обеспечение жильем молодых семей (обязательства 2012 г.) | 903,6 | 2910,589 | 1178,216 | 903,6 | 2910,589 | 1178,216 | 903,6 | 2910,589 | 1178,216 |
| Обеспечение жильем молодых семей (обязательства 2013 г.) | 4710,1 | 19134,8 | 5813,8 | 4710,1 | 19134,8 | 5813,8 | 3075,7 | 12495,04 | 3652,4 |
| Обеспечение жильем ветеранов ВОВ | 183816,0 | - | - | 183816,0 | - | - | 183816,0 | - | - |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны | - | 1019,7 | - | - | 1019,7 | - | - | 1019,7 | - |
| Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий | 1112,4 | - | - | 1112,4 | - | - | 1112,4 | - | - |
| Обеспечение жильем детей-сирот | 1019,7 | 18354,6 | - | 1019,7 | 18354,6 | - | 1019,7 | 18354,6 | - |
| Мероприятия | Фонд реформ. ЖКХ | ОБ | МБ | Фонд реформ. ЖКХ | ОБ | МБ | Фонд реформ. ЖКХ | ОБ | МБ |
| Переселение граждан из аварийного жилья | 14274,7 | 24470,9 | 2039,2 | 14274,7 | 24470,9 | 2039,2 | 11419,8 | 19576,8 | 1631,4 |

Большую роль в развитии городского округа играет обеспечение жилищных прав жителей городского округа за счет различных правовых механизмов. По итогам года улучшили жилищные условия 96 семей.

На 01.01.2014 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 1229 семей.

| Показатели | состоят на учете на 01.01.2014 | обеспечены жильем за 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Всего нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.01.2014 г., из них: | 1229 | 96 |
| ветераны ВОВ | 14 | 16 |
| льготные категории граждан | 70 | 3 |
| дети-сироты | 78 | 26 |
| молодые семьи | 487 | 51 |

За 2013 год жилыми помещениями обеспечены отдельные категории граждан:

- 16 ветерана ВОВ;

- одна семья труженика тыла;

- один инвалид;

- один ветеран боевых действий.

Администрации городского округа выделено 18 381,6 тыс. рублей, жилыми помещениями обеспечены 16 ветерана ВОВ. По состоянию на  01.01.2014 года нуждающимися в  жилых помещениях признаны 14 ветеранов ВОВ. Для обеспечения их жилыми помещениями необходимо дополнительное выделение бюджетных средств. Списки ветеранов ВОВ, признанных в установленном законодательством порядке нуждающимися в жилых помещениях, направлены в Министерство строительства Самарской области – Главному распорядителю бюджетных средств.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, отнесенных к гражданам,  проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны администрации городского округа Кинель выделено 1 019,7 тыс. рублей.

Бюджетные средства освоены в полном объеме,  улучшила жилищные условия  одна семья труженика тыла путем приобретения в собственность жилого помещения общей площадью - 54,1 м2.

Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений одному ветерану боевых действий и одному инвалиду в размере  1 112,4 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены в полном объеме, приобретено 58,9 м2 жилья.

По состоянию 01.01.2014 года в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилого фонда, включено 78 человек.

В 2013 году Министерством строительства Самарской области городскому округу Кинель предоставлены субвенции на формирование специализированного жилищного фонда из средств областного бюджета в размере 18 354,6 тыс. руб., из федерального бюджета – 1 019,7 тыс. руб.

Специализированный жилищный фонд формировался посредством заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного малоэтажного жилого дома на приобретение однокомнатных квартир в п.г.т. Усть-Кинельский.

Таким образом, на предоставленные субвенции  построено 19 квартир, которые по договорам найма предоставлены 19 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с договором, заключенным Министерством строительства Самарской области и  администрацией городского округа Кинель Самарской области о предоставлении  и расходовании  в 2013 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Самарской области актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых до 01.01.2013 года, городскому округу Кинель предоставлены субвенции в размере 6 663 195 рублей. На указанные денежные средства в соответствии с решениями Кинельского районного суда о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятыми в 2012 году, в собственность 7 лиц из числа детей-сирот приобретены 7 жилых помещений.

Таким образом, 26 лиц из числа детей-сирот, обеспечены жильем в 2013 году.

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2013-2017 годы из областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ выделены средства на приобретение 24 жилых помещений посредством участия в долевом строительстве многоквартирного малоэтажного жилого дома для формирования муниципального жилищного фонда г.о. Кинель Самарской области. В 2014 году будут переселены граждане, проживающие в аварийных жилых домах, расположенных по адресам: г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 2 и  ул. Ульяновская, д. 4.

В список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2014 году вошли  487 семей. Сформирована электронная версия списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2014 году в прикладном программном комплексе «Мониторинг и анализ обеспечения жильем молодых семей». В 2013 году выдано 51 свидетельство на сумму 30 180,36 тыс. руб. До 31 декабря 2013 года 35 семей освоили выделенные средства.

Согласно Соглашению, заключенному между администрацией городского округа Кинель и Министерством строительства Самарской области, плановый показатель по вводу жилья на 2013 год был определен в объеме 33,854 тыс. кв.м.

По итогам года  индикаторы ввода жилья превышают уровень прошлого года на 12%, введено 34 674,3м2 общей площади жилья, из них: на многоэтажное жилищное строительство приходится 2 779,1м2, на малоэтажное жилищное строительство – 1 649,9м2,  на индивидуальное жилищное строительство  – 30 245,3м2. Введено в эксплуатацию 2 блок-секции 5-ти этажного жилого дома на 45 квартир (г. Кинель, ул.Мостовая, 28 А) застройщик ООО «Строй-Дом», 2 блок-секции 3-х этажного жилого дома на 41 квартиру (п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Селекционная, 2) застройщик ООО «Строй-Дом-2».

В рамках городской целевой программы «Стимулирование жилищного строительства в г.о. Кинель на 2011-2015 г.г.» в 2013 году были начаты работы по корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки г.о. Кинель.

Обеспеченность жильем в городском округе Кинель – 25,0 кв. м жилья на одного человека (г.о. Кинель на втором месте среди городских округов); данный показатель по Самарской области – 23 кв. м жилья на одного человека.

Ежеквартально  постановлением  администрации г.о. Кинель утверждается  норматив  стоимости 1 кв.м. общей площади  жилья  для расчета размеров  социальных выплат в виде  субсидии  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома для молодых семей и компенсации молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка. Постановлением администрации городского округа Кинель от 02.10.2013 г. № 2919 установлен норматив стоимости 1 м2 общей площади жилья в городском округе на IV квартал 2013 года в размере 29 450 рублей.

Информация о ходе реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» рассматривается на заседании коллегии администрации и опубликовывается на официальном сайте городского округа Кинель.

Дальнейшая реализация направлений приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” обеспечит создание условий для улучшения демографической ситуации, позволит снизить социальную напряженность и остроту жилищной проблемы в городском округе Кинель.