«Приложение 7

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области

«Формирование современной городской среды

в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2030 годах (очередность благоустройства)

| № п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Площадь территории, кв.м. | Перечень мероприятий | Сметная стоимость, тыс.рублей | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский парк  (г. Кинель, ул. Крымская, 22А) | 48854 | 1 этап: Устройство детской игровой площадки с антитравматическим покрытием, детским городком и различными видами оборудования для игр | 15 238,3 | 2018 |
| 2 этап: Устройство скейт-площадки, установка малых архитектурных форм | 13 264,7 | 2019 |
| 3 этап: Устройство «сухого пруда», устройство зоны для спокойного отдыха, устройство освещения и подсветки объектов, озеленение территории, обустройство памятных мест брусчаткой с установкой малых архитектурных форм | 15 402,4 | 2020 |
| 4 этап:Устройство асфальтового покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, монтаж трибун для зрителей, установка спортивного оборудования, монтаж ограждений, устройство площадки для волейбола, освещение, озеленение территорий | 7 236,6 | 2021 |
| 2. | Сквер по ул. Советской, г. Кинель  (между магазином «Новинка» и больницей ОАО «РЖД» | 670 | Устройство сквера: установка малых архитектурных форм, освещение, озеленение | 3590,0 | 2018 |
| 3. | Сквер им. Петрищева по ул. Невской от дома № 10 до дома №8, п.г.т. Алексеевка, г. Кинель | 3096 | 1 этап: Обустройство территории сквера: установка малых архитектурных форм, обустройство детской игровой зоны, парковой зоны с цветниками | 5 217,2 | 2018 |
| 2 этап: Продолжение благоустройства территории сквера: устройство игровой зоны, парковой зоны с цветниками, устройство площадки для велотриала | 3 973,6 | 2020 |
| 3 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство площадки из песка, монтаж брусчатки, устройство освещения, озеленение территорий, установка детского игрового оборудования, монтаж Крепости. | 9 764,5 | 2021 |
| 4 этап: Обустройство тротуара с монтажом фонарей искусственного освещения, от детской площадки до д. №8 по ул. Невская и направо до д/с Светлячок ул. Невская, 4А | 7 759,2 | 2022 |
| 4. | Спортивная площадка в районе ДОД «Вундеркинд»  (г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Больничная, 4) | 629 | Устройство спортивной площадки во внутриквартальном пространстве ул. Больничная, 4, ДОД «Вундеркинд» с установкой спортивных элементов | 3469,8 | 2018 |
| 5. | Спортивная площадка с по ул. Спортивной, г. Кинель (в районе магазина «Максимка») | 1392 | 1 этап: Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | 3 941,0 | 2019 |
| 2 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, установка малых архитектурных форм, установка детского игрового оборудования, устройство освещения, озеленение территорий, монтаж спортивного оборудования | 3 108,9 | 2021 |
| 6. | Спортивная площадка в районе д. 14 по ул.Спортивной, п.г.т. Усть-Кинельский, г. Кинель | 1641 | Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | - 1 | 2018 |
| 7. | Футбольное поле в п.г.т. Алексеевка  (г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, 17) | 14938 | Организация освещения, размещение раздевалок, зрительских трибун, помещений для судей, хозяйственной постройки около футбольного поля | 4925 | 2019 |
| 8. | Сквер пл. Мира г. Кинель  (г. Кинель, площадь Мира) | 660 | 1 этап: Обустройство сквера: установка малых архитектурных форм, освещение, подсветка, озеленение | 3447,5 | 2019 |
| 2 этап: Обустройство сквера: устройство макетов: паровоз, часов и симафора на стойках | - 3 | 2019 |
| 9. | Спортивная площадка в районе дома №44 по ул. Украинская, г. Кинель | 2 572 | Устройство спортивной площадки с соответствующим оборудованием и покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | 6 016,5 | 2019 |
| 10. | Детская площадка в районе дома №92 по ул.Маяковского, г. Кинель | 280 | Устройство детской игровой площадки с установкой малых архитектурных форм и соответствующим покрытием | - 1 | 2018 |
| 11. | Парк Победы  (г. Кинель, ул. Мира, 44) | 22 113 | Замена облицовки мемориала, замена пилонов с гравировкой ФИО погибших в ВОВ, устройство аллеи из тротуарной плитки, установка скамеек, урн, уличных фонарей, устройство площадки и установка военной техники | - 3 | 2020 |
| 12. | Сквер  (г. Кинель, ул. Ульяновская в границах ул. Маяковского и ул. Некрасова) | 1 355 | 1 этап: Обустройство сквера: отсыпка площади песком, устройство бортового камня, асфальтирование пешеходной дорожки установка полимерных фигурок | -3 | 2019 |
| 2 этап: Расширение сквера: Устройство проездов, тротуаров, установка малых архитектурных форм, лавочек, освещение территории | - 6 | 2021 |
| 13. | Сквер им. Ленина  (г. Кинель, ул. Ленина, 36) | 5 797 | 1 этап: Устройство дорожек, освещения, озеленение, устройство газонов и мест отдыха, устройство игровой детской площадки | 6 408,7 | 2020 |
| 2 этап: Устройство освещения, монтаж ограждения, установка качелей балансир, монтаж детского игрового комплекса, озеленение территории, устройство асфальтового покрытия, монтаж скамеек, монтаж урн, установка малых архитектурных форм | 2 191,2 | 2021 |
| 14. | Сквер по ул. Завод 12  (г. Кинель, ул. Завод 12, 3) |  | Устройство сквера: устройство металлического пешеходного ограждения, ремонт пешеходных дорожек, монтаж опоры для электроснабжения, установка светильников светодиодных, скамеек и урн. Восстановление фигуры воина (гипсовая шпаклевка, окраска), замена керамогранитной облицовки постамента | - 5 | 2020 |
| 15. | Концепция общественных пространств «Кинель- город чистых озер» |  | Благоустройство общественной территории «Сквер и набережные озера Ладное» | 95 400,0 4 | 2020 |
| 16. | Концепция общественных пространств «Кинель- город чистых озер» |  | Благоустройство общественной территории благоустройство прибрежной территории озера Крымское | 92 729,0 4 | 2021 |
| 17. | Концепция общественных пространств «Кинель- город чистых озер» |  | Подготовка проектно - сметной документации по благоустройству общественной территории «Север и Юг. Привокзальные площади» | 3 577,0 4 | 2022 |
| Благоустройство общественной территории «Север и Юг. Привокзальные площади» | 155 981,94 | 2023 |
| 18. | Сквер  (г. Кинель, ул. Украинская за д.№83) |  | Озеленение территории, устройство клумб и цветников, устройство дорожек, освещения, установка малых архитектурных форм | 2 747,9 | 2022 |
| 19. | Детский сквер  (п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 17В) | 3 105,0 | Озеленение и освещение территории, установка лавочек, малых архитектурных форм |  | - 7 |
| 20. | Сквер Сосновый бор  (п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Речная) | 15 724,0 | 1 этап: Устройство дорожек, установка лавочек, освещение территории | 3 195,3 | 2020 |
| 2 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство освещения, установка спортивного оборудования, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны) | 3 016,7 | 2021 |
| 3 этап: Обустройство детской площадки | 2 671,8 | 2023 |
| 21. | Универсальная спортивная площадка на территории ГБОУ СОШ №10 (г. Кинель, ул.50 лет Октября, 25А | 1 568,0 | Устройство универсальной спортивной площадки с покрытием искусственная трава (хоккей, футбол) | - 2 | 2019 |
| 22. | Малая спортивная площадка с оборудованием и элементами для сдачи ГТО (г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108) | 150,0 | Устройство малой спортивной площадки ГТО | - 2 | 2019 |
| 23. | Спортивное ядро в районе ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» (г. Кинель, ул. 27 Партсъезда 5 а, спортплощадка) | 7700 | 1 этап: Устройство площадки для баскетбола, устройство площадки для Кросс-фита, установка спортивного оборудования, устройство ограждения/ Устройство асфальтового покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, установка спортивного оборудования, установка малых архитектурных форм | 7526,0 | 2021 |
| 2 этап: Обустройство спортивной площадки | 2 272,5 | 2022 |
| 3 этап: Обустройство спортивной площадки (мини футбольное поле) | 8 528,0 | 2023 |
| 4 этап: Обустройство спортивной площадки (беговая дорожка, освещение, ограждение) | 25 906,0 | 2024 |
| 5 этап: Обустройство спортивной площадки (освещение, ограждение, установка скамеек, урн) | -8 | 2025 |
| 24. | Площадь Ленина (г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная) |  | Устройство плоскостного фонтана с элементами благоустройства | 20 576,2 | 2022 |
| 25. | Общественная территория (г. Кинель, ул. Набережная, 1А район ДОСААФ) |  | Обустройство детской и спортивной площадок | 4 784,1 | 2022 |
| 26. | Сквер (г. Кинель, ул. Первомайская, в районе д.№2) |  | Озеленение территории с устройством клумб и цветников, устройство дорожек, устройство освещения, установка малых архитектурных форм (фонари, скамейки, урны), обустройство площадки для занятий силовыми упражнениями | 3 435,3 | 2022 |
| 27. | Общественная территория (г. Кинель, жилой квартал в районе многоквартирных домов № 122, 122А по ул. Орджоникидзе) |  | 1 этап: Обустройство универсальной спортивной площадки | 10 048,1 | 2023 |
| 2 этап: Обустройство детской игровой площадки | 2 790,2 | 2024 |
| 28. | Березовая роща (п.г.т Алексеевка, ул. Невская в районе д. 25) |  | 1 этап: Расчистка, освещение территории и установка лавочек, малых архитектурных форм | 4 526,9 | 2023 |
| 2 этап: Обустройство детской игровой площадки | 3 351,2 | 2024 |
| 3 этап: Обустройство универсальной спортивной площадки | -8 | 2025 |
| 29. | Общественная территория (г. Кинель, жилой квартал в районе многоквартирных домов № 30, 32 по ул. Украинская, дома № 29 по ул. Герцена и дома № 28а по ул. Мостовая) |  | 1 этап: Обустройство универсальной спортивной площадки | 10 409,1 | 2023 |
| 2 этап: Обустройство детской игровой площадки | 2 790,2 | 2024 |
| 30. | Общественная территория (г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Школьная д.7) |  | 1 этап: Обустройство универсальной спортивной площадки, установка освещения, пешеходных дорожек (всего 3 этапа) | 9 680,0 | 2023 |
| 2 этап: Обустройство детской площадки | -8 | 2025 |
| 31. | Студенческий сквер (п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная в районе д. 7д) |  | Обустройство детской игровой площадки (ДИК Баркентина) | 6 799,0 | 2024 |
| 32. | Общественная территория (г.Кинель, мкр. Елшняги, участок между улицами Дачная и Раздольная) |  | Обустройство сквера (пешеходные дорожки, скамейки, освещение, деревья, газоны) | 2 541,0 | 2024 |
| 33. | Общественная территория (г.Кинель, мкр. Горный в районе д. 1Б по ул.Центральная) |  | Обустройство спортивной площадки | -8 | 2025 |
| 34. | Общественная территория в районе дома № 6, № 8 по ул. Язёвочная, г. Кинель |  | Обустройство детской площадки | -8 | 2025 |
| 35. | Общественная территория (в районе пересечения ул. Шоссейная и ул. Горячкина, п.г.т. Усть-Кинельский, «Скейт-парк») |  | Обустройство скейт-парка | -8 | 2025 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 - работы проведены в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области».

2 - работы проведены в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физкультуры и спорта Самарской области на 2013-2021годы».

3  - работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024годы».

4 - мероприятия проведены за счет средств, полученных в связи с победой города Кинель во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек».

5 - работы проведены в рамках реализации губернского проекта «Содействие» государственной программы Самарской области в Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» и муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024годы».

6 - работы проведены в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация автомобильной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023годы».

7 - год проведения работ определяется по итогам рейтингового голосований по отбору общественных территорий.

8 – стоимость работ определяется по итогам подготовки сметной документации.

Приложение 3

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 10

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы»

Очередность благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2030 годах (по дате подачи заявок)

| №  по протоколу | № очередности | Адрес МКД | Кадастровый номер земельного участка | Планируемый год проведения работ | Дата протокола Общественной комиссии по рассмотрению заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82А | 63:03:0212049:2491 | 2018 1 | №8 от 24.01.2018 |
| 2 | 2 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82 | 63:03:0212049:528 | 2018 |
| 3 | 3 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 84 | 63:03:0212049:529 | 2018 |
| 4 | 4 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 81 |  | 2018 1 |
| 5 | 5 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 13 | 63:03:0401012:567 | 2018 |
| 6 | 6 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 15 | 63:03:0401012:520 | 2018 |
| 7 | 7 | г. Кинель, ул. 50лет Октября, д. 98 | 63:03:0212019:514 | 2018 |
| 8 | 8 | г. Кинель, ул. 50лет Октября, д. 100 | 63:03:0212019:1783 | 2018 |
| 9 | 9 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 25 | 63:03:0401012:1914 | 2019 3 |
| 10 | 10 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 19 | 63:03:0401014:1436 | 2020 |
| 11 | 11 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 17 | 63:03:0401014:538 | 2020 |
| 12 | 12 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 16 | 63:03:0401023:726 | 2020 |
| 13 | 13 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 15 | 63:03:0401014:1434 | 2020 |
| 14 | 14 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 3 | 63:03:0401014:530 | 2020 |
| 15 | 15 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 2 | 63:03:0401014:608 | 2020 |
| 16 | 16 | г. Кинель, ул. Элеваторная, д. 22 | 63:03:0211013:501 | 2024 |
| 17 | 17 | г. Кинель, ул. Мостовая, д. 22 | 63:03:0211013:525 | 2021 |
| 18 | 18 | г. Кинель, ул. Мостовая, д. 22 А | 63:03:0211013:526 | 2021 |
| 19 | 19 | г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 31 | 63:03:0212043:501 | 2023 4 |
| 20 | 20 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 74 | 63:03:0212018:543 | 2019 2 |
| 21 | 21 | г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 28 | 63:03:0212018:1827 | 2021 2 |
| 22 | 22 | г. Кинель, ул. Украинская, д. 44 | 63:03:0212040:536 | 2020 2 |
| 23 | 23 | г. Кинель, ул. Некрасова, д. 82 | 63:03:0212043:502 | 2023 |
| 24 | 24 | г. Кинель, ул. Некрасова, д. 71 | 63:03:0212043:504 | 2022 2 |
| 25 | 25 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 13 | 63:03:0301015:723 | 2021 |
| 26 | 26 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 12 | 63:03:0301015:1696 | 2019 2 |
| 27 | 27 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 14 | 63:03:0301015:2378 | 2022 2 |
| 28 | 28 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 79А | 63:03:0301016:1520 | 2021 |
| 29 | 29 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 81 А | 63:03:0301016:1788 |  |
| 30 | 30 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 12 | 63:03:0301018:557 | 2022 |
| 31 | 31 | г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 6 | 63:03:0212044:515 | 2023 4 |
| 32 | 32 | г. Кинель,ул. Маяковского, д. 88 | 63:03:0212049:532 | 2019 |
| 33 | 33 | г. Кинель,ул. Маяковского, д. 90 | 63:03:0212049:536 | 2019 |
| 34 | 34 | г. Кинель,ул. 27 Партсъезда, д. 1 | 63:03:0212049:524 | 2021 |
| 35 | 35 | г. Кинель,ул. 50лет Октября, д. 106 | 63:03:0212019:1781 | 2019 2 |
| 36 | 36 | г. Кинель, ул. Заводская, д. 18 | -5 |  |
| 37 | 37 | г. Кинель, ул. Первомайская, д. 12 | 63:03:0101020:557 | 2021 2 |
| 38 | 38 | г.Кинель, ул. Заводская, д. 5 | 63:03:0101005:503 | 2018 3 |
| 1 | 39 | г. Кинель, ул. Заводская, д. 3 | 63:03:0101005:502 |  | №10 от 1.03.2018 |
| 2 | 40 | г. Кинель, ул. Завод 12, д. 12 | 63:03:0101005:506 |  |
| 3 | 41 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, 15 | 63:03:0301010:518 |  |
| 4 | 42 | г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9 | 63:03:0101042:617 | 2024 |
| 1 | 43 | г. Кинель,ул. Маяковского, д. 86 | 63:03:0212049:531 | 2019 | №14 от 08.11.2018 |
| 2 | 44 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 87 | 63:03:0301016:505 |  |
| 3 | 45 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 5 | 63:03:0301019:45 | 2024 |
| 4 | 46 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 89 | 63:03:0301016:504 |  |
| 5 | 47 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 4 | 63:03:0301019:546 | 2021 |
| 6 | 48 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Тимирязева, д. 2 | 63:03:0301016:1779 | 2023 4 |
| 7 | 49 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 91 | 63:03:0301016:502 |  |
| 8 | 50 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Специалистов, д. 4 | 63:03:0301010:510 |  |
| 9 | 51 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 18 | 63:03:0301010:502 | 2023 |
| 10 | 52 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 23 | 63:03:0301010:501 |  |
| 11 | 53 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 14 | 63:03:0301010:739 |  |
| 12 | 54 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 85 | 63:03:0301016:514 |  |
| 13 | 55 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 9 | 63:03:0301010:517 | 2022 2 |
| 14 | 56 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5 | 63:03:0301010:733 | 2023 |
| 15 | 57 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 95 | 63:03:0301015:1689 | 2023 4 |
| 16 | 58 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 7 | 63:03:0301018:502 | 2022 2 |
| 17 | 59 | г. Кинель,ул. Фестивальная, д. 5 | 63:03:0212043:1408 | 2019 3 |
| 18 | 60 | г. Кинель,ул. Некрасова, д. 63 | 63:03:0212018:547 | 2021 2 |
| 19 | 61 | г. Кинель,ул. Украинская, д. 85 | 63:03:0211028:24 | 2020 2 |
| 20 | 62 | г. Кинель,ул. Ж.д.Советская, д. 8 | 63:03:0101027:33 | 2022 |
| 21 | 63 | г. Кинель,ул. Шоссейная, д. 10А | 63:03:0101029:593 | 2024 |
| 22 | 64 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 17 | 63:03:0301015:574 |  |
| 1 | 65 | г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 30 А | 63:03:0212018:1844 | 2021 2 | №17 от 28.02.2019 |
| 2 | 66 | г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 30 | 63:03:0212018:546 | 2021 2 |
| 1 | 67 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 17 | 63:03:0401012:505 | 2020 | №19 от 21.06.2019 |
| 2 | 68 | г. Кинель, ул. Кооперативная, д. 28 | 63:03:0101029:683 | 2024 |
| 1 | 69 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 10 | 63:03:0401014:1018 | 2022 | №21 от 13.02.2020 |
| 2 | 70 | г. Кинель, ул. Заводская, д.20А | -5 |  |
| 3 | 71 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 27 | 63:03:0401012:1018 | 2023 |
| 4 | 72 | г. Кинель, ул. Некрасова, д.69 | 63:03:0212049:503 | 2022 2 |
| 5 | 73 | г. Кинель, ул. Фестивальная, д.4А | 63:03:0212045:64 | 2022 2 |
| 6 | 74 | г. Кинель,ул. 27 Партсъезда, д.8 | 63:03:0212044:14 | 2025 |
| 1 | 75 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 19 | 63:03:0401012:1916 | 2021 | № 27 от 06.07.2020 |
| 1 | 76 | г. Кинель, ул. Деповская, д.30 | 63:03:0101009:506 |  | № 29 от 29.09.2020 |
| 2 | 77 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 11 |  |  |
| 1 | 78 | г. Кинель,  ул. Южная, д.35 | 63:03:0212019:521 | 2022 | № 30 от 28.01.2021 |
| 2 | 79 | г. Кинель, ул. Деповская, д.31 | 63:03:0101009:507 |  |
| 1 | 80 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Невская, д.25А | 63:03:0401012:1 |  | № 31 от 02.06.2021 |
| 2 | 81 | г. Кинель, ул. Фестивальная, д.2 | 63:03:0212045:70 |  |
| 1 | 82 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Невская, д.29 | 63:03:0401012:513 |  | № 32 от 30.06.2021 |
| 2 | 83 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Куйбышева, д.1А | 63:03:0401029:864 | 2022 |
| 3 | 84 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Невская, д.21 | 63:03:0401012:569 | 2024 |
| 4 | 85 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Уральская, д.55 | 63:03:0401029:865 | 2022 |
| 5 | 86 | г. Кинель, ул. Ж.д.Советская, д.8А | 63:03:0213005:521 | 2022 |
| 1 | 87 | г. Кинель, ул. Фестивальная, д.8 | 63:03:0212045:69 |  | № 33 от 08.09.2021 |
| 2 | 88 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Шахтерская, д.5 |  |  |
| 3 | 89 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Шахтерская, д.6 |  |  |
| 1 | 90 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Гагарина, д.3 |  |  | №34 от 28.01.2022 |
| 2 | 91 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Невская, д.35 | 63:03:0401012:1928 | 2025 |
| 3 | 92 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 13 | 63:03:0301010:508 | 2023 |
| 4 | 93 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Невская, д.33 | 63:03:0401012:1919 | 2023 |
| 5 | 94 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 13 | 63:03:0301015:572 |  |
| 6 | 95 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Ульяновская, д.12 |  |  |
| 7 | 96 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Невская, д.31 | 63:03:0401012:1917 | 2024 |
| 1 | 97 | г. Кинель, п.г.т.Алексеевка,  ул. Невская, д.37 | 63:03:0401012:4 |  | №37 от 01.06.2022 |
| 1 | 98 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 21 | 63:03:0301015:719 |  | №39 от 19.08.2022 |
| 2 | 99 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5А | 63:03:0301010:542 | 2023 |
| 3 | 100 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 1А | 63:03:0301010:737 |  |
| 4 | 101 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 1 | 63:03:0301016:1518 |  |
| 5 | 102 | г. Кинель,ул. 50лет Октября, д. 105 | 63:03:0212012:530 |  |
| 1 | 103 | г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д.17 |  | 2025 | № 42 от 01.06.2023 |
| 2 | 104 | г.Кинель, ул.Заводская, д.8 |  |  |
| 3 | 105 | г.Кинель, ул.Заводская, д.6 |  |  |
| 4 | 106 | г.Кинель, ул.Заводская, д.4а |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 - работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018годы.».

2 - работы проведены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677.

3 -работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы».

4 - работы планируется провести в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области 2014-2025 годы».

5 - МКД расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 63:03:0000000:5 который находится в федеральной собственности и передан в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному государственному казенному учреждению «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации.