|  |  |
| --- | --- |
| Российская ФедерацияСамарская областьАДМИНИСТРАЦИЯгородского округа Кинель**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от | *13.04.2010г.* | № | *1045* |  |
|  |
| Об утверждении городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2014 годы» |

В целях повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2014 годы» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Установить, что финансирование выполнения Программы осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год.
3. Управлению финансов городского округа Кинель при формировании проектов бюджетов на соответствующий финансовый год предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на финансирование Программы.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации по экономике – руководителя Управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка (Л.Г.Фокину).

Глава администрации А.А. Прокудин

Фокина 21384

**Приложение**

к постановлению администрации городского округа

от «13» апреля 2010г. №1045

**Городская целевая программа**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры**

**городского округа Кинель на 2010-2014 годы»**

**(далее - Программа)**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Городская целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2014 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Кинель |
| Основные разработчики программы | Управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы:* создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Задачи Программы:* модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель Самарской области;
* повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.
 |
| Сроки и этапы реализации | 2010-2014 гг. |
| Перечень основных мероприятий | Строительство, техническое перевооружение, реконструкции и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа. |
| Объемы и источники финансирования | Для реализации Программы необходимо 546 050,71тыс.рублей, в т.ч. за счет:средств бюджета городского округа – 22 224,01тыс.рублей;средств иных бюджетов – 523 826,7 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации | Практическая реализация мероприятий Программы приведет:* к сокращению финансовых затрат на обеспечение водой жителей городского округа;
* к повышению качества обслуживания населения;
* к повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключать объекты к коммунальным системам и получать коммунальные услуги по обоснованным ценам.
* повышение надежности работы оборудования и обеспечение стабильности поддержания технологических режимов;
* улучшение качества питьевой воды;
* повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения.
 |
| Контроль за ходом реализации | Координацию хода выполнения Программы осуществляет заместитель Главы администрации по экономике городского округа Кинель.Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Управление финансами администрации городского округа Кинель. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Одним из приоритетов национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является создание комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса городского округа характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, а также в значительной части неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем порядка 70%. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Наиболее остро в настоящее время в городском округе стоит проблема обеспечения населения качественной питьевой водой.

1.В городе Кинель потребители получают питьевую воду со значительными отклонениями от требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая Вода» из-за значительного износа оборудования на существующей насосно-фильтровальной станции (НФС).

В городскую систему водоснабжения подается вода, приготовленная на действующей насосно-фильтровальной станции (НФС) проектной производительностью 13500 куб.м в сутки, построенной в 1972 году, как временное сооружение. В настоящее время в городском округе ведется интенсивное жилищное строительство, и НФС не обеспечивает полной потребности города в очищенной воде, возросшей до 23000 куб. м в сутки.

Существующая система водоснабжения города, созданная более 30 лет назад, была разработана исходя из качества воды в реке Большой Кинель в 60-е годы, и в соответствии с нормативами качества питьевой воды того периода.

2.Реконструкция магистрального водопровода диаметром 500мм по ул.Промышленной.

Магистральный водопровод диаметром 500мм из стальных труб предназначен для транспортировки воды от насосно-фильтровальной станции в город. Длина водопровода составляет 1100 п.м. Существующий водопровод эксплуатируется с 1973 года и находится в аварийном состоянии (износ составляет 100%).

Водопровод из стальных труб располагается в непосредственной близости от железной дороги и, таким образом, подвержен сильной электрокоррозии.

Из-за большого износа и в целях непрерывного обеспечения водой жителей южной части г.Кинель, новый участок проектируется автономной линией из полиэтиленовых труб диаметром 560мм. С вводом в эксплуатацию нового водовода, предусмотрено переключение существующих водопотребителей к новому участку с устройством колодцев и установкой в них запорной арматуры. После строительства нового водовода, старый будет демонтирован.

3. Перекладка участка водопровода Д600мм по ул.Шоссейной.

Трубопровод Д600мм был проложен по ул.Шоссейной в 1996 году. В процессе эксплуатации водопровода были выявлены нарушения качества производимых работ и СНиП:

- толщина стенки стальных труб составляет 6мм вместо 8мм по проекту;

- изоляция трубопровода имеет повреждения, отслоения в связи с тем, что при производстве работ по укладке водовода были нарушены требования ПОС в части футеровки из деревянных реек.

Всё это в совокупности с агрессивной средой (труба проложена в заболоченном месте и вблизи газопроводов с катодной защитой от коррозии) привело к быстрому физическому износу, который в настоящее время составляет 67,5%.

В 2009 году на данном участке водопровода было устранено 8 аварий. За 1 квартал 2010 года зарегистрировано 2 утечки.

В настоящее время требуется перекладка участка трубопровода

Использование программно-целевого метода для решения проблем модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа.

Существующие проблемы в сфере водоснабжения обусловливают необходимость решения их программными методами путем разработки и реализации соответствующих программных мероприятий.

1. **Основные цели и задачи Программы**

Цель Программы:

* создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Задачи программы:

* модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель Самарской области;
* повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.
1. **Сроки и этапы реализации Программы**

Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель должны быть реализованы в течение 2010-2014 годов.

1. **Финансирование мероприятий Программы**

Для выполнения мероприятий Программы предполагается предусмотреть выделение средств местного бюджета и привлечение средств иных уровней финансирования в объемах, установленных Программой.

Для реализации Программы необходимо 546 050,71 тыс.рублей, в т.ч. за счет:

средств бюджета городского округа – 22 224,01тыс.рублей;

средств иных бюджетов – 523 826,7 тыс.рублей

Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей бюджета городского округа и других бюджетов.

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Результатом реализации программных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа являются:

* повышение технико-экономических характеристик объектов коммунальной инфраструктуры;
* повышение надежности работы, стабильности поддержания технологических режимов;
* улучшение качества питьевой воды;
* уменьшение расходов на эксплуатацию оборудования;
* повышение качества жизни и комфортности условий проживания населения.
* сокращение финансовой нагрузки на бюджет городского округа Кинель.
1. **Организация управления Программой**

Перечень мероприятий Программы установлен приложением №1 к Программе. Для каждого мероприятия определены сроки исполнения и планируемый объем затрат местного бюджета и иных уровней бюджетов. Исполнителем мероприятий, указанных в приложении №1 к Программе, является Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель.

Исполнители программных мероприятий вправе привлекать для выполнения работ специализированные организации в порядке, установленном законодательством.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней объектов, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет заместитель Главы администрации по экономике.

1. **Контроль за ходом реализации Программы**

Целевое использование средств обеспечивают исполнители мероприятий программы.

Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет Управление финансами администрации городского округа Кинель.

Приложение №1

к городской целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2014 годы»

**Перечень программных мероприятий**

| №п/п | Наименованиемероприятия | Вводимая мощность | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010г., тыс.рублей | Сроки исполнения и объем финансирования по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок | Всего | в т.ч за счёт средств бюджета городского округа | в т.ч. за счёт средств иных источников финансирования |
| 1 | Техническое перевооружение и корректировка проекта строящихся очистных сооружений на насосно-фильтровальной станции г.Кинеля | 25 000куб.м/сутки | 469 013,2 | 2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год | 130 504,4388 226,1392 488,7499 517,89107 479,32 | 5 881, 533 617,273 792,043 134,814 406,65 | 124 622,984 608,8688 696,796 383,08103 072,67 |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул.Промышленной в г.Кинеле | 1 100п.м. | 17 447,7 | 2012 год | 19 509,4 | 975,47 | 18 533,93 |
| 3 | Перекладка участка водопровода Д600 по ул.Шоссейной |  | 5 156,0 | 2014 год | 8 324,8 | 416,24 | 7 908,56 |
|  | **Итого по программе** | **546 050,71** | **16 342,48** | **523 826,7** |