График приемки работ по муниципальным контрактам

по Управлению Архитектуры и градостроительства администрации

городского округа Кинель Самарской области

на 28 августа 2018г.

| № п/п | Адрес объекта | Сметная стоимость, руб. | Краткий перечень работ | Реализация | Дата приемки работ по контракту (или планируемая ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование современной городской среды МК № 913241-3 от 02.04.2018г. |
| 1. | г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д.13 | 2 078 083,43 | Ремонт пешеходных дорожек-1 087м2; Ремонт дворовых проездов-4 259м2; Установка скамеек- 28 шт; Установка урн- 28шт; | выполнено | 18.06.2018 |
| 2. | г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д.15 | 1 333 426,55 |  | выполнено |  |
| 3. | г.о. Кинель, ул. Маяковского, д.82 | 2 422 414,84 |  | выполнено |  |
| 4. | г.о. Кинель, ул. Маяковского, д.84 | 2 708 351,15 |  | выполнено |  |
| 5. | г.о. Кинель, ул. 50 лет Октября, д.98 | 703 163,16 |  | выполнено |  |
| 6. | г.о. Кинель, ул. 50 лет Октября, д.100 | 780 560,87 |  | выполнено |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МК № 0842200002118000081_108447-8 от 21.05.2018г. |
| 1. | г.о. Кинель, ул. Маяковского, д.82а | 1 724 407,11 | Ремонт пешеходных дорожек и входных дорожек к подъездам; Ремонт дворовых проездов; | выполнено | 22.06.2018 |
| 2. | г.о. Кинель, ул. Маяковского, д. 82 | 804 600,45 |  | выполнено |  |
| 3. | г.о. Кинель, ул. Маяковского, д. 81 | 2 630 128,46 |  | выполнено |  |
| 4. | г.о. Кинель, ул. Южная, д. 39 | 1 223 842,70 |  | выполнено |  |
| Благоустройство общественных территорий МК № 964661-13 от 30.05.2018г. |
| 1. | г.о. Кинель, ул. Крымская, д. 22а Детский парк (детская площадка) | 27 515 340,00 27 240 186,60 | Дорожки - 456 м2 Резин.покр-45м2 Брусчатка-130м2 Раздел МАФ: Детс. игров. комп-Лагуна 155м2 Игр комп -25м2 Качели – 4шт Качели-балансир -1шт Качалки на пружине-2 Парковые диваны-45 Урны – 45 Песочница -36м3 Велодорожки- 1 260м2 Освещение: замена на светодиодные -32шт новые – 12 шт | Выполнено | 31.08.2018 |
| 2. | г.о. Кинель ул. Советская (сквер у магазина «Новинка») |  | Брусчатка-240м2 Озеленение-670м2 Освещение – 6шт Тематические арт-объекты МАФы; Скамья – 8шт Урна – 8 шт. | В работе | 05.09.2018 |
| 3. | г.о. Кинель п.г.т. Алексеевка сквер им. Петрищева |  | Благоустройство центральной площади; подпорные стенки, сцена – 80м, озеленение1000м2 МАФы, брусчатка-1100м2 Светильник торшерный -14шт Скамья – 12шт Урна – 14 шт. | В работе | 05.09.2018 |
| 4. | г.о. Кинель п.г.т. Усть-Кинельский ДОД «Вундеркинд» Спортивная площадка |  | Резиновое покрытие – 629м2, комплекс ГТО, баскетбольные щиты – 2 шт, мини футб ворота – 2шт воллейб сетка – 1шт МАФы Скамья – 6шт Урна – 6шт | В работе | 05.09.2018 |
| Общественные проекты по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы |
| 1. | пгт. Алексеевка стадион ул. Гагарина 17 | 1 852 711 | Ограждения – 400м.п. Ворота распашные – 2 шт. Калитки – 2 шт. | в работе | 05.09.2018 |
| 2. | Устройство детской игровой площадки по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, ул. Маяковского, д.92 | 2 000 000 | АсфПокрыт-280м2 Теннис стол – 1шт Песочный дворик-1 Детский Спорт Комплекс - 72м2 Качели-лавка 1шт Скамья -6 шт Урна – 3 шт | в работе | 05.09.2018 |
| 3 | Устройство универсальной спортивно–игровой площадки (для игры в волейбол, баскетбол, теннис) с резиновым покрытием п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д.14В | 2 000 000 | АсфПокрыт- 680м2 Резин покр – 75м2 Комплекс ГТО Скамья – 6шт Урна – 6шт | в работе | 05.09.2018 |
| Благоустройство общественных территорий 2018-2019г.г. |
| 1. | Спорт. площадка в районе маг. "Максимка" по ул. Спортивной, г. Кинель | 12 501 044,44 12 313 528,78 | - асфальт 608 м2 - резиновое покрытие 510 м2 - ограждение - 102 м.п., баскетбольные стойки – 2 шт, - мини-ворота футбольные - 2 шт, - комплект волейбольный - 1 шт, - освещение - 4 столба | в работе | 05.09.2018 |
| 2. | Сквер пл.Мира г.Кинель |  | - газон - 622,12 м2 - цветники - 95,78 м2 - ели голубые – 2 шт - можжевельник - 17 шт - липа - 9 шт - черемуха - 6 шт - пузыреплодник - 120 шт - спирея японская - 100 шт - система автоматического полива | в работе | 05.09.2018 |
| 3. | Благоустройство стадиона по ул. Гагарина, в пгт. Алексеевка, г.Кинель |  | - 4 трибуны по 20 посадочных мест, - 6 столбов освещения, - 3 вагончика (судейская и раздевалки) - благоустройство вокруг футбольного поля – 4000 м2 - парковка – 620 м2 | в работе | 05.09.2018 |