***ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ***

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а

Тел. (84663) 21570, эл. адрес: [op-kinel@yandex.ru](mailto:op-kinel@yandex.ru)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**7 августа 2020 года № 1/2**

**Р Е Ш Е Н И Е**

***О ходе работ по выполнению***

***мероприятий по программам***

***«Поддержка инициатив населения***

***муниципальных образований***

***Самарской области на 2017-2025 годы»,***

***«Формирование комфортной***

***городской среды на 2018-2024 годы»***

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О ходе работ по выполнению мероприятий по программам «Поддержка инициатив населения

муниципальных образований Самарской области на 2017-2025 годы», «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», Общественная палата городского округа Кинель отмечает, что по вопросу реализации программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области на 2017-2025 годы» в 2020 году завершается реализация четырех проектов. В 2019 году было реализовано четыре проекта, в 2018 году – три проекта.

В соответствии с итогами рейтингового голосования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на 2020 год включены четыре общественных территории. Все работы выполнены до июня 2020 года. В 2018 году на территории также было успешно реализовано четыре проекта, в 2019 году – два проекта.

В 2017-2019 годах благоустроено 37 дворовых территории. В соответствии с очередностью благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на 2020 год было запланировано шесть дворовых территорий. Фактически работы выполнены в июне 2020 года.

Также в 2020 году реализуется проект по благоустройству общественной территории «Сквер и набережная озера «Ладное»» в рамках стратегической концепции общественных пространств «Кинель – город чистых озер» в городском округе Кинель Самарской области, победившей во Всероссийском конкурсе среди лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов РФ. Срок реализации проекта по контракту до 01.11.2020 года.

Исходя из вышеизложенного, Общественная палата городского округа Кинель

Решила:

1. Информацию «О ходе работ по выполнению мероприятий по программам «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области на 2017-2025 годы», «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», принять к сведению.

2. Реализацию мероприятий по указанным программам оставить на контроле.

3. Поручить рабочей группе (Н.А.Андреев) подготовить обращение в Думу городского округа с просьбой выйти с законодательной инициативой в Самарскую Губернскую Думу о разработке программы по благоустройству улиц частного сектора в малых городах области.

Председатель Общественной палаты Н.К.Русанова