«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

__________________ В.А.Чихирев

«___»___________________ 2008г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для  выполнения работ по объекту: «Ремонт фасада ГДК г. Кинеля»

Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      А.А. Прокудин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30

о размещении заказа на определение подрядной организации для  выполнения работ по объекту: «Ремонт фасада ГДК г. Кинеля»

Муниципальный заказчик: управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел:  (84663) 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение работ по объекту: «Ремонт фасада ГДК

г. Кинеля» в соответствии с техническим заданием и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  195 088,75  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета на 2008 год.

Место выполнения работ: г.о. Кинель, ул. Мира.

Сроки выполнения работ: начало – в течение 5 дней с момента заключения контракта, окончание - по 26 июня 2008 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ, по мере поступления средств в бюджет города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 21 мая 2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 203, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-11-77.

Срок окончания подачи приема заявок: 17 час. 00 мин. 27  мая  2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не позднее 20 дней с даты утверждения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

Техническое задание

на ремонт фасада ГДК г. Кинеля.

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметного расчета и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2008 года.

4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

6. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитывать.

7. В случае необходимости, заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество и объем работ, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1. Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на право осуществления работ по предмету торгов. Документы должны предусматривать право привлечения субподрядчиков. Срок действия данных документов должен распространяться на весь период действия контракта.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектными ведомостями и ПСД утвержденными Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |
| --- | --- |
| Ремонт фасада ГДК |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |
| Условия производства работ: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 верт.проекции для наружных лесов | 2,65 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,02 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,68 |  |
| 4 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 | 1,13 |  |
| 5 | Подготовка поверхности фасадов простых сложных с земли и лесов | 100 м2 | 2,65 |  |
| 6 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 2,65 |  |
| 7 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,13 |  |
|  | Краски для внутренних работ МА-025 бежевая, светло-бежевая | т | 0,0025 |  |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,126 |  |
|  | Краски для внутренних работ МА-025 бежевая, светло-бежевая | т | 0,002 |  |
| 9 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками окон и дверей | 100 м2 | 0,34 |  |
| 10 | Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,48 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки штукатурки цоколя, ступеней | 100 м2 | 0,3 |  |
| 12 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 0,48 |  |
| 13 | Простая масляная окраска цоколя и крыльца | 100 м2 | 0,7 |  |
| 14 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,02 |  |

| наименование (объекта) стройки |  |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-130 |  |
| (локальная ресурсная смета) |  |
| Ремонт фасада ГДК |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |
| Основание : ЛС-201 Ремонт фасада ГДК |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость : 195,09 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 55,52 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-04-2008 |  |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |  |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |  |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |  |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 верт.проекции для наружных лесов | 2,65 | 5 857,69 | 15 522,90 |  |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 132,5663 | 75,65 | 10 028,64 |  |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2319 | 95,92 | 22,24 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,231875 | 296,84 | 68,83 |  |
|  | 101 2086 | Детали лесов стальные,укомплектованные пробками,крючками и хомутами,окрашенные | т | 0,09275 | 27 636,11 | 2 563,25 |  |
|  | 203 0514 | Щиты настила | м2 | 9,01 | 308,62 | 2 780,67 |  |
|  | 203 0520 | Детали деревянные лесов пз пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0,02385 | 3 417,67 | 81,51 |  |
| 2 | 61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,02 | 42 475,00 | 849,50 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,78 | 75,65 | 588,56 |  |
|  | 1-1-37 | Разряд работ |  | 3,7 |  |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,0272 | 7,29 | 0,20 |  |
|  | 402 0015 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый,марка:100 | м3 | 0,088 | 2 962,08 | 260,66 |  |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,007 | 11,68 | 0,08 |  |
| 3 | 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,68 | 21 795,05 | 36 615,67 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 339,0912 | 75,65 | 25 652,25 |  |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 1,1928 | 7,29 | 8,70 |  |
|  | 402 0015 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый,марка:100 | м3 | 3,696 | 2 962,08 | 10 947,85 |  |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,588 | 11,68 | 6,87 |  |
| 4 | 61-26-2 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 | 1,13 | 2 792,68 | 3 155,72 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 40,3749 | 75,65 | 3 054,36 |  |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,113 | 7,29 | 0,82 |  |
|  | 402 0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый,известковый:1:3 | м3 | 0,0339 | 2 962,08 | 100,41 |  |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0113 | 11,68 | 0,13 |  |
| 5 | 62-25-4 | Подготовка поверхности фасадов простых сложных с земли и лесов | 100 м2 | 2,65 | 1 495,52 | 3 963,11 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 13,409 | 75,65 | 1 014,39 |  |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0265 | 95,93 | 2,54 |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,265 | 7,29 | 1,93 |  |
|  | 50401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа(6 атм,), производительность до 0,5 м3/мин | маш-ч | 5,353 | 8,59 | 45,98 |  |
|  | 340601 | Пистолеты-распылители | маш-ч | 10,706 | 0,78 | 8,35 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0265 | 296,84 | 7,87 |  |
|  | 113 0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,042665 | 67 610,33 | 2 884,59 |  |
| 6 | 62-26-10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 2,65 | 3 928,31 | 10 410,03 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 44,7055 | 75,65 | 3 381,97 |  |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,265 | 95,93 | 25,42 |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,265 | 7,29 | 1,93 |  |
|  | 50401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа(6 атм,), производительность до 0,5 м3/мин | маш-ч | 18,8415 | 8,59 | 161,85 |  |
|  | 340601 | Пистолеты-распылители | маш-ч | 37,683 | 0,78 | 29,39 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,265 | 296,84 | 78,66 |  |
|  | 101 0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А,Б | т | 0,14257 | 46 538,10 | 6 634,94 |  |
|  | 101 1292 | Уайт-спирит | т | 0,00424 | 28 605,87 | 121,29 |  |
| 7 | 62-2-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,13 | 5 904,53 | 767,59 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,9729 | 75,65 | 603,15 |  |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0221 | 95,93 | 2,12 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,013 | 115,02 | 1,50 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0091 | 296,84 | 2,70 |  |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000988 | 62 761,57 | 62,01 |  |
|  | 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,003315 | 29 633,39 | 98,23 |  |
| 8 | C101-585 код:101 0390 | Краски для внутренних работ МА-025 бежевая, светло-бежевая | т | 0,0025 | 31 768,77 | 79,42 |  |
| 9 | 62-10-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,126 | 5 919,78 | 745,91 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,3332 | 75,65 | 554,76 |  |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0202 | 95,74 | 1,93 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,0126 | 115,02 | 1,45 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,00756 | 296,84 | 2,24 |  |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000643 | 62 761,57 | 40,36 |  |
|  | 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,004964 | 29 633,39 | 147,10 |  |
| 10 | C101-585 код:101 0390 | Краски для внутренних работ МА-025 бежевая, светло-бежевая | т | 0,002 | 31 768,77 | 63,54 |  |
| 11 | 62-39-3 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками окон и дверей | 100 м2 | 0,34 | 721,09 | 245,17 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,179 | 75,65 | 240,49 |  |
|  | 1-1-22 | Разряд работ |  | 2,2 |  |  |  |
|  | 101 0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,544 | 8,09 | 4,40 |  |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0238 | 11,68 | 0,28 |  |
| 12 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,48 | 11 212,08 | 5 381,80 |  |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 21,8095 | 75,65 | 1 649,89 |  |
|  | 1-1-22 | Разряд работ |  | 2,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,762 | 95,93 | 73,10 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,762 | 115,02 | 87,65 |  |
|  | 111301 | Вибраторы поверхностные | маш-ч | 5,442 | 14,67 | 79,83 |  |
|  | 402 0005 | Раствор готовый кладочный цементный,марка 150 | м3 | 0,9792 | 3 620,11 | 3 544,81 |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 1,68 | 11,68 | 19,62 |  |
| 13 | 61-10-1 | Ремонт штукатурки штукатурки цоколя, ступеней | 100 м2 | 0,3 | 23 242,71 | 6 972,81 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 60,552 | 75,65 | 4 580,76 |  |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,213 | 7,29 | 1,55 |  |
|  | 402 0015 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый,марка:100 | м3 | 0,66 | 3 620,11 | 2 389,27 |  |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,105 | 11,68 | 1,23 |  |
| 14 | 11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 0,48 | 1 223,72 | 587,39 |  |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,9616 | 75,65 | 451,00 |  |
|  | 1-1-39 | Разряд работ |  | 3,9 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 95,93 | 5,76 |  |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,036 | 348,82 | 12,56 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,024 | 115,02 | 2,76 |  |
|  | 101 1305 | Портландцемент общестроительного назначения марки 400 | т | 0,0288 | 4 164,97 | 119,95 |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,096 | 11,68 | 1,12 |  |
| 15 | 62-21-10 | Простая масляная окраска цоколя и крыльца | 100 м2 | 0,7 | 6 999,22 | 4 899,46 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 43,092 | 75,65 | 3 259,91 |  |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 95,93 | 6,72 |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,07 | 7,29 | 0,51 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,07 | 296,84 | 20,78 |  |
|  | 101 0468 | Краски масляные и алкидные цветные,готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-красная | т | 0,01015 | 32 948,98 | 334,43 |  |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00707 | 62 761,57 | 443,72 |  |
|  | 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,02835 | 29 633,39 | 840,11 |  |
| 16 | 69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,02 | 16 213,31 | 324,27 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,2864 | 75,65 | 324,27 |  |
|  | 1-1-11 | Разряд работ |  | 1,1 |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 732,1135 |  | 55 384,40 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,4577 |  | 139,83 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 733,5712 |  | 55 524,23 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 628,04 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 628,04 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 34 428,89 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 142,96 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 34 571,85 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 34 571,85 |  |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 90 584,29 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 44 874,17 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 78%x0,94=73,32% от ФОТ текущего 324,27 |  |  |  | 237,75 |  |
|  |  | 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 33875,93 |  |  |  | 25 156,27 |  |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 9093,4 |  |  |  | 6 838,24 |  |
|  |  | 109,8%x0,94=103,21% от ФОТ текущего 10050,88 |  |  |  | 10 373,71 |  |
|  |  | 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 2179,75 |  |  |  | 2 268,20 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 29 870,99 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 43293,6 |  |  |  | 21 646,80 |  |
|  |  | 63,75% от ФОТ текущего 2179,75 |  |  |  | 1 389,59 |  |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 10050,88 |  |  |  | 6 834,60 |  |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 165 329,45 |  |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 29 759,30 |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 195 088,75 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 195 088,75 |  |

Проект

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___

по объекту: «ремонт фасада ГДК г. Кинеля».

г. Кинель                                                                                           «_____ » ________  2008г.

СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, действующего на основании ______________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по _________________________________________, в соответствии с дефектной ведомостью.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________                            (___________________________________рублей) в т.ч. НДС 18% ______________руб.     2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ в течение 5 дней с момента заключения  контракта.

3.2.Окончание работ по  16 июня 2008 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»:

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке

предусмотренном настоящим контрактом.

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при строительстве по дополнительным соглашениям.

4.2.Обязательства «Подрядчика».

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте.

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов;

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой;

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов;

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями,

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы.

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования.

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком».

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик».

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту.

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированного фасада устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки.

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств из областного бюджета.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику».

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие недостатков в работах, выполняемых по настоящему контракту, подлежит возмещению Подрядчиком.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

11.5. За некачественно выполненные работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости некачественно выполненных работ. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.6. Все, не зависящие от воли сторон обстоятельства, если они имеют место после заключения настоящего контракта и препятствуют его выполнению в нормальных условиях, будут рассматриваться сторонами как освобождающие от ответственности.

Независящими от воли сторон обстоятельствами стороны договорились считать те обстоятельства, которые не являются результатом вины стороны, которая на них ссылается.

11.7. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали независящие от воли сторон обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Сторона, которая не исполняет своих обязательств в связи с наступлением указанных в п. 11.6. настоящего контракта обстоятельств, должна в трехдневный срок известить другую сторону об этих обстоятельствах или их последствиях. Наличие данных обстоятельств должно подтверждаться документально.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт.

12.2. Если между сторонами в течение 30 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке.

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации.

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе строительства объекта, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

16

16. ПОДПИСИ

«Заказчик»                                                                     «Подрядчик»

____________________/А.Н. Милюткин/        ___________________/_______________/

М.П.                                                                           М.П.

# Text boxes

«ЗАКАЗЧИК»

Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель

446430, Самарская обл., г. Кинель,

ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,

ИНН/КПП 6350011666/635001001

тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,

р/с 40204810500000000391,                       л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        БИК 043601001

«ПОДРЯДЧИК»:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________