Муниципальный контракт  № ____

На реконструкцию узла учета газа котельной администрации городского округа Кинель.

г. Кинель			                                                         «___» ______2008 г.

Администрация городского округа Кинель , в лице главы администрации  г.о.Кинель Чихирева В.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________, в лице директора________________, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе   в   дальнейшем   именуемые   «Стороны»,   заключили   настоящий   Договор   о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1.	Заказчик  поручает, а Подрядчик принимает на себя реконструкцию узла учета газа котельной администрации городского округа Кинель.

Подрядчик обязан осуществлять приобретение оборудования, строительство и связанные с ним работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной проектно-сметной документацией.

1.2.Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать Объект, готовым к эксплуатации, в установленном порядке.

- Стоимость работ

2.1. Общая стоимость комплекса строительно-монтажных работ по настоящему Договору составляет   на   момент подписания настоящего Договора в текущих ценах  ___________________________,в том числе НДС_____________.

- Обязанности  Заказчика

Для  реализации  настоящего Договора  Заказчик обязан:

3.1.Передать  Подрядчику  в течение 3 рабочих  дней со дня подписания настоящего договора по акту, подписанному Заказчиком и Подрядчиком, на период строительно-монтажных работ помещение для хранения строительных материалов.

3.2. Передать  Подрядчику  в  течение   3 календарных  дней  с  момента подписания Договора по акту, подписанному Заказчиком и Подрядчиком, всю согласованную проектно-сметную документацию для производства работ.

3.3. Произвести   приемку   и   оплату  работ,   выполненных   Подрядчиком,   в порядке, предусмотренном в разделах 7 и 8 настоящего Договора.

3.4. Осуществлять технический надзор за строительством.

3.5. Осуществлять контроль финансовой дисциплины в рамках данного Договора.

- Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

4.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим    Договором    и    приложениями   к   нему,    и    сдать   Объект   Заказчику  в установленный   срок   в состоянии,   обеспечивающем   его   нормальную   эксплуатацию  в соответствии с функциональным назначением данного объекта.

4.2.	Обеспечить:

-	производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

-	качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами, техническими условиями;

-	своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ  и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

4.3. При готовности объекта Подрядчик в течение 10 рабочих дней   должен известить об этом Заказчика.

4.4. Произвести  индивидуальное  испытание  смонтированного  оборудования  и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

4.5. Подрядчик обязуется передать по окончании строительства  Заказчику исполнительную   документацию  о  выполненных  монтажных работах.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ -на следующий день после заключения контракта. Окончание работ  - 20 ноября 2008г.

5.2. Датой фактического окончания работ на Объекте считается дата подписания Акта  приемки   законченного  строительством  объекта  приемочной  комиссией  (далее Акт приемки).

6. Поставка оборудования и материалов

6.1.Подрядчик   принимает   на   себя   обязательство   обеспечить   строительство упомянутого  п. 1.1. Объекта    строительными    материалами,    изделиями,  конструкциями и оборудованием.

6.2Приобретенные материалы, изделия и конструкции   Подрядчик   не  вправе использовать на иные, кроме относящихся к настоящему Договору, цели.

6.3.Приёмка, разгрузка и складирование оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком, с транспортировкой транспортом Подрядчика, осуществляется по взаимной договорённости, с оплатой Подрядчика затрат по действующим   тарифам,   на   основании   представленных расчётов и бухгалтерских документов.

6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора оборудования, материалов и конструкций.

7.Сдача и приемка работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя , который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

7.2. Приемка   законченного   строительством   Объекта   осуществляется  после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8. Оплата работ и взаиморасчеты

8.1. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 5банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. При несоблюдении Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, ввод объекта переносится на срок задержки платежей.

8.2. Проверку хода выполнения работ Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке работ, известив Подрядчика не менее чем за два дня до ее начала. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику все условия для проверки хода выполнения работ.

8.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней  с даты подписания настоящего Договора оплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от суммы  Договора. Сумма аванса не индексируется.

8.4. Окончательный расчёт производится Заказчиком не позднее 5 банковских дней после ввода объекта в эксплуатацию, включая устранение дефектов, выявленных при приёмке Объекта.

9.Гарантии качества по сданным работам

9.1Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору .

9.2. Гарантийный   срок     устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

9.3. Если   в   период  гарантийной  эксплуатации   Объекта  обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и  в  согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,  согласования порядка и сроков  их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. Указанные гарантии не  распространяются   на  случаи  преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10. Имущественная ответственность

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

10.2. Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных Договором, несет ответственность в форме платежей Заказчику или выполнения работ без дополнительной оплаты:

- за задержку начала работ более чем на 5 дней после согласованного сторонами срока – пени в размере 0,2% от стоимости работ по договору за каждый день задержки;

- за несвоевременное завершение предусмотренных Договором работ и срыв установленного сторонами срока ввода объекта в эксплуатацию – пени в размере 0,2% от стоимости работ по Договору за каждый день задержки ввода объекта в эксплуатацию;

10.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

11.2. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в порядке в соответствии с п. 12.1и п.12.2 настоящего Договора, то он разрешается Самарским арбитражным судом в установленном порядке.

12. Прекращение договорных отношений

12.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

-задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно- монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 10 дней;

-несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 10 дней;

-аннулирования лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

12.2.     Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

-финансовой несостоятельности Заказчика.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 20 календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.

12.4. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон  выполненные работы передаются Заказчику по актам передачи и производятся сверки взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

12.5. При расторжении настоящего Договора  Стороны в течении 5 рабочих дней со дня получения уведомления о расторжении настоящего Договора производят взаиморасчеты, на основании актов сверок. (Подрядчик возвращает Заказчику сумму непогашенного аванса и уплачивает проценты за пользование денежными средствами в размере учетной ставки Банка России, действующей на момент перечисления денежных средств. Заказчик оплачивает Подрядчику имеющуюся кредиторскую задолженность.)

13. Особые условия

13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной,  если   она   подтверждена   Сторонами   в   письменной   форме   в   виде явного соглашения.

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

13.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.

13.4. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок, кроме указанных в настоящем Договоре. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

13.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства РФ и субъектов РФ, на территории которых ведется строительство Объекта.

13.6.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до прекращения договорных обязательств.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик: Администрация городского округа Кинель Самарской области

446430 Самарская обл.,г.Кинель

ИНН/КПП 6350000657/635001001

л/с 606.01.020.0 в Управлении финансами администрации г.о. Кинель

Самарской области

ОКПО 04031345

__________/Чихирев В.А./ м.п. ПОДРЯДЧИК:

______________/______________/ м.п.