***ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ***

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а

Тел. (84663) 21570, эл. адрес: op-kinel@yandex.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РЕШЕНИЕ**

 **10 октября 2023 года № 3/3**

О ходе реализации проекта призера Всероссийского конкурса

2023 года по благоустройству привокзальных

площадей и сохранности объектов на озерах Ладное,

Крымское, сквера им. В.И.Ленина

Заслушав и обсудив информацию по вышеназванному вопросу Общественная палата городского округа Кинель отмечает, что в целях реализации проекта-победителя VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, был заключен контракт с ООО «СК»Вест» на сумму 151 449 369,24 рублей.

Работы на объектах были начаты 27 апреля 2023 года. На 12 сентября 2023 года работы выполнены на 60 % от общего объема.

На всех объектах проводится специализированный строительный контроль.

В 2020 и 2021 годах были выполнены работы по благоустройству общественных территорий «Сквер и набережная озера Ладное» и «Парк на озере Крымское» в рамках стратегической концепции общественных пространств «Кинель – город чистых озер». Работы в 2020 году были выполнены в полном объеме и сданы в установленные контрактом сроки.

Срок гарантийных обязательств 5 лет.

Работы в 2021 году на озере Крымское выполнены с нарушением условий контракта. Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа ведется претензионная работа с подрядной организацией по устранению выявленных дефектов на объекте.

Проверка проведенная членами Общественной палаты показала, что кроме недостатков, которые образовались в результате некачественно выполненных подрядной организацией работ, имеются повреждения в результате вандальных действий со стороны жителей города (отрываются элементы деревянной обшивки установленных объектов, портятся скамейки и т.п.).

Требует внимания сквер на ул.Пушкина. Цоколь памятника В.И.Ленину имеет сколы мраморных плит, сам памятник требует косметического ремонта, качели сломаны, часть урн и скамеек разломана, элементы детской площадки после вандальных действий представляют угрозу для здоровья и жизни.

 Исходя из вышеизложенного, Общественная палата городского округа Кинель

РЕШИЛА:

1.Информацию по вопросу «О ходе реализации проекта призера Всероссийского конкурса 2023 года по благоустройству привокзальных площадей и сохранности объектов на озерах Ладное и Крымское, сквера им. В.И. Ленина» принять к сведению.

2.Рекомендовать:

2.1. администрации городского округа Кинель (А.А. Прокудин) изыскать возможность проведения необходимых работ по приведению объектов сквера им. В.И. Ленина в надлежащий порядок;

2.2. членам Общественной палаты городского округа Кинель провести на закрепленных территориях при встрече с жителями беседы о необходимости бережного отношения к благоустройству общественных территорий городского округа;

2.3. Кинельскому управлению Министерства образования и науки Самарской области (С.Ю. Полищук) в рамках проведения занятий по курсу «Разговоры о важном» рассказать школьникам о проведенных работах по благоустройству в городском округе и необходимости сохранения и бережного отношения к объектам благоустройства.

3. Контроль за выполнением решения возложить на рабочую группу (Н.В. Гражданкина).

4. Информацию о выполнении решения заслушать во II квартале 2024 года.

Председатель Общественной палаты

городского округа Кинель Н.К. Русанова