|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | ПРОЕКТ | |
| от |  | № |  |  |
|  | | | | |
| О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 25.09.2015 г. № 3046 (в редакции от 18.01.2017 г.) | | | | | |

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 15.12.2016 г. № 214 «О бюджете городского округа Кинель на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 28.09.2017г.), постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 07.03.2014 г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 25.09.2015 г. № 3046 (в редакции от 18.01.2017 г.) следующие изменения:
   1. В строке «Объемы и источники финансирования, мероприятий, определенных муниципальной программой» Паспорта Программы сумму «43 400,0» заменить суммой «57 363,0», сумму «500,0» заменить суммой «2 202,0».
   2. В разделе 5 сумму «43 400,0» заменить суммой «57 363,0».
   3. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (кинельгород.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А.А.).

Глава городского округа В.А.Чихирев

Индерейкин 61459

**Администрация городского округа Кинель Самарской области**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

к проекту постановления администрации городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 25.09.2015 г. № 3046 (в редакции от 18.01.2017 г.)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Занимаемая должность** | **Роспись,**  **дата согласования** | **Фамилия, инициалы** |
| Первый заместитель Главы городского округа |  | Прокудин А.А. |
| Руководитель управления финансами |  | Москаленко А.В. |
| Руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка |  | Фокина Л.Г. |
| Начальник юридического отдела аппарата администрации |  | Рысаева С.Р. |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Кинель Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

«Приложение №2

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы»

**Перечень программных мероприятий муниципальной программы**

**«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нитель\* | Объем и источники финансирования, тыс.рублей | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники |
| 1 | Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки территорий городского округа Кинель, документации по планировке территорий, ведение дежурной карты | УАиГ | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 1 103,0 | 1 103,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
| 2 | Формирование земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в целях жилищного строительства | КУМИ | В рамках текущей деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Формирование земельных участков для предоставления их бесплатно в собственность граждан в целях индивидуального жилищного строительства | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 5 | Предоставление сформированных земельных участков в собственность граждан | КУМИ | В рамках текущей деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Формирование муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 7 | Проектирование и строительство коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилья экономического класса | УАиГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 099,0 | 1 099,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 12 261,0 | 12 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры | УАиГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 9 | Проектирование и строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильём экономического класса | УАиГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по Программе** | | **57 363,0** | **800,0** | **800,0** | **0,0** | **2 202,0** | **2 202,0** | **0,0** | **18 700,0** | **18 700,0** | **0,0** | **23 961,0** | **23 961,0** | **0,0** | **11 700,0** | **11 700,0** | **0,0** |
| в т.ч. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | | **9 900,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства | | **47 463,0** | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 2 202,0 | 2 202,0 | 0,0 | 15 400,0 | 15 400,0 | 0,0 | 20 661,0 | 20 661,0 | 0,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 0,0 |

\* КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области

\* УАиГ – Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области