|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ от №\_\_\_\_\_\_ | ПРОЕКТ | |
| О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 30.09.2013 № 2879 (с изменениями от 31.01.2014, от 07.07.2014, от 29.07.2014, от 02.09.2014, от 22.09.2014, от 24.10.2014, от 08.12.2014, от 09.02.2015, от 06.04.2015, от 02.06.2015, от 15.07.2015, от 04.09.2015, от 29.10.2015, от 31.12.2015) | |

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 17.12.2015г. № 48 «О бюджете городского округа Кинель самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 15.12.2016 № 214 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2017 год и на плановые период 2018 и 2019 годов», постановления администрации городского округа Кинель Самарской области от 07.03.2014 № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель Самарской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 30.09.2013 № 2879 (с изменениями от 31.01.2014, от 07.07.2014, от 29.07.2014, от 02.09.2014, от 22.09.2014, от 24.10.2014, от 08.12.2014, от 09.02.2015, от 06.04.2015, от 02.06.2015, от 15.07.2015, от 04.09.2015, от 29.10.2015, от 31.12.2015), следующие изменения:
   1. Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на заместителя Главы городского округа Кинель по ЖКХ (Федотов С.Н.)».
   2. В Приложении № 1 к постановлению:
      1. Паспорт муниципальной программы, разделы 2, 5, 6 и 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
   3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
   4. Дополнить муниципальную программу приложением № 3 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» согласно приложению № 3.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газетах «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Кинель по ЖКХ (Федотов С.Н.).

Глава городского округа В.А.Чихирев

Савичева 63561

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области  от №\_\_\_\_\_\_\_\_  «Приложение № 1  к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от 30.09.2013 № 2879 (с изменениями от 31.01.2014 № 283, от 07.07.2014 № 2138, от 29.07.2014 № 2365, от 02.09.2014 № 2761, от 22.09.2014 № 2954, от 24.10.2014 № 3350, от 08.12.2014 № 3908, от 09.02.2015 № 529, от 06.04.2015 № 1265, от 02.06.2015 № 1787, от 15.07.2015 № 2185, от 04.09.2015 № 2777, от 29.10.2015 № 3402, от 31.12.2015 № 4131)» |

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) |
| Дата утверждения решения о разработке муниципальной программы | - | Решение Думы городского округа Кинель от 29 мая 2008 года № 495 |
| Заказчик муниципальной программы | - | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| Разработчик муниципальной программы | - | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| Цели и задачи муниципальной программы | - | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа Кинель:  создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа Кинель;  оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления движением;  совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;  обеспечение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | Начало: 1 января 2014 года, окончание: 31 декабря 2018 года. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - | Снижение количества ДТП с пострадавшими с аналогичным показателем за 2012 год;  снижение количества ДТП с участием пешеходов с аналогичным показателем за 2012 год;  оснащение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения |
| Перечень подпрограмм | - | Муниципальная программа не содержит подпрограмм |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой | - | Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета, в том числе с учетом формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в городской бюджет субсидий из областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителем средств городского бюджета в установленном порядке. Объем финансирования муниципальной программы составляет 309580,256 тыс. рублей:  - 2014 год – 39608,717 тыс. рублей;  - 2015 год – 75189,682 тыс. рублей;  - 2016 год – 120430.857 тыс. рублей;  - 2017 год – 45153,0 тыс. рублей;  - 2018 год - 29198,0 тыс. рублей. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы | - | Отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования |

# Основные цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации

2.1. Целью муниципальной программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

2.2. Достижение цели муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

2.2.1. создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;

2.2.2. создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа Кинель;

2.2.3. оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления движением;

2.2.4. совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

2.2.5. создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения.

2.2.6. обеспечение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

2.3. Муниципальная программа реализуется одноэтапно с 2014 по 2018 год. Начало реализации муниципальной программы - 1 января 2014 года, окончание - 31 декабря 2018 года.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

* 1. За счет средств городского бюджета объем финансирования Программы составляет 209164.142 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году - 16321,794тыс. рублей;

- в 2015 году - 39861,509 тыс. рублей;

- в 2016 году - 78629,839 тыс. рублей;

- в 2017 году - 45153,0 тыс. рублей;

- в 2018 году - 29198,0 тыс. рублей.

* 1. За счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в городской бюджет субсидий из областного бюджета финансирования муниципальной программы составляет 100416,114 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году - 23286,923 тыс. рублей,

- в 2015 году - 35328,173 тыс. рублей,

- в 2016 году – 41801,018 тыс. рублей,

- в 2017 году - 0 тыс. рублей,

- в 2018 году - 0 тыс. рублей.

* 1. Распределение средств городского и субсидий из областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы по исполнителям муниципальной программы представлено в таблице [3](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\МВК\3%20МВК%20по%20безопасности%20ДД\Программы\БДД%20Программа%20на%202014-2018%20гг\2.%20БДД%20Изменения%20Программа%202014-2018.docx#sub_10).

Таблица 3.

**Распределение средств городского бюджета на реализацию программных мероприятий по исполнителям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполни-тель про-граммных мероприя-тий | Всего  (тыс. рублей) | 2014 год  (тыс. рублей) | 2015 год  (тыс. рублей) | 2016 год  (тыс. рублей) | 2017 год  (тыс. рублей) | 2018 год  (тыс. рублей) |
|  | | | | | | |
| МБУ «Управле-ние ЖКХ» городского округа Кинель» | Городской бюджет | | | | | |
| 76629.071 | 16321,794 | 39861,509 | 18445,768 | 1000,0 | 1000,0 |
| Субсидии из областного бюджета | | | | | |
| 58615,096 | 23286,923 | 35328,173 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ «Служба благоустройства и содержания г.о. Кинель» | Городской бюджет | | | | | |
| 14764.725 | 0 | 0 | 7591,725 | 1670.0 | 5503.0 |
| Субсидии из областного бюджета | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление архитек-туры и градостро-ительства админист-рации г.о. Кинель | Городской бюджет | | | | | |
| 105777.346 | 0 | 0 | 52592,346 | 36627.0 | 16558.0 |
| Субсидии из областного бюджета | | | | | |
| 41801,018 | 0 | 0 | 41801,018 | 0 | 0 |
| Админист-рация г.о.Кинель | Городской бюджет | | | | | |
| 11993.0 | 0 | 0 | 0 | 5856.0 | 6137.0 |
| Субсидии из областного бюджета | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Механизм реализации муниципальной программы

* 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию и мониторинг хода ее выполнения, определяет формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы. По мере необходимости уточняет состав исполнителей, вид мероприятий и перераспределения финансирования в пределах муниципальной программы. Вносит в установленном порядке предложения по финансированию муниципальной программы на рассмотрение Думы городского округа Кинель Самарской области.
  2. Целевое использование бюджетных средств обеспечивает ответственный исполнитель мероприятий программы.
  3. Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет Управление финансами администрации городского округа Кинель Самарской области.
  4. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется на основании отчетов об исполнении муниципальных программ, в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель.
  5. Исполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий, рациональное использование выделяемых средств. В срок до 10 февраля года представляет информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы.

# Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы

# По предварительным оценкам, реализация мероприятий муниципальной программы должна привести к следующим изменениям в социально-экономической сфере городского округа Кинель Самарской области:

# повышение уровня оснащенности улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения согласно дислокации технических средств организации дорожного движения;

# снижение детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних;

# повышение у участников дорожного движения законопослушного поведения.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Кинель, согласно приложению № 3 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области  от №\_\_\_\_\_\_\_\_  Приложение № 1  к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы (в редакции постановлений администрации городского округа от 31.01.2014, от 07.07.2014, от 29.07.2014, от 02.09.2014, от 22.09.2014, от 24.10.2014, от 08.12.2014, от 09.02.2015, от 06.04.2015, от 02.06.2015, от 15.07.2015, от 04.09.2015, от 29.10.2015, от 31.12.2015) |

# Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Всего** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |  |
| **Раздел 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Освещение тематики безопасности дорожного движения в СМИ: газетах «Кинельская жизнь», «Неделя Кинеля», на сайте городского округа Кинель (по предоставлению информации ОГИБДД МО МВД России «Кинельский») | 2014 - 2018 | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| 1.2. | Участие в профилактических акциях, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | 2014 -2018 | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | МБУ Дом молодежных организаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс молодых» (далее – МБУ ДМО «Альянс молодых») |
|  | **Итого по разделу 1** | **2014 -2018** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Раздел 2. Проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения и предупреждение причин возникновения ДТП.** | | | | | | | | | |
|  | Ремонт автодорог, тротуаров | 2014 -2015 | 30865.286 | 2764,6 | 7111,273 | 0 | - | - | МБУ городского округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее МБУ «Управление ЖКХ») |
| 2014 -2018 | - | - | 11989,413 | 9000.0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – Управление архитектуры и градостроительства) |
|  | Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов | 2014 -2015 | 1092.92 | 309,9 | 272,02 | 0 | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
| 2016 -2018 | - | - | 0 | 511,0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства |
|  | Ремонт автодорог, тротуаров (софинансирование) | 2014 -2015 |  | Городской бюджет | | | | | МБУ «Управление ЖКХ» |
| 3910,336 | 1845,236 | 2065,1 | - | - | - |
|  | Субсидии из областного бюджета | | | | |
| 58615,096 | 23286,923 | 35328,173 | - | - | - |
| 2016 -2018 |  | Субсидии из областного бюджета | | | | | Управление архитектуры и градостроительства |
| 6785,0 | - | - | 2000,0 | 3189,0 | 1596,0 |
|  | Областной бюджет | | | | |
| 41801,018 | - | - | 41801,018 | 0 | 0 |
|  | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов, искусственных дорожных неровностей. | 2014 -2018 | 20209.881 | 4127,706 | 7379,4 | 8702,775 | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
|  | Установка сборно-разборных конструкций искусственных дорожных неровностей на проезжей части автодорог | 2014 -2015 | 285,13 | 0 | 285,13 | - | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
| 2016 -2018 | - | - | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства |
|  | Поставка щебня и природной песчано-гравийной смеси для дорожных работ | 2014 -2016 | 6989.44 | 300,0 | 1626,1 | 5063,34 | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
|  | Внесение изменений в Дислокацию технических средств организации дорожного движения | 2014 -2018 | 210.0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | МБУ «Управление ЖКХ» |
|  | Ремонт грунтовых дорог | 2014 -2016 | 12862.625 | 974,0 | 2386,9 | 1910,0 | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
| 2016 - 2018 | - | - | 7591,725 | - | - | МБУ «Служба благоустройства и содержания г.о. Кинель» (далее - МБУ «СБСК») |
|  | Нанесение дорожной разметки | 2014 -2016 | 7767.928 | 1392,576 | 719,1 | 493,252 | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
| 2017 - 2018 | - | - | - | 1670.0 | 3493,0 | МБУ «СБСК» |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков | 2014 -2016 | 4803.61 | 858,6 | 1096,25 | 1038,76 | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
| 2017 - 2018 | - | - | - | 0 | 1810, | МБУ «СБСК» |
|  | Приобретение и установка дорожных (пешеходных) ограждений | 2014 -2016 | 2936,19 | 1914,17 | 722,02\* | 100,0 | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
| 2017 -2018 | - | - | - | 0 | 200,0 | МБУ «СБСК» |
|  | Ремонт мостовых сооружений | 2014 -2018 | 152.403 | 114,762 | 0 | 37,641 | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
|  | Приобретение и установка светофорных объектов | 2014 2015 | 2086.244 | 1547,244 | 539,0\*\* | - | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
| 2016-2018 | - | - | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2014-2018 | 29525.839 | 0 | 0 | 20560,839 | 8965.0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства |
|  | Разработка сметной документации на ремонт дорог местного значения, ремонт дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов | 2014 -2015 | 325,0 | 163,0 | 0 | - | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
| 2016 -2018 | - | - | 162,0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства |
| * 1. 2 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и формирования базы дорожных данных | 2016-2018 | 3000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000.0 | 1000.0 | МБУ «Управление ЖКХ» |
|  | **Итого по разделу 2** | **2014 -2018** | **234223,946** | **39608,717** | **59630,466** | **102550,763** | **24335,0** | **8099.0** |  |
| **Раздел 3. Муниципальный дорожный фонд..** | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия, финансируемые из муниципального дорожного фонда. | 2015 | 63363.31 | - | 15559,216 | - | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» |
| 2016 - 2018 | - | - | 17880,094 | 14962,0 | 14962,0 | Управление архитектуры и градостроительства |
|  | **Итого по разделу 3** | **2014 -2018** | **63363.31** | **-** | **15559,216** | **17880,094** | **14962,0** | **14962,0** |  |
| **Раздел 4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.** | | | | | | | | | |
|  | Участие в профилактических акциях, направленных на профилактику детского дорожного травматизма и обучающих детей безопасному поведению на дорогах. | 2014 -2018 | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | МБУ ДМО «Альянс молодых» |
|  | **Итого по разделу 4** | **2014 -2018** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Раздел 5. Обеспечение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 2017-2018 | 11993,0 | - | - | - | 5856,0 | 6137,0 | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
|  | **Итого по разделу 5** |  | **11993,0** | **-** | **-** | **-** | **5856,0** | **6137,0** |  |
|  | **Всего по программе** | **2014 -2018** | **309580,256** | **39608,717** | **75189,682** | **120430,857** | **45153,0** | **29198,0** |  |

\*Сумма заложена на установку дорожных (пешеходных) ограждений, приобретенных в 2014 году

\*\*Сумма заложена на установку светофорных объектов, приобретенных в 2014 году

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области  от №\_\_\_\_\_\_\_\_  Приложение № 3  к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы (в редакции постановлений администрации городского округа от 31.01.2014, от 07.07.2014, от 29.07.2014, от 02.09.2014, от 22.09.2014, от 24.10.2014, от 08.12.2014, от 09.02.2015, от 06.04.2015, от 02.06.2015, от 15.07.2015, от 04.09.2015, от 29.10.2015, от 31.12.2015) |

**МЕТОДИКА**

**ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ**

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатам.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.
3. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы.
4. Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы должны быть представлены по форме, согласно таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  индикатора | Ед.  измерения | Значения целевых индикаторов | | Степень  достижения  целевых  индикаторов, % |
| плановые  значения по  Программе | фактически  достигнутые  значения |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Порядок расчета целевых показателей (индикаторов)

Формула 1

**Индикатор = Тг / Пг \* 100%** = (значение в процентах),

Формула 2

**Индикатор = Пг / Тг \* 100%** = (значение в процентах),

где:

**Тг** - количественное значение показателя за отчетный период текущего года;

**Пг** - количественное значение показателя за аналогичный период прошлого года.