| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель # ПОСТАНОВЛЕНИЕ от ____________ г. № __________ |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2025-2029 годы» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель», и в целях совершенствования системы комплексного благоустройства городского округа Кинель Самарской области и уточнения направлений расходования средств городского бюджета

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области  «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2025-2029 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Официально опубликовать настоящее постановление.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству.

И.о. Главы городского округа                         		                                   А. Н. Лужнов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Кинель

Самарской области

от «___» _________ 2024г. № ______

Муниципальная программа городского округа Кинель

Самарской области

«Комплексное благоустройство городского округа Кинель

Самарской области на 2025-2029 годы»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2025-2029 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение Главы городского округа Кинель Самарской области от 11.09.2017 г. №209 |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| Разработчик Программы | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| Цель и задачи Программы | Цель программы: совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Кинель Самарской области, повышение уровня благоустройства, улучшение внешнего облика округа Задачи Программы: обеспечение качественного выполнения работ (оказания услуг) по организации, содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния городского округа Кинель Самарской области, создание комфортных условий для жизнедеятельности населения |
| Срок и этапы реализации Программы | 2025 – 2029 годы |
| Показатели (индикаторы) Программы | Индикаторы и показатели Программы представлены в таблице №1, раздела 3 |
| Перечень подпрограмм Программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определённых Программой | Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 1 969 559,472 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской области - 1 969 559,472 тыс. рублей, из них: в 2025 году – 429 128,211 тыс. руб.; в 2026 году – 370 256,550 тыс. руб.; в 2027 году – 387 810,711 тыс. руб.; в 2028 году – 391 182,000 тыс. руб.; в 2029 году – 391 182,000 тыс. руб.; средств иных источников финансирования - 0,0 тыс. руб. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: обеспечить устойчивое и надежное функционирование объектов внешнего благоустройства; обеспечить наличие отлаженного механизма управления объектами внешнего благоустройства; улучшить качества предоставляемых услуг, выполняемых работ на объектах благоустройства; создать комфортные условия для массового отдыха граждан; повысить уровень благоустроенности территории; улучшить качества окружающей среды в городском округе Кинель Самарской области |

# Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области  «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2025-2029 годы» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28.09.2017 № 2889 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Кинель Самарской области», Уставом городского округа Кинель Самарской области, а также на основе анализа состояния объектов внешнего благоустройства с целью организации комплексного благоустройства и дальнейшего его развития на 2025 – 2029 годы.

Комплексное благоустройство – совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории городского округа Кинель Самарской области, включающих в себя работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, содержанию автомобильных дорог и тротуаров, мест захоронения, созданию внешнего облика городского округа.

Объекты внешнего благоустройства – объекты лесного хозяйства, объекты дорожного хозяйства, сооружение которых осуществлялось с привлечением источников бюджетного или иного аналогичного целевого финансирования и другие аналогичные объекты.

Мероприятия направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества выполняемых работ (оказания услуг) по содержанию и ремонту муниципального имущества, организации мероприятий по благоустройству, улучшения санитарного и эстетического состояния  городского округа Кинель Самарской области.

Городской округ Кинель Самарской области, площадью  108,762 км2, расположен в центральной части Самарской губернии и занимает выгодное транспортно-географическое положение. За предшествующие годы округ сформировался как единый живой организм, несмотря на некоторую территориальную отдаленность поселков Усть-Кинельский и Алексеевка. Инженерная и социальная инфраструктура  организована и продолжает совершенствоваться. Численность постоянного населения составляет 56,7 тысяч человек. В округе работает единая система электроснабжения, газоснабжения, создана единая система жилищно-коммунального хозяйства.  Протяженность водопроводных сетей составляет 222,94 км, канализационных – 79,8 км. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа 347,279 км, в том числе с асфальто-бетонным покрытием 158,390 км, с грунто-щебеночным 188,889 км. Общая протяженность тротуаров составляет 40,453 км.

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, касающихся содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства и выполнения комплексных мероприятий по благоустройству округа, требующих безотлагательного решения.

В последнее время в городском округе уделяется большое внимание к проблемам благоустройства.  Это ремонт дворовых территорий и проездов, содержание и ремонт автодорог и тротуаров, ремонт существующих и устройство новых контейнерных площадок, проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий защиты населения, выполнение мероприятий по приведению территории в соответствующее санитарное состояние, эксплуатационное содержание и ремонт светофорных объектов и объектов наружного уличного освещения и ряд других работ и мероприятий, направленных на приведение объектов в состояние, отвечающих соответствующим требованиям и нормам.

Однако проводимые мероприятия  по комплексному благоустройству недостаточно отражают полную потребность в необходимых работах.  Финансово-экономические механизмы, направленные на благоустройство,  не соответствуют уровню развития муниципального образования.

Развитие дорожной сети округа не соответствует темпам автомобилизации и создает дополнительные трудности по содержанию муниципальных дорог. Недостаточное финансирование данных работ влияет на низкий охват уборки улиц, кратность уборок, что соответственно увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций в результате влияния погодных условий.

Состояние зеленых насаждений за последние годы достигло состояния естественного старения, что требует особого ухода. Самопроизвольное падение скелетных ветвей угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли, конструктивных элементов зданий и сооружений, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов.

Основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения в городском округе Кинель Самарской области, является недостаточный уровень технической оснащенности и несовершенство системы контроля и управления дорожным движением. Увеличение контингента горожан и автомобильного парка поставило перед округом серьезные проблемы, связанные с предупреждением дорожно-транспортных происшествий. Обеспечение безопасности участников дорожного движения носит комплексный характер, предусматривающий техническое обслуживание и ремонт технических средств организации дорожного движения.

Проблема благоустройства мест захоронения является одной из социально значимых сфер, требующих ежедневного внимания и эффектного решения. В период массовых посещений кладбищ наблюдается несанкционированное складирование мусора, как на территории кладбищ, так и за их пределами. Дефицит мусорных контейнеров затрудняют своевременный сбор и вывоз мусора. Отсутствие ограждений на закрытых для захоронений кладбищах ведет к несанкционированному захоронению умерших. Данные проблемы требуют дополнительного финансирования.

На данный момент не все контейнерные площадки обустроены, существует необходимость в замене старых и приобретении дополнительных контейнеров для сбора твердых коммунальных  отходов, установки уличных урн.  Кроме этого, наблюдается низкий уровень сознания граждан. Жителями городского округа осуществляется несанкционированное складирование строительного и бытового мусора в местах общего пользования, лесопосадках, водоохранных зонах.  Этим можно объяснить наличие многочисленных несанкционированных свалок мусора в городской черте и в пригороде. Также остро стоит проблема складирования на контейнерных площадках крупногабаритных отходов. Вывоз таких отходов требует дополнительного финансирования.

Для поддержания территории городского округа в надлежащем санитарном состоянии на наиболее проблемных участках требуется дополнительная рабочая сила. Необходима материальная поддержка организаций, осуществляющих трудоустройство граждан, на дополнительно созданные рабочие места для проведения общественных  работ.

В центральной части городского округа расположены многоквартирные дома, срок службы которых превышает 50 лет. За годы эксплуатации произошло разрушение, выветривание стенового материала, обрастание мхом цокольной части здания. Аварийные балконы создают угрозу для жизни не только собственникам квартир, но и прохожим. Целью выполнения работ по ремонту многоквартирных домов является улучшение эстетического облика городского округа и продление сроков эксплуатации жилищного фонда. В городском округе имеются несколько многоквартирных домов, не подключенных к централизованной канализации. Вывоз жидких отходов в таких домах требует дополнительных затрат.

В связи с застройкой территории округа и соответственно развитием улично-дорожной сети, для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия в части организации освещения улиц, необходимо пересмотреть финансирование, направленное на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов электрических сетей наружного уличного освещения, что в свою очередь позволит сократить расходы бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой  на наружное освещение.

За многолетний период эксплуатации дворовых территорий  многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям дорожное покрытие пришло в ветхое состояние. Дворовые территории и внутриквартальные проезды являются важнейшей составной частью транспортной системы городского округа.  Из-за ограниченного финансирования отрасли не везде производился ремонт асфальтобетонного покрытия. Необходимо продолжить работы по благоустройству дворовых территорий. Остается на низком уровне благоустроенность мест отдыха и досуга граждан. Дворовые территории многоквартирных домов и парки недостаточно оборудованы детскими площадками, спортивными сооружениями и малыми архитектурными формами. Данная ситуация негативно сказывается на физическом и психологическом развитии детей.

Существует потребность в проведении профилактических мероприятий по отлову животных (собак) без владельцев. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасными для жизни и здоровья людей инфекциями, стайных агрессивных животных, бродячих животных, где их пребывание недопустимо.

Остановочные павильоны являются элементом обустройства улично-дорожной сети. С увеличением протяженности автодорог и соответственно автобусных маршрутов появилась потребность в установки новых остановочных павильонов, а также замене устаревших и вышедших из строя.

Современный автопарк специализированной дорожно-строительной и коммунальной техники, оказывающий работы по благоустройству, содержанию автомобильных дорог, вывозу ТКО и ремонту коммунальных систем на территории городского округа Кинель постепенно обновляется. Необходимо продолжить приобретение современной и надежной дорожно-строительной и коммунальной техники.

Для решения обозначенных проблем необходимо применение программно-целевого метода. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Значимость муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области  «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2025-2029 годы» в ее социальной направленности. Реализация мероприятий программы предоставляет возможность решить наиболее актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан городского округа Кинель Самарской области.

- Основные цели и задачи Программы,

# сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Кинель Самарской области, повышение уровня благоустройства, улучшение внешнего облика округа.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение качественного выполнения работ (оказания услуг) по организации, содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства;

- улучшение санитарного и эстетического состояния городского округа;

- создание комфортных условий для жизнедеятельности населения.

Срок реализации Программы: 2025-2029 годы.

Срок реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

# Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Целевые индикаторы и показатели программы  представлены в    таблице №1.

Таблица № 1

| № | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Кинель Самарской области, повышение уровня благоустройства, улучшение экологической обстановки и внешнего облика округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение качественного выполнения работ (оказания услуг) по организации, содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень выполнения мероприятий в рамках муниципального задания | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 2 | Уровень освещенности уличной сети | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 3 | Содержание светофорных объектов | ед. |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |
| 4 | Содержание объектов наружного уличного освещения | ед. |  | 6801 | 6801 | 6801 |  | 6801 | 6801 |
| 5 | Площадь содержания объектов благоустройства | м2 |  | 105340,7 | 105340,7 | 105340,7 |  | 105340,7 | 105340,7 |
| 6 | Содержание фонтана (пл.Мира) | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 7 | Объем газа для газового оборудования мемориального комплекса «Вечный огонь» | тыс.м3 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 |
| 8 | Поддержание Технического обслуживание газового оборудования мемориального комплекса «Вечный огонь» | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 9 | Уровень выполнения работ по благоустройству | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 10 | Количество приобретенной техники для муниципальных нужд | ед. |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
|  | Задача 2. Улучшение санитарного и эстетического состояния городского округа Кинель Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем приобретенного инертного материала (щебень, песок) |  | т | 6000 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 |
| 2 | Уровень выполнения работ по содержанию зеленых насаждений в надлежащем виде (спиливание сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей) |  | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 3 | Количество приобретенных контейнеров-мусоросборников |  | шт. | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 4 | Количество приобретенных бункеров-накопителей |  | шт. | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 |
| 5 | Количество вновь обустроенных контейнерных площадок |  | шт. | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |
| 6 | Количество отремонтированных контейнерных площадок |  | шт. | 15 | 20 | 25 |  | 20 | 20 |
| 7 | Площадь, подлежащая ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий (проездов) МКД, искусственных дорожных неровностей; |  | м2 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |
| 8 | Площадь, подлежащая отсыпке грунто-щебеночных дорог |  | м2 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 |
| 9 | Количество отловленных животных |  | ед. | 515 | 515 | 515 |  | 515 | 515 |
|  | Задача 3. Создание комфортных условий для жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество рассады |  | шт. | 17270 | 17270 | 17270 |  | 17270 | 17270 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий |  | ед. | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |
| 3 | Количество малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений |  | ед. | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |

- Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач.

Реализация программных мероприятий позволит существенно повысить уровень содержания объектов внешнего благоустройства, осуществить намеченный комплекс работ и услуг по благоустройству, а также создать комфортные условия для проживания граждан в городском округе Кинель Самарской области.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в Приложении к настоящей Программе.

- Обоснование ресурсного обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы в 2025 – 2029 годах составит 1 969 559,472 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской области  - 1 969 559,472 тыс. рублей, средств иных источников финансирования  - 0,0 тыс. руб.

Финансирование программы на конкретном этапе будет осуществляться с учетом индекса инфляции и возможностей бюджетов Самарской области и городского округа Кинель Самарской области на соответствующий год.

Средства на финансирование программных мероприятий предусматриваются ежегодно в процессе формирования бюджетов и могут корректироваться в зависимости от изменения показателей.

- Механизм реализации Программы

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель Самарской области, утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 07.03.2014 № 710 (в редакциях от 19.02.2015, 02.06.2015, 30.09.2015, 08.12.2016, 13.08.2018).

Ответственность за своевременную реализацию Программы, обеспечение эффективного использования бюджетных средств, координацию действий участников реализации Программы несут ответственные исполнители Программы.

Ответственность за реализацию конкретных мероприятий Программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данных мероприятий и использование ресурсов, направленных на их реализацию несут исполнители Программы. Исполнители программных мероприятий вправе привлекать для выполнения работ специализированные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет Управление финансами администрации городского округа Кинель Самарской области.

Досрочное прекращение реализации Программы может быть осуществлено в установленном порядке на основе оценки эффективности реализации Программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству.

# Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является создание благоприятной социально-экономической инфраструктуры.

В ходе реализации Программы намечено достижение следующих результатов:

- устойчивое и надежное функционирование объектов внешнего благоустройства;

- наличие отлаженного механизма управления объектами внешнего благоустройства;

-  улучшение качества предоставляемых услуг, выполняемых работ на объектах благоустройства;

-    создание комфортных условий для массового отдыха граждан;

-    повышение уровня благоустроенности территории;

-  улучшение качества окружающей среды в городском округе Кинель Самарской области.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой оценки эффективности реализации Программы.

# Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальных Программ городского округа Кинель Самарской области  должны быть представлены по форме, согласно таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  |  |  |

Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы оценивается как: от 90% до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой; 70%-90% - средняя; менее 70% - низкая.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области

«Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2025-2029 годы»

от «___» _________ 2024г. № _______

Перечень программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия |  | Срок реализации, гг | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств / ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на комплексное благоустройство, выполняемые в рамках муниципального задания (Субсидия) |  | 2025-2029гг | 1 427 784,277 | 262 909,349 | 278 336,722 | 294 538,206 | 296 000,000 | 296 000,000 | Администрация городского округа Кинель / МБУ «СБСК» |
| 1.1. | Основная деятельность |  |  | 811 591,751 | 147 487,555 | 157 624,428 | 168 479,768 | 169 000,000 | 169 000,000 |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог |  |  | 199 295,116 | 37 575,319 | 39 078,332 | 40 641,465 | 41 000,000 | 41 000,000 |  |
| 1.3. | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | 321 912,740 | 60 849,767 | 63 279,393 | 65 783,580 | 66 000,000 | 66 000,000 |  |
| 1.4. | Оплата за потребленную электрическую энергию объектами наружного уличного освещения, светофорными объектами |  |  | 94 984,670 | 16 996,708 | 18 354,569 | 19 633,393 | 20 000,000 | 20 000,000 |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на иные цели (Субсидии на иные цели): |  | 2025-2029гг | 227 733,432 | 104 745,935 | 30 190,236 | 30 397,261 | 31 200,000 | 31 200,000 |  |
| 2.1. | Уличное освещение: |  |  | 193 690,120 | 98 418,238 | 23 635,941 | 23 635,941 | 24 000,000 | 24 000,000 |  |
| 2.1.1. | Энергосервис |  |  | 193 690,120 | 98 418,238 | 23 635,941 | 23 635,941 | 24 000,000 | 24 000,000 |  |
| 2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству: |  |  | 34 043,312 | 6 327,697 | 6 554,295 | 6 761,320 | 7 200,000 | 7 200,000 |  |
| 2.2.1. | устройство контейнерных площадок |  |  | 6 152,566 | 1 009,920 | 1 050,317 | 1 092,329 | 1 500,000 | 1 500,000 |  |
| 2.2.2. | приобретение контейнеров-мусоросборников, бункеров-накопителей |  |  | 27 890,746 | 5 317,777 | 5 503,978 | 5 668,991 | 5 700,000 | 5 700,000 |  |
| 3 | Содержание |  | 2025-2029гг | 69 205,400 | 13 725,000 | 13 719,600 | 13 760,800 | 14 000,000 | 14 000,000 | Администрация городского округа Кинель / МКУ «Управление ЖКХ» |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству: |  | 2025-2029гг | 56 032,986 | 10 733,427 | 10 850,764 | 11 284,795 | 11 582,000 | 11 582,000 |  |
| 4.1. | Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий защиты населения – отлов безнадзорных животных (собак) |  |  | 2 660,800 | 500,000 | 520,000 | 540,800 | 550,000 | 550,000 |  |
| 4.2. | Приобретение и установка малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений |  |  | 24 047,200 | 4 500,000 | 4 680,000 | 4 867,200 | 5 000,000 | 5 000,000 |  |
| 4.3. | Поставка и транспортировка газа для газового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь" |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4.4. | Техническое обслуживание газового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь" |  |  | 155,949 | 29,456 | 30,634 | 31,859 | 32,000 | 32,000 |  |
| 4.5. | Прочие мероприятия |  |  | 29 169,037 | 5 703,971 | 5 620,130 | 5 844,936 | 6 000,000 | 6 000,000 |  |
| 5 | Содержание |  | 2025-2029гг | 44 189,900 | 8 631,300 | 8 728,700 | 8 829,900 | 9 000,000 | 9 000,000 | Администрация городского округа Кинель / МКУ «РИТУАЛ» |
| 6 | Прочие мероприятия по благоустройству: |  | 2025-2029гг | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6.1. | Устройство ограждения мест общего пользования |  |  | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Лизинг коммунальной техники для муниципальных нужд |  | 2025-2029гг | 71 000,000 | 14 200,000 | 14 200,000 | 14 200,000 | 14 200,000 | 14 200,000 | Администрация городского округа Кинель / Администрация городского округа Кинель |
| 8 | Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по вывозу нечистот |  | 2025-2029гг | 9 254,277 | 1 683,200 | 1 750,528 | 1 820,549 | 2 000,000 | 2 000,000 |  |
| 9 | Субсидия на проведение ремонта МКД |  | 2025-2029гг | 10 643,200 | 2 000,000 | 2 080,000 | 2 163,200 | 2 200,000 | 2 200,000 |  |
| 10 | Мероприятия в области содействия занятости населения (Субсидия) |  | 2025-2029гг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 11 | Прочие мероприятия по благоустройству: |  | 2025-2029гг | 53 216,000 | 10 000,000 | 10 400,000 | 10 816,000 | 11 000,000 | 11 000,000 | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель / Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель |
| 11.1. | Проведение отдельных видов работ по МКД |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Текущий ремонт памятников, мероприятия по благоустройству парков |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Субсидия на проведение ремонта МКД |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Благоустройство общественных территорий |  |  | 53 216,000 | 10 000,000 | 10 400,000 | 10 816,000 | 11 000,000 | 11 000,000 |  |
| 11.5. | Прочие мероприятия, в том числе: |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | восстановление воинских захоронений |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочие мероприятия по благоустройству: |  | 2025-2029гг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Комитет по управлению муниципальным имуществом/Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 12.1. | Приобретение контейнеров-мусоросборников |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Мероприятия по разработке проекта "Санитарно-защитная зона муниципального кладбища (территория новых захоронений)" |  | 2025-2029гг | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  |  | 1 969 559,472 | 429 128,211 | 370 256,550 | 387 810,711 | 391 182,000 | 391 182,000 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "СБСК" |  |  |  | 1 655 517,709 | 367 655,284 | 308 526,958 | 324 935,467 | 327 200,000 | 327 200,000 |  |
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | 125 238,386 | 24 458,427 | 24 570,364 | 25 045,595 | 25 582,000 | 25 582,000 |  |
| МКУ "Ритуал" |  |  |  | 44 689,900 | 9 131,300 | 8 728,700 | 8 829,900 | 9 000,000 | 9 000,000 |  |
| Администрация городского округа Кинель |  |  |  | 90 897,477 | 17 883,200 | 18 030,528 | 18 183,749 | 18 400,000 | 18 400,000 |  |
| Управление архитектуры и градостроительства го Кинель |  |  |  | 53 216,000 | 10 000,000 | 10 400,000 | 10 816,000 | 11 000,000 | 11 000,000 |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| >>. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |