Приложение №1

к Постановлению администрации

городского округа Кинель

от 12.10.2009г. № 2081

ПАСПОРТ

городской целевой программы

«Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры

городского округа Кинель на 2010-2015 годы»

| Наименование программы | - Городская целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры городского округа Кинель на 2010-2015 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Кинель |
| Основные разработчики программы | - Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель - Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
| Цели программы: | - повышение уровня пожарной безопасности, - обеспечение безопасности посетителей, обучающихся, воспитанников и работников учреждений культуры всех типов и видов (далее - учреждение культуры) во время их трудовой, культурно-массовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности; - предотвращение пожаров в зданиях учреждений культуры. |
| Задачи программы: | - реализация политики и требований законодательных и иных правовых актов в области обеспечения безопасности учреждений культуры, направленных на сохранение жизни посетителей, обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой, культурно-массовой и учебной деятельности |
| Сроки реализации программы | 2010-2015 годы |
| Основные исполнители программы | - Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель, - Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель - Учреждения культуры городского округа Кинель |
| Объемы и источники финансирования | Городской бюджет 2010- 500,0 тыс. рублей 2011- 630,0 тыс. рублей 2012- 695,0 тыс. рублей 2013- 798,0 тыс. рублей 2014- 1200,0 тыс. рублей 2015- 1390,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты | повышение безопасности учреждений культуры, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |

Характеристика проблемы

В настоящее время материально-техническое обеспечение учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности учреждений.

В  городском  округе  Кинель действует 9 муниципальных учреждений культуры.

В учреждениях имеется 13 различных зданий культурно-бытового и хозяйственного назначения, срок эксплуатации которых составляет от   18  до   100 лет:

1  объект (7,7 % от общего количества зданий) до 10 лет;

1  объект (7,7 % от общего количества зданий) до 20 лет;

5  объектов (38,5 % ) от 20 до 30 лет;

1  объектов (7,7 %) от 30 до 40 лет;

3  объектов (23,0 %) от 40 до 75 лет;

2  объектов (15,4 %) более 75 лет.

4  здания имеют деревянные конструкции стен и перекрытии.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры

городского округа Кинель 2010 – 2015 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Количество | Стоимость ( тыс. руб.) | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  | МОУ ДОД «Детская школа искусств№3» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | - |
|  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 130,0 | 130,0 | - | - | - | - | - |
|  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - |
|  | МОУ ДОД «Детская школа искусств№1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 140,0 | - | - | 140,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  | МУК «ДК «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 380,0 | - | - | 380,0 | - | - | - |
|  | МУК «ГДК» |  | 3475,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование автоматической установки пожаротушения | 1 | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | - |
| 2 | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 630,0 | - | 630,0 | - | - | - | - |
| 3 | Обработка деревянных конструкций и одежды сцены противопожарным составом | - | 180,0 | 180,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Замена дверей на двери с нормируемым пределом огнестойкости. Установка пожарных самозакрывающихся дверей. | - | 750,0 | - | - | - | - | - | 750,0 |
| 5 | Замена и установка кресел в зрительном зале на кресла, отвечающие современным противопожарным требованиям. | - | 550,0 | - | - | - | - | - | 550,0 |
| 6 | Демонтаж самодельного электрического щита для праздничного освещения площади и установка специального металлического шкафа. | 1 | 75,0 | - | - | 75,0 | - | - | - |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции кабельных и др.линий. Установка выключателя-разъединителя. | - | 90,0 | - | - | - | - | - | 90,0 |
|  | МУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система» |  | 868,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Центральная библиотека) | 5 | 90,0 | - | - | - | 90,0 | - | - |
| 2 | Монтаж пожарной сигнализации (Библиотека - филиал № 1) | 1 | 170,0 | - | - | - | 170,0 | - | - |
| 3 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Библиотека - филиал № 1) | 4 | 75,0 | - | - | - | 75,0 | - | - |
| 4 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Библиотека - филиал № 2) | 2 | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - | - |
| 5 | Монтаж пожарной сигнализации (Библиотека - филиал № 3) | 1 | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | - |
| 6 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Библиотека - филиал № 3) | 1 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - |
| 7 | Монтаж пожарной сигнализации (Библиотека - филиал № 5) | 1 | 38,0 | - | - | - | 38,0 | - | - |
| 8 | Монтаж пожарной сигнализации (Библиотека - филиал № 6) | 1 | 45,0 | - | - | - | 45,0 | - | - |
| 9 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Библиотека - филиал № 6) | 1 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - |
| 10 | Установка входной металлической двери (Библиотека - филиал № 6) | 2 | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - | - |
| 11 | Монтаж пожарной сигнализации (Детская библиотека) | 1 | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - |  |
| 12 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Детская библиотека) | 2 | 35,0 | - | - | - | 35,0 | - | - |
|  | Всего по плану: |  | 5213,0 | 500,0 | 630,0 | 695,0 | 798,0 | 1200,0 | 1390,0 |