Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель # ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2010 № 911 г.Кинель

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинель № 2081 от 12.10.2009 «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры городского округа Кинель на 2010-2015 годы»

В целях повышения уровня пожарной безопасности, обеспечения безопасности посетителей, обучающихся, воспитанников и работников учреждений культуры всех типов и видов во время их трудовой, культурно-массовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их  жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель № 2081 от 12.10.2009  «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры городского округа Кинель на 2010-2015 годы» следующие изменения:

- Приложение №1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры городского округа Кинель 2010 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа Кинель Самарской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа по социальным вопросам (Ускова А.А.)

Глава администрации                                                         А.А.Прокудин

Ускова 21370

Фокина 21384

Мясников 21698

Приложение №1

к Постановлению администрации

городского округа Кинель

№ 911 от 30.03.2010

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры

городского округа Кинель 2010 – 2015 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Количество | Стоимость ( тыс. руб.) | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1. | МОУ ДОД «Детская школа искусств№3» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 72,3 | 72,3 | - | - | - | - | - |
| 2. | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 75,9 | 75,9 | - | - | - | - | - |
| 3. | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 101,8 | 101,8 | - | - | - | - | - |
| 4 | МОУ ДОД «Детская школа искусств№1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 140,0 | - | - | 140,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 5. | МУК «ДК «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 380,0 | - | - | 380,0 | - | - | - |
| 6. | МУК «ГДК» |  | 3475,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оборудование автоматической установки пожаротушения | 1 | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | - |
| 6.2 | Оборудование автоматической пожарной сигнализации. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа | 1 | 630,0 | - | 630,0 | - | - | - | - |
| 6.3 | Обработка деревянных конструкций и одежды сцены противопожарным составом | - | 180,0 | 180,0 | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Замена дверей на двери с нормируемым пределом огнестойкости. Установка пожарных самозакрывающихся дверей. | - | 750,0 | - | - | - | - | - | 750,0 |
| 6.5 | Замена и установка кресел в зрительном зале на кресла, отвечающие современным противопожарным требованиям. | - | 550,0 | - | - | - | - | - | 550,0 |
| 6.6 | Демонтаж самодельного электрического щита для праздничного освещения площади и установка специального металлического шкафа. | 1 | 75,0 | - | - | 75,0 | - | - | - |
| 6.7 | Измерение сопротивления изоляции кабельных и др.линий. Установка выключателя-разъединителя. | - | 90,0 | - | - | - | - | - | 90,0 |
| 7 | МУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система» |  | 868,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 7.1 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Центральная библиотека) | 5 | 90,0 | - | - | - | 90,0 | - | - |
| 7.2 | Монтаж пожарной сигнализации (Библиотека - филиал № 1) | 1 | 170,0 | - | - | - | 170,0 | - | - |
| 7.3 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Библиотека - филиал № 1) | 4 | 75,0 | - | - | - | 75,0 | - | - |
| 7.4 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Библиотека - филиал № 2) | 2 | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - | - |
| 7.5 | Монтаж пожарной сигнализации (Библиотека - филиал № 3) | 1 | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | - |
| 7.6 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Библиотека - филиал № 3) | 1 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - |
| 7.7 | Монтаж пожарной сигнализации (Библиотека - филиал № 5) | 1 | 38,0 | - | - | - | 38,0 | - | - |
| 7.8 | Монтаж пожарной сигнализации (Библиотека - филиал № 6) | 1 | 45,0 | - | - | - | 45,0 | - | - |
| 7.9 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Библиотека - филиал № 6) | 1 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - |
| 7.10 | Установка входной металлической двери (Библиотека - филиал № 6) | 2 | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - | - |
| 7.11 | Монтаж пожарной сигнализации (Детская библиотека) | 1 | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - |  |
| 7.12 | Установка противопожарной двери в книгохранилище (Детская библиотека) | 2 | 35,0 | - | - | - | 35,0 | - | - |
|  | Всего по плану: |  | 5113,0 | 500,0 | 630,0 | 595,0 | 798,0 | 1200,0 | 1390,0 |