Приложение №1

к муниципальной программе

городского округа Кинель Самарской

области «Создание доступной среды

жизнедеятельности лицам с ограниченными

возможностями здоровья и их социальную

интеграцию на 2016-2020 годы»

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения и объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Срок | Всего | В т.ч. за счет средств бюджета городского округа |  |
| 1 | Оборудование здания МКУ «Управление социальной защиты населения городского округа Кинель Самарской области» | Установка и обустройство пандуса |  | 2016 год | 200,00 | 200,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2017 год | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2018 год | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020 год | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 250,00 | 250,00 |  |
| 2 | Оборудование здания администрации городского округа Кинель | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 10,00 | 10,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2017год. | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2018год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 60,00 | 60,00 |  |
| 3 | Оборудование здания спортивный центр «Кинель» |  |  | 2016год. | _ | _ | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2018год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  | Оборудование здания для всех категорий М1,М2, М3, М4 |  | 2020год. | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 400,00 | 400,00 |  |
| 4 | Оборудование здания – городской Дом культуры. |  |  | 2016год. | _ | _ | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | _ | _ |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | Оборудование места в зрительном зале |  | 2020год. | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 75,00 | 75,00 |  |
| 5 | Оборудование здания МБУ культуры поселка городского типа Алексеевка «Дом культуры «Дружба». | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 10,00 | 10,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2017год. | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2018год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | Оборудование места в зрительном зале |  | 2019год. | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 85,00 | 85,00 |  |
| 6 | Оборудование здания МБУ ДО ДШИ «Камертон» г.о.Кинель Самарской области | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 10,00 | 10,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Установка звукового маяка при входе в здание |  | 2017год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 20,00 | 20,00 |  |
| 7 | Оборудование здания МБУ культуры «Кинельская городская централизованная библиотека» | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 10,00 | 10,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Установка звукового маяка при входе в здание |  | 2017год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 | МБУ культуры «Кинельская городская централизованная библиотека» |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 20,0 | 20,0 |  |
| 8 | Оборудование зданияГБОУ СОШ №5 «Лидер» | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 10,00 | 10,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2018год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 10,0 | 10,0 |  |
| 9 | Оборудование здания ЦДО детей «Вундеркинд» | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 10,00 | 10,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Установка звукового маяка при входе в здание |  | 2017год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 20,0 | 20,0 |  |
| 10 | Оборудование здания ЦДО «Гармония» | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 10,00 | 10,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Установка звукового маяка при входе в здание |  | 2017год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 20,0 | 20,0 |  |
| 11 | Оборудование здания ГБОУ СОШ №3 | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 10,00 | 10,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Установка звукового маяка при входе в здание |  | 2017год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 20,0 | 20,0 |  |
| 12 | Оборудование здания ГБОУ СОШ №2 | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 10,00 | 10,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Установка звукового маяка при входе в здание |  | 2017год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 20,0 | 20,0 |  |
| 13 | Оборудование здания МБУ ДМО «Альянс молодых» | Установка и обустройство пандуса |  | 2016год. | 400,00 | 400,00 | МБУ ДМО «Альянс молодых» |
|  |  | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2017год. | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2019год. | 30,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 490,00 | 490,00 |  |
| 14 | МБУ ДО «Детская школа искусств №3» | Установка и обустройство пандуса |  | 2016год. | 500,00 | 500,00 | МБУ ДО «Детская школа искусств №3» |
|  |  | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2017год. | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2019год. | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 590,00 | 590,00 |  |
| 15 | МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» |  |  | 2016год. | _ | _ |  |
|  |  | Установка и обустройство пандуса |  | 2017год. | 450,00 | 450,00 | МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» |
|  |  | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2018год. | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020год. | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 540,00 | 540,00 |  |
| 16 | МБУ ДО «Детская школа искусств №2» |  |  | 2016год. | _ | _ |  |
|  |  | Установка и обустройство пандуса |  | 2017год. | 200,00 | 200,00 | МБУ ДО «Детская школа искусств №2» |
|  |  | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2018год. | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020год. | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 290,00 | 290,00 |  |
| 17 | МБУ ДО «Детская школа искусств №1» |  |  | 2016год. |  |  |  |
|  |  | Установка и обустройство пандуса |  | 2017год. | 500,00 | 500,00 | МБУ ДО «Детская школа искусств №1» |
|  |  | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2018год. | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020год. | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 590,00 | 590,00 |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 3 500,00 | 3 500,00 |  |