|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская ФедерацияСамарская областьАДМИНИСТРАЦИЯгородского округа КинельПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| от | 14.03.2016 | № | 891 |  |  |
|  |
| Об утверждении итогового отчета об исполнении муниципальной экологической программы городского округа Кинель Самарской области на 2013-2015 годы  |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить итоговый отчет об исполнении муниципальной экологической программы городского округа Кинель Самарской области на 2013-2015 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Кинель Самарской области в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского округа В.А. ЧихирёвПрокудин 21760Гусев 61850 |  |

 Утвержден

 постановлением

 администрации городского

 округа Кинель

 № 891 от «14» марта 2016 г.

**Пояснительная записка**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**Итоговый отчет об исполнении муниципальной экологической программы городского округа Кинель Самарской области на 2013-2015 гг.**

Эффективность достижения целей и решения задач муниципальной экологической программы на 2013-2015 гг. (далее - Программа) с точки зрения социально-экономического эффекта должны обеспечить:

Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа Кинель (социальная составляющая);

сохранение экологической стабильности и улучшение качества окружающей природной среды (экологическая составляющая);

сокращение экономических потерь, которые несет городской округ при загрязнении окружающей природной среды (экономическая составляющая);

создание инфраструктуры для привлечения инвестиций.

В качестве основных индикаторов результативности Программы применяются:

- К1 – коэффициент поддержания баланса зеленых насаждений;

- К2 – коэффициент развития системы экологического воспитания, культуры и просвещения.

1. Сохранение, реконструкция и приумножение видового разнообразия зеленых насаждений города

- К1 – коэффициент поддержания баланса зеленых насаждений

$$К\_{1}= \frac{А}{Б}$$

где А – количество высаженных деревьев;

 Б – количество срубленных деревьев.

В 2013 году на территории городского округа было высажено в грунт 425 шт. саженцев и проведены работы по спилу 51 шт. (за счет средств МБУ «Управление ЖКХ») + 124 (в рамках исполнения программы) шт. древесных насаждений.

В 2014 году на территории городского округа было высажено в грунт 1200 шт. саженцев: за счет городского бюджета – 504 шт.; за счет средств предприятий и организаций – 696 шт.

В соответствии с муниципальным контрактом в 2014 году были проведены работы по спилу 318 шт. древесных насаждений на территории округа.

В 2015 году на территории городского округа было высажено в грунт 587 шт. саженцев: за счет городского бюджета – 487 шт.; за счет средств предприятий и организаций – 100 шт.

В соответствии с муниципальным контрактом в 2015 году были проведены работы по спилу 1596 шт. древесных насаждений на территории округа (за счет средств МБУ «Управление ЖКХ»).

2. Развитие и функционирование системы экологического воспитания, культуры и просвещения населения городского округа Кинель

- К2 – коэффициент развития системы экологического воспитания, культуры и просвещения.

$$К\_{2}= \frac{С}{Д}\*100 \%$$

где С – количество населения, охваченных мероприятиями по экологическому воспитанию, культуре и просвещению, Д – количество жителей городского округа Кинель.

2013 год: С= 38000; Д= 55491;

2014 год: С= 37800; Д=56191;

2015 год: С= 36600; Д=57130.

Реализация данной Программы способствует созданию благоприятных условий для проживания населения, сохранения экологической стабильности и улучшения качества окружающей природной среды.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| плановые значения по Программе | фактически достигнутые |
| 1 | Сохранение баланса зелёных насаждений К1 |
| 2013 год | - | 1,6 | 2,43 | 151,88 |
| 2014 год | 1,8 | 3,77 | 209,44 |
| 2015 год | 2,0 | 0, 37 | 18,5 |
| 2 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому воспитанию, культуре и просвещению, к общему числу жителей городского округа Кинель |
| 2013 год | % | 67,0 | 68,48 | 100,7 |
| 2014 год | 67,5 | 67,27 | 99,7 |
| 2015 год | 67,5 | 64,06 | 94,9 |
| 3 | Проведение регионального государственного экологического контроля |
| 2013 год | проверок в год | 33 | 19 | 57,6 |
| 2014 год | 35 | 24 | 68,6  |
| 2015 год | 35 | 18 | 51,4 |
| 4 | Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению |
| 2013 год | публикаций в год | 20 | 15 | 75 |
| 2014 год | 25 | 24 | 96 |
| 2015 год | 25 | 23 | 92 |