| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 28.03.2016г. | № | 1175 |  |  |
| Об утверждении итогового отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель « Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2011-2015 годы » за 2011-2015 годы |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

Постановляю:

- Утвердить итоговый отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2011-2015 годы» за 2014 год, утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель от 28.03.2011г. №924, за 2011-2015 годы (прилагается).

- Опубликовать настоящий отчет на официальном сайте городского округа Кинель в сети Интернет.

Глава городского округа							В.А.Чихирев

Фокина 21384

Москаленко 21386

Утверждено

постановлением администрации городского округа Кинель

от 28.03.2016г. № 1175

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ,

за 2011 - 2015 годы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 13.04.2010г. №1045

| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | Главный распоря-дитель бюджетных средств | Испол-нитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации и строительство коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилья экономического класса, в т.ч.: | Управление архитектуры и градо-строительства |  | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 329,30 | 329,30 | 0,00 | 99,8% | 99,8% | - |
|  | 2015 год |  |  | 330,00 | 330,00 | - | 329,30 | 329,30 | - | 99,8% | 99,8% | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция (строительство) улично-дорожной сети, в т.ч. за счет: | Управление архитектуры и градо-строительства |  | 20 196,00 | 8 363,32 | 11 832,68 | 18 030,13 | 8 363,32 | 9 666,81 | 89,3% | 100,0% | 81,7% |
|  | 2014 год |  |  | 1 927,00 | 1 927,00 | - | 1 927,00 | 1 927,00 | - | 100,0% | 100,0% | - |
|  | 2015 год |  |  | 18 269,00 | 6 436,32 | 11 832,68 | 16 103,13 | 6 436,32 | 9 666,81 | 88,1% | 100,0% | 81,7% |
| 3 | Государственная регистрация газопровода высокого давления для газоснабжения юго-восточной части г.о.Кинель, в т.ч. за счет: | Управление архитектуры и градо-строительства |  | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 100,0% | 100,0% | - |
|  | 2013 год |  |  | 370,00 | 370,00 |  | 370,00 | 370,00 | - | 100,0% | 100,0% | - |
| 4 | Приобретение жилья для формирования муниципального жилищного фонда, в т.ч. за счет: | Комитет по управлению муниципальным имуществом |  | 34 320,00 | 5 148,00 | 29 172,00 | 34 320,00 | 5 148,00 | 29 172,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|  | 2012 год |  |  | 34 320,00 | 5 148,00 | 29 172,00 | 34 320,00 | 5 148,00 | 29 172,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 5 | Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Кинель, в т.ч. за счет: | Управление архитектуры и градо-строительства |  | 1 882,37 | 1 882,37 | 0,00 | 1 591,37 | 1 591,37 | 0,00 | 84,5% | 84,5% | - |
|  | 2013 год |  |  | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | 100,0% | 100,0% | - |
|  | 2014 год |  |  | 991,00 | 991,00 | - | 700,00 | 700,00 | - | 70,6% | 70,6% | - |
|  | 2015 год |  |  | 291,37 | 291,37 | - | 291,37 | 291,37 | - | 100,0% | 100,0% | - |
| 6 | Проведение инвентаризации и внесении границ населенных пунктов в ЕГРП, в т.ч. за счет: | Управление архитектуры и градо-строительства |  | 10 650,00 | 5 900,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 44,6% | 0,0% | 100,0% |
|  | 2014 год |  |  | 5 900,00 | 5 900,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% | 0,0% | - |
|  | 2015 год |  |  | 4 750,00 | - | 4 750,00 | 4 750,00 | - | 4 750,00 | 100,0% | - | 100,0% |
| 7 | Выполнение работ по формированию и кадастровому учёту земельного участка под жилищное строительство, в т.ч. за счет: | Управление архитектуры и градо-строительства |  | 198,90 | 198,90 | 0,00 | 198,90 | 198,90 | 0,00 | 100,0% | 100,0% | - |
|  | 2015 год |  |  | 198,90 | 198,90 | - | 198,90 | 198,90 | - | 100,0% | 100,0% | - |
| 8 | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Ульяновская, 2А, в т.ч. за счет: | Управление архитектуры и градо-строительства |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,0% | 100,0% | - |
|  | 2013 год |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 100,0% | 100,0% | - |
|  | ИТОГО |  |  | 69 447,27 | 23 692,59 | 45 754,68 | 61 089,70 | 17 500,89 | 43 588,81 | 88,0% | 73,9% | 95,3% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 год |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | 2012 год |  |  | 34 320,00 | 5 148,00 | 29 172,00 | 34 320,00 | 5 148,00 | 29 172,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|  | 2013 год |  |  | 2 470,00 | 2 470,00 | 0,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 0,00 | 100,0% | 100,0% | - |
|  | 2014 год |  |  | 8 818,00 | 8 818,00 | 0,00 | 2 627,00 | 2 627,00 | 0,00 | 29,8% | 29,8% | - |
|  | 2015 год |  |  | 23 839,27 | 7 256,59 | 16 582,68 | 21 672,70 | 7 255,89 | 14 416,81 | 90,9% | 100,0% | 86,9% |

Приложение к итоговому отчету об исполнении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2011-2015 годы»

Пояснительная записка

к итоговому отчету об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2011-2015 годы»

за 2011 - 2015 годы

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2011-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 28.03.2011г. №924 (далее - Программа) в целях создания условий для развития жилищного строительства на территории городского округа Кинель. В Программу вносились изменения постановлениями администрации городского округа Кинель от 09.12.2011г. №3372, от 16.07.2012г. №2078, от 25.03.2013г. №942, от 22.08.2013г. №2507, от 26.09.2013г. №2832, от 31.12.2013г. №3981, от 15.04.2014г. №1224, от 21.10.2014г. №3286, от 26.12.2014г. №4192, 12.03.2015г. №921, 11.06.2015г. №1877, от 23.12.2015г. №4018, от 30.12.2015г. №4125.

Основной целью Программы является создание условий для развития жилищного строительства на территории городского округа Кинель Самарской области.

Для достижения указанной цели Программой предусмотрено решение следующих задач:

- комплексное освоение и развитие территории для массового строительства жилья экономического класса;

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства;

- обеспечение проектно-сметной документацией на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель Самарской области;

- увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения;

Общий объем финансирования по Программе составил 69 447,3 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета г.о. Кинель – 23 692,6 тыс.руб.;

- за счет иных источников (бюджет Самарской области) – 45 754,7 тыс.рублей.

Из предусмотренных Программой финансовых средств освоено 61 089,7 тыс.рублей, что составляет 88,0%. Отклонение составило 8 357,6 тыс.рублей, из них:

- 291,0 тыс.рублей – сумма не исполненных обязательств по внесению изменений в Генеральный план городского округа Кинель в 2014 году;

- 5 900,0 тыс.рублей – сумма неисполненных обязательств по муниципальному контракту «Проведение инвентаризации и внесении границ населенных пунктов в ЕГРП». Работы по инвентаризации произведены в 2014 году, но плата по условиям муниципального контракта производится после получения подтверждения из Росреестра. Подтверждение поступило в начале января 2015 года. Таким образом, снятие бюджетных обязательств в 2014 году не представлялось возможным;

- 2 166,6 тыс.рублей – экономия при проведении конкурсных процедур.

В рамках реализации Программы за период 2011 – 2015 годов выполнены следующие мероприятия:

- разработана проектно-сметная документация и проведена реконструкция дорожного покрытия по ул.Герцена;

- приобретены в муниципальную собственность 29 квартир в построенном доме по адресу г.Кинель, ул.Спортивная, 4В, с дальнейшим предоставлением 22 квартир обманутым дольщикам (ул.Мостовая, 22) и 7 квартир для расселения аварийного дома (ул.Мичурина, 12);

- проведены работы по актуализации Генерального плана городского округа Кинель, утверждены Правила землепользования и застройки городского округа Кинель;

- проведена инвентаризация границ городского округа Кинель и постановка их на учет в ЕГРП;

- сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки под жилищное строительство.

В целях оценки эффективности реализации Программы разработаны показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы. Эффективность реализации Программы оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Результаты достижения показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |  | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по Программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м. общей площади жилья |  |  |  |
|  | 2011 год |  | 28,6 | 30,4 | 106,2% |
|  | 2012 год |  | 30,7 | 31,0 | 100,8% |
|  | 2013 год |  | 33,8 | 34,9 | 103,2% |
|  | 2014 год |  | 44,0 | 44,2 | 100,4% |
|  | 2015 год |  | 48,4 | 58,5 | 120,8% |
|  | Итого за весь период реализации Программы |  | 185,5 | 198,8 | 107,2% |
| 2 | Обеспеченность населения жильем | кв.м. на человек |  |  |  |
|  | 2011 год |  | 24,6 | 24,6 | 100,0% |
|  | 2012 год |  | 25,0 | 26,8 | 107,2% |
|  | 2013 год |  | 25,3 | 25,3 | 100,0% |
|  | 2014 год |  | 25,6 | 25,6 | 100,0% |
|  | 2015 год |  | 26,0 | 26,6 | 102,3% |
| 3 | Коэффициент доступности жилья для населения | лет |  |  |  |
|  | 2011 год |  | 5,36 | 5,1 | 95,0% |
|  | 2012 год |  | 5,32 | 5,1 | 95,4% |
|  | 2013 год |  | 5,28 | 5,5 | 104,8% |
|  | 2014 год |  | 5,23 | 5,5 | 105,9% |
|  | 2015 год |  | 5,13 | 5,3 | 102,5% |

Степень достижения показателей программы в среднем по годам составила:

2011 год - 100,4%;

2012 год - 101,1%;

2013 год - 102,7%;

2014 год - 102,1%;

2015 год - 108,5%.

Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности, учитывая степень достижения ожидаемых результатов, степень эффективности реализации Программы – высокая.

В связи с вышеизложенным, реализация Программы признается завершенной.