Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Кинель от 24.02.2012г. № 574

«Приложение №1 к Поставлению администрации

городского округа Кинель от 24.02.2010г. №471»

Городская целевая программа противопожарных мероприятий МУЗ «Кинельская ЦРБ»

на 2010 – 2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ              -  городская целевая программа противопожарных мероприятий МУЗ «Кинельская ЦРБ»

на 2010 – 2015 годы

.

ЗАКАЗЧИК  ПРОГРАММЫ                            - администрация городского округа Кинель.

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ                      - администрация городского округа Кинель,

ПРОГРАММЫ                                                  -  управление архитектуры и градостроительства городского округа

Кинель,

- МУЗ «Кинельская ЦРБ».

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ                                -установка автоматической противопожарной сигнализации

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ                    в отделениях МУЗ «Кинельская ЦРБ»

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ                                 - муниципальный бюджет, затраты на реализацию программы составят:

ФИНАНСИРОВАНИЯ                                        всего – 2495,1 тыс.рублей.

ПРОГРАММЫ                                                      2010 год –   392  тыс.руб.;

2011 год –  282,1 тыс.руб.;

2012 год –  657  тыс.руб.;

2013 год –  292   тыс.руб.

2015 год -  872 тыс.руб.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ                   - Основными задачами программы являются:

- обеспечение безопасности пациентов и работников МУЗ «Кинельская ЦРБ»;

- предотвращение пожаров в зданиях учреждения здравоохранения МУЗ «Кинельская ЦРБ»;

- повышения уровня пожарной безопасности;

- реализация государственной политики и требований законодательных и иных правовых актов

в области обеспечения безопасности учреждений здравоохранения.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ           - 2010 – 2015 годы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                         - повышение безопасности учреждения МУЗ «Кинельская ЦРБ»

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                         - снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

Приложение №1

к постановлению от________№________

Приложение №1

к постановлению от 24.02.2010г. №471

МЕРОПРИЯТИЯ

городской целевой программы противопожарной  безопасности МУЗ «Кинельская ЦРБ»

на 2010 – 2015 годы

| Годы | Наименование учреждения | Мероприятия | ИТОГО (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Детская поликлиника Скорая медицинская помощь Филиал поликлиники | Установка АПС Монтаж пожарной сигнализации: -здания станции скорой помощи; -гаражей. Установка АПС | 106 60 40 186 |
| ИТОГО 2010 год |  |  | 392 |
| 2011 | Женская консультация Скорая медицинская помощь Филиал поликлиники | Составление проектной документации и установка АПС Противопожарные мероприятия Установка АПС | 82,5 29,6 170 |
| ИТОГО 2011 год |  |  | 282,1 |
| 2012 | Скорая медицинская помощь Инфекционное отделение (п.г.т.Алексеевка) Терапевтическое отделение (п.г.т.Алексеевка) Женская консультация Скорая медицинская Помощь Детская поликлиника | Установка речевого оповещения о пожаре Установка системы автоматического пожаротушения в боксах стоянки автомашин Составление проектной документации и установка АПС Составление проектной документации и установка АПС Противопожарные мероприятия Противопожарные мероприятия Противопожарные мероприятия | 15 100 144 144 40 27 187 |
| ИТОГО 2012 год |  |  | 657 |
| 2013 | Отделение ЦРБ в п.г.т.Усть-Кинельский Детская поликлиника Филиал поликлиники Женская консультация Скорая медицинская помощь Отделение ЦРБ п.г.т.Усть-Кинельский | Составление проектной документации и установка АПС Противопожарные мероприятия Противопожарные мероприятия Противопожарные мероприятия Противопожарные мероприятия Противопожарные мероприятия ИТОГО | 222 70 |
| ИТОГО 2013 год |  |  | 292 |
| 2015 | Отделение ЦРБ в п.г.т.Алексеевка | Составление проектной документации и установка АПС Противопожарные мероприятия | 750 122 |
| ИТОГО 2015 год |  |  | 872 |
| ВСЕГО |  |  | 2495,1 |