Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа

от 24.12.2008  № 1501

Городская целевая Программа

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений

в городском округе Кинель» на 2009-2011 годы

городской округ Кинель

2008 год

П А С П О Р Т

Городской целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Кинель» на 2009-2011 годы

Наименование	-Городская целевая Программа «Развитие сети дошколь-

программы	           ных образовательных учреждений в городском округе

Кинель» на 2009-2011 годы.

Координатор

Заказчик Программы- Администрация городского округа Кинель

Цель Программы	-обеспечение дошкольным образованием детей в

возрасте от 3-х до 7 лет на территории городского округа

Задачи Программы –проведение капитального и текущего ремонта зданий

и помещений учреждений дошкольного образования

городского округа, оснащение современным обо-

рудованием помещений и групп

Сроки реализации

Программы		   - 2009-2011 годы

Основные исполнители –Администрация городского округа Кинель

Программы                       (управление финансами, управление архитек-

туры и градостроительства)

Кинельское управление образования и науки

Самарской области

Объемы и источники	-областной бюджет, всего 20018,8 тыс.руб.,

финансирования             в том числе по годам:

2009г. -3401,8 тыс. руб.

2010г.-12151,4 тыс. руб.

2011г. -4465,6 тыс. руб.

-городской бюджет, всего 20600,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2009г. -5700,3 тыс. руб.

2010г. -8041,7 тыс. руб.

2011г. -6858,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты –улучшение социально-экономических пока-

зателей городского округа;

-оптимизация и развитие системы дошкольного

образования;

-более качественное решение основных задач

дошкольного образования;

-снижение социальной напряженности в

городском округе, связанную с недостаточным

количеством мест в дошкольных учреждениях.

Система контроля за     –Контроль за выполнением мероприятий

исполнением		 Программы и руководство осуществляется

Программы		           заместителем Главы администрации городского

округа Кинель по социальным вопросам.

-Контроль за целевым использованием бюджет-

ных средств – Главным распорядителем

бюджетных средств администрацией городского

округа Кинель.

Исполнители мероприятий Программы несут

ответственность за качественную и своевре-

менную реализацию мероприятий, рациональ-

ное использование выделяемых средств.

1. Общие положения

Негативная демографическая и экономическая ситуация, складывающаяся на рубеже 90-ых годов в Российской Федерации в целом  и в городском округе Кинель в частности, оказала определяющее влияние на текущее состояние муниципальной системы дошкольного образования.

В городе произошло сокращение численности ДОУ, имеющих статус юридического лица, с 16 в 1995 году до 11 в настоящее время, из которых 2 ДОУ являлись муниципальными; 4 –ведомственными.

Охват детей, проживающих в городском округе Кинель, дошкольным образованием в возрасте от одного года до 6 лет, по состоянию на 01.01.2008, составляет 55%, оставаясь на протяжении последних 3-х лет в целом стабильным (2005г. -55%, 2006г. -56%, 2007г. -55%).  Общая численность детей городского округа Кинель, охваченных дошкольным образованием, с 2003 года постоянно растет и составляет в настоящее время 1785 человек (2000г. -1308 чел., 2005г. -1432 чел., 2007г. -1758 чел.). Другими различными формами дошкольного образования (как правило, по подготовке детей к школе) охвачено еще 85 детей, что составляет 1,3% от общей численности детей в возрасте от одного года до 6 лет.

Основной проблемой в системе дошкольного образования городского округа Кинель в настоящее время является недостаточное количество мест в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Численность детей–очередников на поступление в ДОУ, по состоянию на 01.01.2008г., составила 1200 детей.

Увеличение очередности на поступление в ДОУ обусловлено окончанием демографического спада и ростом численности детей дошкольного возраста. Так, если в 2003 году численность детей в возрасте от одного года до 6 лет составляла 2643 человек, то в настоящее время эта цифра выросла до 3109 человек (рост составил 15%).

В свете вышеуказанной проблемы исключительную важность приобретает такое направление деятельности, как возврат в систему дошкольного образования зданий (помещений) детских садов, которые ранее были из нее выведены, проведение капитального и текущего ремонта помещений, возвращаемых в систему дошкольного образования городского округа, а также оснащение современным оборудованием помещений и групп.

П. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, и исполнителей представлен в приложении 1 к Программе.

Перечень

мероприятий программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Кинель» на 2009-2011 горды, финансирование которых осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджетов

| № | мероприятия | Срок исполнения по годам |  |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования | Получатель средств | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |  |  |
| 1. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство нового здания ДОУ: -на южной стороне г.Кинель (10 групп) |  |  |  |  | 2011 | Министерство образования и науки СО |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием групп в зданиях и помещениях, возвращенных в систему дошкольного образования: -помещения ЦДО «Вундеркинд» 2 гр., (40 мест); -д/сада № 9 «Золотой петушок» -1 гр. (20 чел.) |  |  | 2010 |  |  | Администрация г.о. Кинель Областной бюджет | 1148,3 т.р. (в т.ч. ЦДО «Вундеркинд» 763,3 т.р.; д/с № 9 -385 т.р.) 7655,2 т.р. (в т.ч. ЦДО «Вундеркинд» -5103,2 т.р., д/с № 9 -2552 т.р.) |  | Администрация г.о. Кинель Министерство образования и науки Самарской области |
| 3 | Развитие негосударственного сектора системы дошкольного образования через оказание поддержки предприятиям, организациям в организации детских садов и групп |  |  |  |  | 2011 | Средства предприятий и организаций всех видов и типов |  |  | Администрация г.о.Кинель |
| 2. Увеличение числа мест в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перепрофилирование части помещений общеобразовательных учреждений для введения предшкольного образования детей 5-7 лет: -сош № 11 -сош № 4 |  |  |  |  | 2011 | Администрация г.о. Кинель -«- |  |  | Администрация г.о. Кинель -«- |
| 5 | Формирование единой очередности в ДОУ по г.о.Кинель | 2009 |  | 2010 |  | 2011 | Администрация г.о. Кинель |  |  | Администрация г.о. Кинель Управление образования и науки |
| 6 | Информирование населения о работе управления по развитию дошкольного образования | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |  | Администрация г.о.Кинель Управление образования и науки |
| № | Мероприятия | Срок исполнения по годам |  |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования | Получатель средств | Ответственные исполнители |
|  |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |  |  |
| 3.Повышение качества содержания и образования ребенка в дошкольном учреждении, укрепление и охрана его здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выделение средств на текущий ремонт зданий детских садов. | 2009 |  | 2010 |  | 2011 | Администрация г.о.Кинель | 4,0 млн. руб. |  | Администрация г.о.Кинель |
| 8 | Выделение средств на благоустройство территорий ДОУ (групповых участков, теневых навесов) | - |  | 2010 |  | 2011 | Администрация г.о.Кинель | 1,0 млн. руб. |  | Администрация г.о.Кинель |
| 9 | Проведение ежегодного муниципального конкурса «Детский сад года» | 2009 |  | 2010 |  | 2011 | Администрация г.о.Кинель | 30 тыс. руб. | МОУ ДПО «Ресурсный центр» | Администрация г.о.Кинель |
| 10 | Премирование руководителей ДОУ по результатам аттестации учреждений | 2009 |  | 2010 |  | 2011 | Администрация г.о.Кинель | 40 тыс. руб. | МОУ ДПО «Ресурсный центр» | Администрация г.о.Кинель |
| 11 | Финансирование расходов ДОУ на содержание детей льготных категорий, детей-инвалидов | 2009 |  | 2010 |  | 2011 | Администрация г.о.Кинель | 1,0 млн. руб. | Управление по вопросам семьи и демографического развития | Администрация г.о.Кинель, учреждения дошкольного образования |
| 12 | Организация лицензирования медицинской деятельности ДОУ | 2009 |  | 2010 |  | 2011 | Администрация г.о.Кинель | в объеме текущей деятельности | ДОУ | Администрация г.о.Кинель, Управление образования и науки |
| 13 | Формирование банка данных программного, наглядно-дидактического и методического обеспечения образования в ДОУ | 2009 |  | 2010 |  | 2011 | ДОУ | - | ДОУ | МОУ ДПО «Ресурсный центр» |
| 14 | Организация новых форм участия общественности в управлении дошкольным учреждениям |  |  | 2010 |  |  | Управление образования и науки | - | - | Управление образования и науки, МОУ ДПО «Ресурсный центр» |
| № | Мероприятия | Срок исполнения по годам |  |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования | Получатель средств | Ответственные исполнители |
|  |  | 2009 | 20010 |  | 2011 |  |  |  |  |  |
| 4.Развитие материально-технической базы дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ОЦП «Дети Самарской области». «Материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений» | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | обл.бюджет гор.бюджет | 2009 2010 2011 3401,8 4496,2 4465,6 600,3 793,4 788,0 |  | Администрация г.о. Кинель, Управление образования и науки |
| 16 | Выделение средств на оснащение медицинских кабинетов ДОУ |  |  |  | 2011 |  | Администрация г.о.Кинель |  |  | Администрация г.о.Кинель |
| 5.Развитие профессиональной подготовки педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение ежегодного окружного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования» | 2009 | 2010 |  | - |  | Администрация г.о.Кинель | 30,0 |  | Управление образования и науки, МОУ ДОП «Ресурсный центр» |