Информация
по результатам контрольного мероприятия
 	«Проверка использования бюджетных средств на реализацию мероприятия муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы» по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» за 2025 год и истекший период 2026 года»

В соответствии с планом работы Контрольно - счетной палаты городского округа Кинель Самарской области на 2026 год проведено  контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств на реализацию мероприятия муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы» по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» за 2025 год и истекший период 2026 года».
В результате контрольного мероприятия выявлены факты принятия и оплаты малых архитектурных форм и спортивного оборудования, несоответствующих условиям муниципальных контрактов, непринятия мер  по взысканию пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам, факты вандализма. Расходы Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – Управление) по созданию общественных территорий не переданы в муниципальную казну.
[bookmark: _GoBack]По фактам вандализма и кражи Управлением направлены заявления в МО МВД России «Кинельский» с просьбой провести процессуальные проверки в порядке статей 144 - 145 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации.
В казну городского округа Кинель передана сформированная в бухгалтерском учете Управления первоначальная стоимость общественных территорий:
- п.г.т. Алексеевка, универсальная спортивная площадка, березовая роща, ул. Невская в районе д. 25 (3 этап);
- г. Кинель, спортивное ядро в районе ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» по ул. ХХVII Партсъезда, д. 5а (спортплощадка) (5 – й этап);
- г. Кинель, спортивная и детская площадки в районе домов №6 и №8 по ул. Язевочная;
- г. Кинель, мкр. Лебедь, детская площадка в районе ул. Школьная, д.7;
- г. Кинель, мкр. Горный, спортивная и детская площадки в районе ул. Центральной, д. 1Б.

