ИНФОРМАЦИЯ

по результатам камеральной проверки

Управление архитектуры и градостроительства

администрации городского округа Кинель Самарской области

Контрольное мероприятие проведено на основании: распоряжения администрации городского округа Кинель Самарской области от 13 октября 2022 года № 29, а также пункта 5 плана работы администрации городского округа Кинель Самарской области по проведению контрольных мероприятий в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2022 год.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов бюджета городского округа Кинель Самарской области на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы», в рамках реализации национального проекта «Экология» и федерального проекта «Оздоровление Волги», проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Проверяемый период: 2020, 2021 годы

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 20 рабочих дней с 31 октября 2022 года по 28 ноября 2022 года.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в 2021 году установлены 4 факта несвоевременной оплаты по муниципальным контрактам в общей сумме 34 780 157,12 рублей. в том числе:

Реестровая запись № 3635001398419000046, муниципальный контракт № 587099-46 от 04.10.2019 года на разработку ПСД по объекту: «Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная, 80».

2 факта несвоевременной оплаты по муниципальному контракту в общей сумме 20 806 353,12 рублей.

| Наименование документа | Дата | Сумма | Наименование документа | Дата | Сумма | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт приемки сдачи работ № 5 и экспертиза заказчика | 20.01.21 | 1 366 466,12 | Платежное поручение № 87 | 14.04.21 | 1 366 466,12 | 19.02.21 г. |
| Акт приемки сдачи работ № 6 и экспертиза заказчика | 20.01.21 | 19 439 887,00 | Платежное поручение № 87 | 14.04.21 | 4 633 533,88 | 19.02.21 г. |
|  |  |  | Платежное поручение № 99 | 19.04.21 | 14 806 353,12 |  |
| ИТОГО |  | 20 806 353,12 | ИТОГО |  | 20 806 353,12 |  |

Реестровая запись № 3635001398419000046, муниципальный контракт № 587099-46 от 04.10.2019 года на разработку ПСД по объекту: «Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная, 80.

2 факта несвоевременной оплаты по муниципальному контракту в общей сумме 13 973 804,00 рублей.

| Наименование документа | Дата | Сумма | Наименование документа | Дата | Сумма | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт приемки сдачи работ № 5 | 20.01.21 | 673 804,00 | Платежное поручение № 88 | 14.04.21 | 673 804,00 | 19.02.21 г. |
| Акт приемки сдачи работ № 6 | 20.01.21 | 13 300 000,00 | Платежное поручение № 88 | 14.04.21 | 3 326 196,00 | 19.02.21 г. |
|  |  |  | Платежное поручение № 100 | 19.04.21 | 9 973 804,00 |  |
| ИТОГО |  | 13 973 804,00 | ИТОГО |  | 13 973 804,00 |  |

Руководителю внесено представление.