| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ от _______________ № _______, О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области № 2882 от 11.09.2015 года (в редакции от 07.03.2017 года). |  |  |
| --- | --- | --- |

В целях уточнения направлений расходования средств городского бюджета, на основании решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 15.12.2016 г. № 214 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 26.01.2017 г.; 16.02.2017 г.; 30.03.2017 г.; 19.04.2017 г.; 25.05.2017 г.; 08.06.2017 г.; 29.06.2017 г.; 27.07.2017 г.; 14.09.2017 г.; 28.09.2017 г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области № 2882 от 11.09.2015 года (в редакции от 07.03.2017 года) следующие изменения:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

« 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для выполнения мероприятий Программы предполагается предусмотреть выделение средств местного бюджета установленных Программой.

Для реализации Программы необходимо 2 831 400,00 рублей.

Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей бюджета городского округа.».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.  Официально опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно – коммуникационной сети «Интернет» (кинельгород.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на Первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А.А.)

Глава городского округа 		                                   	В.А.Чихирев

Жиганова 21370

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в муниципальную программу    городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области № 2882 от 11.09.2015 года» (в редакции от 07.03.2017 года)

| Занимаемая должность | Роспись, дата согласования | Фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель Главы городского округа |  | Прокудин А.А. |
| Руководитель управления финансами |  | Москаленко А.В. |
| Начальник юридического отдела аппарата администрации городского округа |  | Рысаева С.Р. |
| Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам |  | Жиганова С.Ю. |
| Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |  | С.Г.Федюкин |
| Директор муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и демографического развития» |  | О.А.Тютрина |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от _____________№ ________ |
| --- | --- |
|  | «Приложение №1 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2016-2020 годы» |

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения и объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Срок | Всего | В т.ч. за счет средств бюджета городского округа |  |
| 1 | Оборудование здания МКУ «Управление социальной защиты населения городского округа Кинель Самарской области» | Оборудование входной группы |  | 2016 год | 200,00 | 200,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2017 год | - | - |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018 год | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 год | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020 год | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 230,00 | 230,00 |  |
| 2 | Оборудование здания администрации городского округа Кинель | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 12,00 | 12,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2017год. | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 242,00 | 242,00 |  |
| 3 | Оборудование здания спортивный центр «Кинель» |  |  | 2016год. | _ | _ | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2018год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  | Оборудование здания для всех категорий М1,М2, М3, М4 |  | 2020год. | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 400,00 | 400,00 |  |
| 4 | Оборудование здания – городской Дом культуры. |  |  | 2016год. | _ | _ | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2017год. | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | Оборудование места в зрительном зале |  | 2020год. | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 275,00 | 275,00 |  |
| 5 | Оборудование здания МБУ культуры поселка городского типа Алексеевка «Дом культуры «Дружба». | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | Оборудование места в зрительном зале |  | 2019год. | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 66,00 | 66,00 |  |
| 6 | Оборудование здания МБУ ДО ДШИ «Камертон» г.о.Кинель Самарской области | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2018год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 11,00 | 11,00 |  |
| 7 | Оборудование здания МБУ культуры «Кинельская городская централизованная библиотека» | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 | МБУ культуры «Кинельская городская централизованная библиотека» |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 16,00 | 16,00 |  |
| 8 | Оборудование здания ГБОУ СОШ №5 «Лидер» | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2018год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 11,00 | 11,00 |  |
| 9 | Оборудование здания ЦДО детей «Вундеркинд» | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 16,00 | 16,00 |  |
| 10 | Оборудование здания ЦДО «Гармония» | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 16,00 | 16,00 |  |
| 11 | Оборудование здания ГБОУ СОШ №3 | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 16,00 | 16,00 |  |
| 12 | Оборудование здания ГБОУ СОШ №2 | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 16,00 | 16,00 |  |
| 13 | Оборудование здания МБУ ДМО «Альянс молодых» | Установка и обустройство пандуса |  | 2016год. | 400,00 | 400,00 | МБУ ДМО «Альянс молодых» |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2019год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 480,00 | 480,00 |  |
| 14 | МБУ ДО «Детская школа искусств №3» | Установка и обустройство пандуса |  | 2016год. | 399,90 | 399,90 | МБУ ДО «Детская школа искусств №3» |
|  |  |  |  | 2017год. | _ | _ |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2019год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 479,90 | 479,90 |  |
| 15 | МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» |  |  | 2016год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - | МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» |
|  |  | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2018год. | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020год. | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 90,00 | 90,00 |  |
| 16 | МБУ ДО «Детская школа искусств №2» |  |  | 2016год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - | МБУ ДО «Детская школа искусств №2» |
|  |  | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2018год. | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020год. | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 90,00 | 90,00 |  |
| 17 | МБУ ДО «Детская школа искусств №1» |  |  | 2016год. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - | МБУ ДО «Детская школа искусств №1» |
|  |  | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2018год. | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020год. | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 90,00 | 90,00 |  |
| 18 | Многоквартирный дом ул.Украинская 34 | Проверка сметной документации на предмет соответствия сметным нормативам |  | 2016 год | 4,70 | 4,70 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | Итого: | 4,70 | 4,70 |  |
| 19 | Многоквартирный дом ул.Украинская д.85 кв.21 | Установка пандуса к квартире |  | 2017 год | 226,80 | 226,80 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | Итого: | 226,80 | 226,80 |  |
| 20 | Жилой дом ул. Маяковского д.46 | Установка пандуса |  | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | Итого: | 50,00 | 50,00 |  |
| 21 | МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система» библиотека – филиал № 3 | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2019год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | 2020год. | _ | _ |  |
|  |  |  |  | Итого: | 5,00 | 5,00 |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 2831,40 | 2831,40 |  |

| Итого по программе: | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель | 304,70 | 676,80 | 135,00 | 55,00 | 425,00 | 1596,50 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель (МБУ МП «Альянс молодых») | 400,00 | - | 50,00 | 30,00 | - | 480,00 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель МБУ ДО «Детская школа искусств №1» | - | - | 10,00 | 50,00 | 30,00 | 90,00 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | - | - | 10,00 | 50,00 | 30,00 | 90,00 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель МБУ ДО «Детская школа искусств №3» | 399,90 | - | 50,00 | 30,00 | - | 479,90 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» | - | - | 10,00 | 50,00 | 30,00 | 90,00 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель МБУ культуры «Кинельская городская централизованная библиотека» | - | - | 5,00 | - | - | 5,00 |
| ТОГО: | 1104,60 | 676,80 | 270,00 | 265,00 | 515,00 | 2831,40 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от _____________№ ________ |
| --- | --- |

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностям здоровья и их социальную интеграцию на 2016-2020 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации городского округа Кинель №198от28.08.2015г. |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Кинель |
| Разработчик Программы | МКУ «Управление социальной защиты населения городского округа Кинель Самарской области» |
| Исполнитель Программы | - Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель - подведомственные учреждения культуры |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и услуг, а также для интеграции инвалидов общество и повышения уровня их жизни. Задачи Программы: - повышение уровня доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Начало реализации Программы-2016. Окончание реализации Программы-2020 гг. Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности оснащенные специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан. |
| Перечень программных мероприятий | Перечень программных мероприятий указан в Приложении №1 к муниципальной программе. |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования, мероприятий, определенных муниципальной программой | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета г.о.Кинель – 2 831,40 тыс.рублей, из них: в 2016г.- 1104,60 тыс.рублей; в 2017г.- 676,80 тыс.рублей; в 2018г.- 270,00 тыс.рублей; в 2019г.- 265,0 тыс.рублей; в 2020г.- 515,00 тыс.рублей. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы | Социально-экономический эффект реализации мероприятий Программы состоит в создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в городском округе Кинель за счет следующих факторов: -увеличение количества объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан. |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от _____________№ ________ |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2016-2020 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

Показателей (индикаторов), характеризующий ежегодный ход и итоги реализации муниципальной

Программы «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными

возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование, цели,задачи, оказателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателя (индикатора) по годам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Цели: «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и услуг, а также для интеграции инвалидов в общество и повышения уровня их жизни» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача1. Повышение уровня доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан; |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов подлежащих оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан. | Шт. | 12 | 4 | 15 | 7 | 5 |