|  |  |
| --- | --- |
| Российская ФедерацияСамарская областьАДМИНИСТРАЦИЯгородского округа Кинель**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | ПРОЕКТ |
| от |  | № |  |  |
|  |
| Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы» |

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 07.03.2014 г. № 710, руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (кинельгород.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С.Н.).

Глава городского округа В.А. Чихирев

Индерейкин 61459

**Администрация городского округа Кинель**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

к проекту постановления администрации городского округа Кинель Самарской области «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Занимаемая должность** | **Роспись,****дата согласования** | **Фамилия, инициалы** |
| Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству |  | Федотов С.Н. |
| Начальник юридического отдела аппарата администрации |  | Рысаева С.Р. |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**городского округа Кинель Самарской области**

**«Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»**

**(далее – Программа)**

городской округ Кинель

Самарская область

2017 год

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение Главы городского округа Кинель Самарской области от 11.08.2017г. №195 |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| Разработчик Программы | Управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель Самарской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| Участники Программы | собственники помещений в многоквартирных домах;юридические лица и индивидуальные предприниматели - собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков;собственники (пользователи) индивидуальных жилых домов земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Цель Программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения городского округа Кинель Самарской области. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа;
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий;
3. Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области.
 |
| Показатели (индикаторы) Программы | 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями;
2. Количество благоустроенных дворовых территорий;
3. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий);
4. Количество благоустроенных общественных территорий;
5. Площадь благоустроенных общественных территорий;
6. Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий;
7. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием жителей.
 |
| Сроки и этапы реализации Программы  | 2018 – 2022 годы |
| Перечень подпрограмм Программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определённых Программой | Общий объем финансирования составляет 2 502,0 тыс. рублей, в том числе:- средства бюджета городского округа – 2 502,0 тыс. рублей, из них:в 2018 году – 2 502,0 тыс. рублей;в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;- средства бюджета Самарской области (при условии предоставления субсидий) – 0,0 тыс. рублей \*;- средства федерального бюджета – (при условии предоставления субсидий) – 0,0 тыс. рублей \*.\* Объем финансирования вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит:обеспечить комплексный подход к благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области повышению качества и комфорта городской средыпроизвести благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;повысить охват населения благоустроенными дворовыми территориями;произвести благоустройство общественных территорий. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городском округе Кинель Самарской области**
	1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

Благоустройство территории городского округа Кинель – одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.

В городском округе Кинель Самарской области по состоянию на 01.01.2017г. проживает 57,8 тыс.человек, из них более 45,6% (26,4 тыс.человек) проживают в 297 многоквартирных жилых домах (далее - МКД). Большинство многоквартирных домов построены от 25 до 50 лет назад.

Таблица 1

Распределение МКД по годам постройки, на конец 2015 года, %

|  |
| --- |
| Годы постройки |
| До 1920 | 1921-1945 | 1946-1970 | 1971-1995 | После 1995 |
| 9,7% | 10,7% | 46,4% | 29,9% | 6,3% |

В настоящее время благоустройство дворовых территорий жилищного фонда по городскому округу полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 85% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации отсутствует, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, устройства дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Таблица 2

Текущее состояние сферы благоустройства

дворовых территорий городского округа Кинель Самарской области

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | По состоянию на конец года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год (оценка) |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | Ед. | 6 | 10 | 11 | 28 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 2,0 | 3,4 | 3,7 | 13,1 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности, проживающего в МКД) | % | 4,97 | 7,89 | 8,62 | 17,75 |

В существующем жилищном фонде на территории городского округа Кинель Самарской области объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленными нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров пришло в негодность. В большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории городского округа путем качественного повышения уровня благоустройства будет способствовать концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, привлечению дополнительных инвестиций.

В рамках реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2017 год» обустроено 28 дворовых территорий. На данные мероприятия выделено 41 439,17 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства городского бюджета – 4 144,00 тыс.рублей;

- средства федерального и областного бюджетов – 37 295,17 тыс.рублей.

Однако этого недостаточно для обеспечения комфортных условий проживания населения на территории городского округа Кинель Самарской области. В рамках реализации Программы планируется продолжить начатую планомерную работу по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий.

2. Характеристика общественных территорий городского округа Кинель.

Внешний облик городского округа, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей городского округа, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 (далее – Правила) под общественными территориями муниципальных образований понимаются территории соответствующего функционального назначения - площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории.

По итогам проведенной инвентаризации в городском округе Кинель Самарской области сформирован перечень из 10 общественных территорий, соответствующего функционального назначения:

1. Детский парк, (г. Кинель, ул. Крымская, 22А),
2. Парк Победы (г. Кинель, ул. Мира, 44),
3. Сквер (г. Кинель, ул. Ульяновская в границах ул. Маяковского и ул. Некрасова),
4. Сквер им. Ленина (г. Кинель, ул. Ленина, 36),
5. Сквер по ул. Завод 12 (г. Кинель, ул. Завод 12, 3),
6. Сквер по ул. Молодогвардейская (г. Кинель в районе оз. Ладное),
7. Сквер (г. Кинель Самарской области, ул. Украинская),
8. Детский сквер (п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 17В),
9. Сквер им. Петрищева (п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, 8),
10. Сквер Сосновый бор (п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Речная).

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение;

- обеспечение освещением;

- реконструкция, ремонт или обустройство пешеходных и велосипедных дорожек,

- обустройство детских и (или) спортивных площадок,

- ремонт или устройство ограждения,

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,

- иные аналогичные виды работ, направленные на благоустройство общественных территорий.

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Решение актуальных проблем благоустройства городского округа Кинель Самарской области требует комплексного и системного подхода.

1. **Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи Программы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства территории городского округа Кинель Самарской области является создание безопасных, комфортных и здоровых условий для проживания, трудовой деятельности и досуга населения, в том числе обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях МКД условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей муниципального образования, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий МКД, повысить уровень и качество жизни горожан.

Благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Основные принципы формирования комфортной городской среды в городском округе Кинель Самарской области:

1) Общественное участие. В целях реализации данного принципа в городском округе создана Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области. В состав Общественной комиссии включены представители администрации городского округа Кинель Самарской области, политических партий и общественных движений. Согласно данному принципу осуществляются обязательное общественное обсуждение муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства.

В рамках данного принципа обеспечивается право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу и получение подробной информации обо всех этапах реализации программы.

2) Системный подход. Реализация муниципальной программы осуществляется на всей территории городского округа Кинель Самарской области. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведения благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

3) Вовлеченность населения. Дворовые и общественные территории включаются в программу по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является обязательное финансовое и (или) трудовое участие собственников при благоустройстве двора. Форма участия определяется собственниками самостоятельно.

4) Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана благоустройства общественных зон до 2022 года.

5) Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Решение о включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования установленного при благоустройстве дворовой территории принимается собственниками на общем собрании собственников помещений.

6) Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы планируется применять лучшие практики благоустройства дворовых и общественных пространств.

Основным приоритетом и целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения городского округа Кинель Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечить повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Кинель Самарской области;

- обеспечить повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Кинель Самарской области;

- обеспечить вовлеченность населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области.

Срок реализации Программы: 2018 – 2022 годы.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить уровень комфортности проживания населения городского округа Кинель Самарской области;

- обеспечить комплексный подход к благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области;

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

Общей оценкой вклада Программы в социально-экономическое развитие городского округа Кинель будет улучшение условий жизнедеятельности и формирование позитивного имиджа города.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в снижении эксплуатационных расходов, направляемых на текущее содержание и капитальный ремонт дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных разделом 4 Программы, а также степень достижения показателей эффективности, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (раздел 8 Программы).

На эффективность реализации программных мероприятий могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет городского округа Кинель Самарской области и Программу.

* 1. **Индикаторы и показатели, характеризующие ход и итоги реализации Программы**

Эффективность достижения целей и задач Программы оценивается через систему следующих показателей:

* количество благоустроенных дворовых территорий МКД;
* доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД;
* охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности, проживающего в МКД);
* количество благоустроенных общественных территорий;
* площадь благоустроенных общественных территорий;
* количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий;
* доля дворовых территорий, благоустроенных с участием жителей.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей представлены в Приложении №1 к Программе.

Методика расчета показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведена в приложении №2 к Программе.

1. **Перечень Программных мероприятий**

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в Приложении №3 к Программе.

* 1. ***Инвентаризация дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения.***

Порядка проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утвержден постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017г. №642.

Постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 14.09.2017 №2756 утверждены состав инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий в городском округе Кинель Самарской области, положение об инвентаризационной комиссии, график проведения инвентаризации.

По результатам инвентаризации дворовой территории определяется её физическое состояние и необходимость благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

По результатам инвентаризации общественных территорий определяется их физическое состояние и необходимость благоустройства до 2022 года.

По результатам инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) планируется заключение соглашений об их благоустройстве до 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа Кинель Самарской области, утвержденных постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28.09.2017г. №2889.

* 1. ***Обеспечение системной работы административной комиссии городского округа Кинель Самарской области по рассмотрению дел о нарушении Правил благоустройства городского округа Кинель Самарской области.***

В соответствии со статьей 5 Закона Самарской области от 6 мая 2006г. №37-ГД «Об административных комиссиях на территории Самарской области» органы местного самоуправления городских округов наделяются отдельными государственными полномочиями по созданию и организациидеятельности административных комиссий.

Состав административной комиссии городского округа Кинель Самарской области утвержден постановлением администрации городского округа от 13.02.2008г. №103 «Об утверждении количественного и персонального состава административной комиссии городского округа Кинель Самарской области».

Административная комиссия городского округа Кинель Самарской области в соответствии с Законом Самарской области от 01.11.2007 г. №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.25. «Неисполнение обязанности, предусмотренной правилами благоустройства территории поселения (городского округа)».

За 2016 год административной комиссией городского округа Кинель Самарской области рассмотрено 804 протокола об административных правонарушениях, из них 514 протоколов были составлены за «Нарушение правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г.о.Кинель Самарской области».

За 1 полугодие 2017 г. административной комиссией рассмотрено 329 протоколов об административных правонарушениях, из них за «Нарушение правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г.о. Кинель Самарской области» – 89 протоколов.

* 1. ***Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.***

Работы по благоустройству проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

В соответствии с Правилами:

1) к *минимальному перечню* работ по благоустройству дворовых территорий МКД относятся:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

2) к *дополнительному перечню* работ по благоустройству дворовых территорий МКД относятся:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, определенные субъектом Российской Федерации.

Согласно Правилам выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД осуществляется при следующих условиях:

- обязательное участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в МКД;

- выполнение работ из дополнительного перечня возможно только при выполнении работ из минимального перечня видов работ по благоустройству.

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Очередность благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

Включение дворовых территорий МКД в Программу осуществляется по результатам рассмотрения заявок заинтересованных лиц на участие в выполнении работ по благоустройству дворовой территории МКД, представленных в соответствии с Порядком и сроками представления и рассмотрения предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы», утвержденным постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28.10.2017г. №3512.

Условия о формах и минимальных долях финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий МКД установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизме контроля за их расходованием, а также порядке и форме участия граждан в выполнении указанных работ, приведенном в приложении №4 к Программе.

Благоустройство каждой дворовой территории МКД будет осуществляться на основании утвержденного с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта.

Порядок разработки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД приведен в приложении №5 к Программе.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц об участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий МКД, дизайн-проектов благоустройства осуществляется Общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области», создаваемой администрацией городского округа Кинель Самарской области (далее – Общественная комиссия).

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, представлен в Приложении №6 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, представлен в Приложении №7 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественных территорий.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется Общественной комиссией с учетом мнения жителей городского округа в соответствии с Порядок и сроки представления и рассмотрения предложений граждан и организаций о благоустройстве общественных территорий, предлагаемых к включению в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы», утвержденными постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28.10.2017г. №3512.

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, может быть дополнен, по мере поступления предложений и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий приведен в приложении №5 к Программе.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общий объем финансирования Программы в 2018 – 2022 годах составляет 2 502,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет:

средств бюджета городского округа – 2 502,0 тыс. рублей;

средств бюджета Самарской области – 0,0 тыс. рублей;

средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы на 2018 – 2022 годы представлены в приложении №8 к Программе.

1. **Механизм реализации Программы**

Ответственным исполнителем Программы является администрация городского округа Кинель Самарской области.

Исполнители Программы:

- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

- Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области.

Участники Программы:

собственники помещений в многоквартирных домах;

юридические лица и индивидуальные предприниматели - собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков;

собственники (пользователи) индивидуальных жилых домов земельных участков, предоставленных для их размещения.

Ответственный исполнитель Программы:

- координирует деятельность исполнителей по реализации Программы;

- осуществляет реализацию отдельных мероприятий Программы;

- осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок (предложений) на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки Общественной комиссии;

- осуществляет оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы;

- подготавливает отчет об исполнении Программы.

Исполнители Программы:

- осуществляют реализацию мероприятий Программы;

- формируют предложения по внесению изменений в Программу;

- представляют ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

План реализации Программы ответственным исполнителем, исполнителями приведен в Приложении №9 к Программе

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр в План реализации Программы включены мероприятия, предусмотренные разделом 3 Методических рекомендаций.

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учётом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710.

Целевое использование бюджетных средств обеспечивает ответственный исполнитель мероприятий программы.

Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет Управление финансами администрации городского округа Кинель.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней мероприятий, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет Общественная комиссия.

1. **Методика оценки эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется головным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ городского округа Кинель должны быть представлены по форме, согласно таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора  | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |  Степень  достижения  целевых индикаторов, % |
|  плановые  значения по  Программе  |  фактически  достигнутые  значения  |
|  1  |  |  |  |  |  |
|  2  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы оценивается как: от 90% до 100% и более эффективность реализации Программы признаётся высокой; 70%-90% - средняя; менее 70% - низкая.

Приложение №1

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа Кинель Самарской «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы**

| **№ п/п** | **Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Значение показателя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1** | **Цель**: обеспечение комфортных условий проживания населения городского округа Кинель Самарской области |
| 1.1 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 18,07 \* | 18,09 \* | 18,11 \* | 18,14 \* | 18,18 \* |
| **2** | **Задача 1**: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Кинель Самарской области |
| 2.1 | количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. | 78 \* | 78 \* | 78 \* | 78 \* | 78 \* |
| 2.2 | доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 36,4 \* | 36,4 \* | 36,4 \* | 36,4 \* | 36,4 \* |
| **3** | **Задача 2**: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Кинель Самарской области |
| 3.1 | количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ед. | - \* | - \* | - \* | - \* | - \* |
| 3.2 | площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | - \* | - \* | - \* | - \* | - \* |
| **4** | **Задача 3**: обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области |
| 4.1 | количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 20 \* | - \* | - \* | - \* | - \* |
| 4.2 | доля дворовых территорий, благоустроенных с участием жителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* - показатели подлежат уточнению при утверждении объемов финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов

Приложение №2

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»

**Методика расчета**

**показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета показателя (индикатора) | Источник информации для расчета значения показателя (индикатора) |
| 1. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | Показатель рассчитывается по формуле:$Н\_{охв}=\frac{Н\_{дтб}}{Н\_{мо}}\*100\%$ ,гдеНдтб – количество зарегистрированных жителей многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями;Нмо – общая численность населения городского округа Кинель Самарской области  | Данные инвентаризации дворовых территорий, статистическая отчетность, данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ДТб – определяется по количеству благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов нарастающим итогом | Данные инвентаризации дворовых территорий, статистическая отчетность, данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | Показатель рассчитывается по формуле:$Д\_{дтб}=\frac{ДТ\_{б}}{ДТ\_{мо}}\*100\%$ ,гдеДТмо – общее количество дворовых территорий по результатам инвентаризации | Данные инвентаризации дворовых территорий, данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ОТб – определяется по количеству благоустроенных общественных территорий | Данные инвентаризации общественных территорий, данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | Sотб – определяется как площадь благоустроенных общественных территорий | Данные инвентаризации общественных территорий, данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | Ну – определяется как количество заинтересованных лиц, принявших участие (финансовое и (или) трудовое) в благоустройстве дворовой территории | Отчеты о трудовом участии граждан в мероприятиях по реализации Программы, данные управляющих компаний, отчет подрядной организации, данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием жителей | Показатель рассчитывается по формуле:$Д\_{дтну}=\frac{ДТ\_{ну}}{ДТ\_{бi}}\*100\%$, гдеДТну – общее количество дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц;ДТбi – определяется по количеству благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году | Отчеты о трудовом участии граждан в мероприятиях по реализации Программы, данные управляющих компаний, отчет подрядной организации, данные администрации городского округа Кинель Самарской области |

Приложение №3

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»

**Перечень основных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»**

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель Программы | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| 1.1. Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация г.о.Кинель/МКУ «Управление ЖКХ»Управление архитектуры и градостроительства администрации | август 2017г. | до 1 ноября 2017г. | Обеспечение дворовых территорий паспортами благоустройства, содержащими инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах | Инвентаризация, составление паспортов, внесение сведений в ГИС | Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКДПоказатель 2. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД |
| 1.2. Разработка дизайн-проектов и сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территории | Управление архитектуры и градостроительства администрации | ежегодно,с 1 января | ежегодно,до 31 мая | Обеспечение сметной документацией дизайн-проектов, включенных Программу дворовых территорий | Разработка дизайн-проектов, общественное обсуждение дизайн-проектов, подготовка сметной документации |
| 1.3. Благоустройство дворовых территорий | Управление архитектуры и градостроительства администрации | ежегодно,с 1 июня | ежегодно,не позднее 1 ноября | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | Работы по благоустройству в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| 2.1. Проведение инвентаризации общественных территорий | Администрация г.о.Кинель/МКУ «Управление ЖКХ»  | август 2017г. | до 1 ноября 2017г. | Обеспечение общественных территорий паспортами благоустройства, содержащими инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах | Инвентаризация, составление паспортов, внесение сведений в ГИС | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорийПоказатель 2. Площадь благоустроенных общественных территорий |
| 2.2. Разработка дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства администрации | ежегодно,с 1 апреля | ежегодно,до 31 мая | Обеспечение сметной документацией, включенных Программу общественных территорий | Разработка дизайн-проектов, общественное обсуждение дизайн-проектов, подготовка сметной документации |
| 2.3. Благоустройство общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства администрации | ежегодно,с 1 июня | ежегодно,не позднее 1 ноября | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | Благоустройство общественных территорий |
| Задача 3. Обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области |
| 4.1. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области | Администрация городского округа Кинель Самарской области (МКУ «Управление ЖКХ») | Постоянно | Постоянно | Информированность населения городского округа о мероприятиях по благоустройству | Размещение информации о реализации Программы на сайте администрации городского округа Кинель Самарской области и в СМИ | Показатель 1. Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий |

Приложение №4

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения
	1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского огорода Кинель Самарской области в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
	2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
		1. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
		2. минимальный перечень работ – установленный Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории.
		3. дополнительный перечень работ – установленный Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;
		4. трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

* + 1. финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц, определяемая в виде доли от общей стоимости соответствующего вида работ;
		2. общественная комиссия – комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области», создаваемая администрацией городского округа Кинель Самарской области.
1. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ.
	1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
	2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
	4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию городского округа Кинель Самарской области (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
1. Порядок аккумулирования и расходования средств
	1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы.
	2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	3. Средства на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно.
	4. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета городского округа Кинель Самарской области – Управление финансами администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – Управление финансами).

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, открывается Управлением финансами в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

* 1. После утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории Общественной комиссией Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 10 календарных дней с момента подписания соглашения, указанного в п.3.2. настоящего Порядка.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных настоящим Порядком и соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета городского округа Кинель Самарской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
	2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
	3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	4. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Кинельгород.рф) и направление в адрес Общественной комиссии данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными Общественной комиссией.
	6. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
	7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением финансами в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение №5

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 - 2022 годы»

ПОРЯДОК

разработки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, включаемых в Программу (далее – Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД;

2.2. общественная территория – территория городского округа соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории;

2.3. дизайн-проект – проект благоустройства территории, содержащий текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, включающий в себя перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории с указанием места размещения таких элементов.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, включенных в Программу.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

5.1. Для дворовых территорий дизайн-проект подготавливается в виде изображения дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории и техническому оснащению площадок, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, с приложением дефектной ведомости и сметного расчета стоимости работ;

5.2. Для общественных территорий дизайн-проект подготавливается в составе текстовой (описательной) части и графической части, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству;

6.2. разработка дизайн – проекта с учетом представленных предложений;

6.3. рассмотрение и утверждение дизайн-проекта общественной комиссией городского округа Кинель Самарской области по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области, создаваемой администрацией городского округа Кинель Самарской области (далее – Общественная комиссия).

7. Администрация городского округа Кинель Самарской области размещает подготовленный дизайн-проект на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Кинельгород.рф).

8. Администрации городского округа Кинель Самарской области передает дизайн-проект (дизайн-проект с мотивированными замечаниями) Общественной комиссии для проведения обсуждения и принятия решения по дизайн-проекту.

9. При выборе дизайн-проекта Общественная комиссия руководствуется следующими критериями:

- обеспечение доступности для маломобильных групп населения;

- безопасность транспортной схемы движения транспортных средств и пешеходов;

- практичность;

- применение современных технологий и материалов;

- совместимость с общим архитектурным обликом территории;

- наличие согласования с владельцами подземных коммуникаций;

- соответствие действующим санитарным и строительным нормам и правилам;

- рациональное использование средств (в отношении качества приобретаемого материала и выполняемых работ).

11. Дизайн-проект утверждается Общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение №6

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

| № п/п | Адрес МКД | кол-во зарег. жителей в МКД, чел. | Виды работ из минимального перечня работ | Виды работ из дополнительного перечня работ | Форма участия жителей в выпол-нении работ | Стоимость работ,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Кинель, ул. Маяковского, д. 82А | 205 | - ремонт дворового проезда,- установка \_\_ скамеек, \_\_ урн. | - ремонт фасада (замена окон в подъездах),- оборудование автомобильной парковки, - ремонт пешеходных дорожек, - ремонт входных дорожек к подъездам | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Маяковского, д. 81 | 210 | - ремонт дворового проезда,- установка 10 скамеек, 10 урн. | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки, - ремонт пешеходных дорожек,- ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 31 | 99 | - ремонт дворового проезда,- установка 4 скамеек, 4 урн. | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки,- ремонт пешеходных дорожек,- ремонт входных дорожек к подъездам, - ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Элеваторная, д. 22 | 221 | - ремонт дворового проезда,- установка 8 скамеек, 6 урн. | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки,- ремонт пешеходных дорожек,- ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Маяковского, д. 74 | 58 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 4 скамеек, 2 урн. | - оборудование детской площадки,- оборудование автомобильной парковки,- ремонт пешеходных дорожек,- ремонт входных дорожек к подъездам, - ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 28 | 104 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 3 скамеек, 3 урн. | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки,- ремонт пешеходных дорожек, - ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Украинская, д. 44 | 191 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 8 скамеек, 4 урн. | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки, - ремонт пешеходных дорожек,- ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Некрасова, д. 82 | 134 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 4 скамеек, 2 урн. | - оборудование автомобильной парковки- ремонт пешеходных дорожек,- ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Некрасова, д. 71 | 195 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 4 скамеек, 4 урн. | - оборудование автомобильной парковки,- ремонт пешеходных дорожек,- ремонт входных дорожек к подъездам, - ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Мостовая, д. 22 | 127 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 2 скамеек, 1 урны. | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки, - ремонт пешеходных дорожек, - ремонт входной дорожки к подъезду,- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Мостовая, д. 22 А | 126 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 2 скамеек, 1 урны. | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки,- ремонт пешеходных дорожек, - ремонт входной дорожки к подъезду,- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Невская, д. 25 | 188 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 2 светильников,- установка 4 скамеек, 4 урн. | - оборудование автомобильной парковки,- ремонт пешеходных дорожек,-ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Невская, д. 15 | 187 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 2 светильников,- установка 12 скамеек, 6 урн. | - оборудование детской площадки,- оборудование автомобильной парковки,- ремонт входных дорожек к подъездам. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Невская, д. 13 | 178 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 1 светильника,- установка 4 скамеек, 4 урн. | - оборудование детской площадки,- оборудование автомобильной парковки,- ремонт входных дорожек к подъездам. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 19 | 125 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 8 скамеек, 4 урн. | - оборудование детской площадки,- оборудование 2-х автомобильных парковок,- ремонт входных дорожек к подъездам, - ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 17 | 69 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 2 светильников,- установка 3 скамеек, 3 урн. | - оборудование детской площадки,- ремонт входных дорожек к подъездам, - ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 16 | 75 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 2 светильников,- установка 4 скамеек, 4 урн. | - оборудование 2-х автомобильных парковок, - ремонт пешеходных дорожек, - ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 15 | 72 | **-** ремонт дворового проезда, - установка 1 светильника,- установка 3 скамеек, 3 урн. | - оборудование детской площадки,- оборудование автомобильной парковки,- ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Шахтерская, д. 3 | 20 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 1 светильника,- установка 2 скамеек, 2 урн | - оборудование детской площадки,- оборудование 2-х автомобильных парковок,- ремонт входных дорожек к подъездам- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Шахтерская, д. 2 | 35 | **-** ремонт дворового проезда,- установка 2 скамеек, 2 урн. | - оборудование детской площадки,- оборудование автомобильной парковки,- ремонт пешеходных дорожек (тротуара),- ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки. | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Испытателей, д. 13 | 191 | **-** ремонт дворового проезда,- улучшить качество освещения имеющихся светильников,- установка 10 скамеек со спинками, 6 урн. | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки,- ремонт пешеходных дорожек, - ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки дома с тыльной стороны- спил двух деревье (тополь, береза), - оборудовать велопарковку для взрослых и детей | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Спортивная, д. 12 | 172 | **-** ремонт дворового проезда, - установка 6 скамеек, 6 урн | - оборудование автомобильной парковки, - ремонт пешеходных дорожек (тротуара),- ремонт входных дорожек к подъездам,  - ремонт отмостки | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Спортивная, д. 14 | 200 | **-** ремонт дворового проезда, - установка 6 скамеек, 6 урн | - оборудование автомобильной парковки, - ремонт пешеходных дорожек (тротуара),- ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Шоссейная, д. 79А | 156 | **-** ремонт дворового проезда, - установка 6 скамеек, 6 урн | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильных парковок, - ремонт пешеходных дорожек (тротуара),- ремонт входных дорожек к подъездам, - ремонт отмостки | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Шоссейная, д. 81 А | 147 | **-** ремонт дворового проезда, - установка 3 скамеек, 3 урн | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки, - ремонт пешеходных дорожек (тротуара), - ремонт входных дорожек к подъездам, - ремонт отмостки вокруг дома | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Транспортная, д. 12 | 148 | **-** ремонт дворового проезда, - установка 4 скамеек, 4 урн | - оборудование автомобильной парковки, - ремонт пешеходных дорожек (тротуара), - ремонт входных дорожек к подъездам - ремонт отмостки | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Маяковского, д. 82 | 184 | **-** ремонт дворового проезда, освещение дворовой территории,- установка 6 урн | 1.Ремонт отмостки по периметру дома, ремонт асфальтового покрытия крыльца под козырьком возле каждого подъезда (6 подъездов),2. увеличить ширину пешеходного тротуара и проезжей части дороги, ремонт асфальтового покрытия с установкой высоких бордюров, ограждения, обязательно сохранив зеленую зону придомовой территории домов №80, 823. Перенести (убрать) автостоянку за пределы дворовой территории домов №80, 82. Жильцы домов задыхаются от угарных газов (автостоянка «карман» установлена с нарушением санитарных норм)4. Провести ограждение детской площадки по периметру, включая автостоянку, по периметру дворовой территории5. Поднять уровень асфальтового покрытия проезжей части дороги (от ул. Крымской между торцами домов №80,82 и торговым центром «Кинель» (сзади фасада) до магазина «21 век», чтобы исключить затопление талыми и дождевыми водами6. Установить дорожную неровность и дорожные знаки, ограничивающие скорость движения автотранспортных средств во дворах жилых домов7. Провести опиловку деревьев (тополя) между детской площадкой (угол) и домом №82 - 6 подъезд, угрожающих жизнедеятельности больных жильцов8. довести количество имеющихся скамеек со спинками до 2-х штук у каждого подъезда, установить урны для мусора у каждого подъезда (6 подъездов) | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Маяковского, д. 88 | 173 | **-** ремонт дворового проезда,  - установка 12 скамеек, 6 урн  | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки,  - ремонт пешеходных дорожек (тротуара),  - ремонт входных дорожек к подъездам,  - ремонт отмостки вокруг дома с 4-х сторон- озеленение территории (липы, тополь) | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. Маяковского, д. 90 | 192 | **-** ремонт дворового проезда,  - установка 3 светильников, - установка 12 скамеек, 6 урн | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки, - ремонт пешеходных дорожек (тротуара), - ремонт входных дорожек к подъездам, - ремонт отмостки с 4-х сторон,- озеленение территории  | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 1 | 243 | **-** ремонт дворового проезда,  - установка 4 светильников, - установка 16 скамеек, 16 урн | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки,  - ремонт пешеходных дорожек (тротуара), - ремонт входных дорожек к подъездам, - ремонт отмостки,- озеленение территории  | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 6 | 214 | **-** ремонт дворового проезда,  - установка 6 светильников, - установка 12 скамеек, 6 урн | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки, - ремонт пешеходных дорожек (тротуара),- ремонт входных дорожек к подъездам,- ремонт отмостки,- озеленение территории  | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. 50лет Октября, д. 98 | 49 | **-** ремонт дворового проезда,  - установка 1 светильника, - установка 2 скамеек | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки напротив въезда между домами 100 и 98, - ремонт пешеходных дорожек (тротуара) с установкой бордюров,  - ремонт входных дорожек к подъездам,  - ремонт отмостки,- озеленение территории напротив подъездов, посадить деревья вдоль забора до садаи между пешеходной дорожкой и дорогой с северной стороны дома  | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. 50лет Октября, д. 100 | 37 | **-** ремонт дворового проезда,  -освещение дворовой территории, - установка 4 скамеек | - оборудование автомобильной парковки  | трудовая | \* |
|  | г.Кинель, ул. 50лет Октября, д. 106 | 98 | **-** ремонт дворового проезда,  - установка 4 скамеек, 4 урн  | - оборудование детской и спортивной площадки,- оборудование автомобильной парковки, - ремонт входных дорожек к подъездам, - ремонт отмостки с 4-х сторон- озеленение территории и опиловка деревьев | трудовая | \* |
|  | **Итого** | **2 502,0** |

\* - и сметная стоимость определяются по итогам утверждения дизайн-проекта и подготовки сметной документации.

Приложение №7

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий, и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Площадь территории, кв.м. | Перечень мероприятий | Сметная стоимость, тыс.рублей |
|  | Детский парк(г. Кинель, ул. Крымская, 22А) | 48 854,0 | \*\* | \*\* |
|  | Парк Победы(г. Кинель, ул. Мира, 44) | 22 113,0 | \*\* | \*\* |
|  | Сквер(г. Кинель, ул. Ульяновская в границах ул. Маяковского и ул. Некрасова) | 1 355,0 | \*\* | \*\* |
|  | Сквер им. Ленина(г. Кинель, ул. Ленина, 36 | \* | \*\* | \*\* |
|  | Сквер по ул. Завод 12(г. Кинель, ул. Завод 12, 3) | \* | \*\* | \*\* |
|  | Сквер по ул. Молодогвардейская(г. Кинель в районе оз. Ладное) | \* | \*\* | \*\* |
|  | Сквер(г. Кинель, ул. Украинская) | \* | \*\* | \*\* |
|  | Детский сквер(п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 17В) | 3 105,0 | \*\* | \*\* |
|  | Сквер им. Петрищева(п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, 8) | 3 096,0 | \*\* | \*\* |
|  | Сквер Сосновый бор(п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Речная) | 15 724,0 | \*\* | \*\* |

\* - требует уточнения после проведения постановки на кадастровый учет.

\*\* - перечень работ и сметная стоимость определяются по итогам утверждения дизайн-проекта и подготовки сметной документации.

Приложение №8

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018 – 2022 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | Управление архитектуры и градостроительства | Всего,в том числе: | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | - | - | - | - | - |
| Бюджет Самарской области | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | - | - | - | - | - |
| Бюджет городского округа Кинель Самарской области | 613 | 05 03 | 43000L555F | 240 | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства | Всего,в том числе: | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | - | - | - | - | - |
| Бюджет Самарской области | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | - | - | - | - | - |
| Бюджет городского округа Кинель Самарской области | 613 | 05 03 | 43000L555F | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Управление архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 2 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | \* | \* | \* | \* | \* |
| Бюджет Самарской области | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | \* | \* | \* | \* | \* |
| Бюджет городского округа Кинель Самарской области | 613 | 05 03 | 43000L555F | 240 | 2 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Благоустройство общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | \* | \* | \* | \* | \* |
| Бюджет Самарской области | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | \* | \* | \* | \* | \* |
| Бюджет городского округа Кинель Самарской области | 613 | 05 03 | 43000L555F | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ИТОГО по Программе** | **Всего, в том числе:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 502,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Самарской области** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет городского округа Кинель Самарской области** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 502,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

\* Объемы финансирования вводятся в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств.

РзПр - код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов.

ЦСР - код целевой статьи расходов классификации расходов бюджетов.

ВР – код вида расходов классификации расходов бюджетов

Приложение №9

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»

План реализации Программы на 2018 – 2022 годы

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель  | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. Разработка и утверждение порядка и сроков представления и рассмотрения предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках
 | Порядок утвержден постановлением администрации г.о.Кинель от от 28.10.2017г. №3512 | Администрация городского округа Кинель  | 1 января |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка и утверждение порядка и сроков представления и рассмотрения предложений граждан и организаций о благоустройстве общественных территорий
 | Порядок утвержден постановлением администрации г.о.Кинель от от 28.10.2017г. №3512 | Администрация городского округа Кинель  | 1 января |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рассмотрение заявок (предложений) об участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий
 |  | Администрация городского округа Кинель Самарской области;Общественная комиссия | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | 15 июля |  |
| 1. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий
 |  | Администрация городского округа Кинель Самарской области (Управление архитектуры и градостроительства администрации);Общественная комиссия |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |
| 1. Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
 |  | Администрация городского округа Кинель Самарской области (Управление архитектуры и градостроительства администрации) |  |  |  | 1 ноября |  |  |  | 1 ноября |  |  |  | 1 ноября |  |  |  | 1 ноября |  |  |  | 1 ноября |
| 1. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения
 |  | Администрация городского округа Кинель Самарской области(Инвентаризационная комиссия) |  |  | 15 июля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |