|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ от №\_\_\_\_\_\_\_ | ПРОЕКТ | |
| О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 30 сентября 2013 № 2879 (в редакции от 13 марта 2018) | |

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 20 августа 2018 № 377 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 12 декабря 2017 № 317 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2018 год и на плановые период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 25.01.2018 г. № 328, от 01.03.2018 г. № 333, от 29.03.2018 г. № 337, от 10.04.201 г. № 341, от 31.05.2018 г. № 351, от 28.06.2018 г. № 360, от 10.07.2018 г. № 367, от 26.07.2018 г. № 371, от 20.08.2018 г. № 377)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 30 сентября 2013 № 2879 (в редакции от 13 марта 2018) следующие изменения:
   1. В паспорте муниципальной программы сумму «368929,917» заменить суммой «431213,417», сумму «17737,124» заменить суммой «80020,624».
   2. В разделе 5:

В пункте 5.1. сумму «198513,803» заменить суммой «198563,803», сумму «17737,124» заменить суммой «17787,124».

Таблицу 3 пункта 5.3. изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

* 1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

1. Официально опубликовать настоящее постановление в газетах «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С.Н.).

Глава городского округа В.А.Чихирев

Савичева 63561

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области  от №\_\_\_\_\_\_\_ |

«Таблица 3.

**Распределение средств городского бюджета на реализацию программных мероприятий по исполнителям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель программных мероприятий | Всего  (тыс. рублей) | 2014 год  (тыс. рублей) | 2015 год  (тыс. рублей) | 2016 год  (тыс. рублей) | 2017 год  (тыс. рублей) | 2018 год  (тыс. рублей) |
|  | | | | | | |
| МКУ «Управление ЖКХ» городского округа Кинель» | Городской бюджет | | | | | |
| 74779,071 | 16321,794 | 39861,509 | 18445,768 | 75,0 | 75,0 |
| Субсидии из областного бюджета | | | | | |
| 58615,096 | 23286,923 | 35328,173 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ «Служба благоустройства и содержания г.о. Кинель» | Городской бюджет | | | | | |
| 10114,994 | 0 | 0 | 7591,725 | 2023,269 | 500,0 |
| Субсидии из областного бюджета | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление архитектуры и градострои-тельства администрации г.о. Кинель | Городской бюджет | | | | | |
| 102589,21 | 0 | 0 | 52592,346 | 38284,74 | 11762,124 |
| Субсидии из областного бюджета | | | | | |
| 111801,018 | 0 | 0 | 41801,018 | 70000,0 | 62233,5 |
| Администрация г.о.Кинель | Городской бюджет | | | | | |
| 11030,528 | 0 | 0 | 0 | 5580,528 | 5450,0 |
| Субсидии из областного бюджета | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области  от №\_\_\_\_\_\_  «Приложение № 1  к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы (с изменениями от 31.01.2014, от 07.07.2014, от 29.07.2014, от 02.09.2014, от 22.09.2014, от 24.10.2014, от 08.12.2014, от 09.02.2015, от 06.04.2015, от 02.06.2015, от 15.07.2015, от 04.09.2015, от 29.10.2015, от 31.12.2015, от 14.03.2017, от 18.05.2017, от 29.12.2017) |

# Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Всего** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |  |
| **Раздел 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Освещение тематики безопасности дорожного движения в СМИ: газетах «Кинельская жизнь», «Неделя Кинеля», на сайте городского округа Кинель (по предоставлению информации ОГИБДД МО МВД России «Кинельский») | 2014 - 2018 | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| 1.2. | Участие в профилактических акциях, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | 2014 -2018 | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | МБУ Дом молодежных организаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс молодых» (далее – МБУ ДМО «Альянс молодых») |
|  | **Итого по разделу 1** | **2014 -2018** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Раздел 2. Проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения и предупреждение причин возникновения ДТП.** | | | | | | | | | |
|  | Ремонт автодорог, тротуаров | 2014 -2015 | 45028,605 | 2764,6 | 7111,273 | 0 | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» городского округа Кинель» (далее - МКУ «Управление ЖКХ») |
| 2014 -2018 | - | - | 11989,413 | 23163,319 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – Управление архитектуры и градостроительства) |
|  | Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов | 2014 -2015 | 581,92 | 309,9 | 272,02 | 0 | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 2016 -2018 | - | - | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства |
|  | Ремонт автодорог, тротуаров (софинансирование) | 2014 -2015 |  | Городской бюджет | | | | | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 3910,336 | 1845,236 | 2065,1 | - | - | - |
|  | Субсидии из областного бюджета | | | | |
| 58615,096 | 23286,923 | 35328,173 | - | - | - |
| 2016 -2018 |  | Городской бюджет | | | | | Управление архитектуры и градостроительства |
| 2000,0 | - | - | 2000,0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии из областного бюджета | | | | |
| 41801,018 | - | - | 41801,018 | 0 | 0 |
|  | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов, искусственных дорожных неровностей. | 2014 -2018 | 20209,881 | 4127,706 | 7379,4 | 8702,775 | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» |
|  | Установка сборно-разборных конструкций искусственных дорожных неровностей на проезжей части автодорог | 2014 -2015 | 285,13 | 0 | 285,13 | - | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 2016 -2018 | - | - | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства |
|  | Поставка щебня и природной песчано-гравийной смеси для дорожных работ | 2014 -2016 | 6989.44 | 300,0 | 1626,1 | 5063,34 | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» |
|  | Внесение изменений в Дислокацию технических средств организации дорожного движения | 2014 -2018 | 210.0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление ЖКХ» |
|  | Ремонт грунтовых дорог | 2014 -2016 | 12862.625 | 974,0 | 2386,9 | 1910,0 | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 2016 - 2018 | - | - | 7591,725 | - | - | МБУ «СБСК» |
|  | Нанесение дорожной разметки | 2014 -2016 | 3205,717 | 1392,576 | 719,1 | 493,252 | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 2017 - 2018 | - | - | - | 600,789 | 0 | МБУ «СБСК» |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков | 2014 -2016 | 4916,09 | 858,6 | 1096,25 | 1038,76 | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 2017 - 2018 | - | - | - | 1422,48 | 500.0 | МБУ «СБСК» |
|  | Приобретение и установка дорожных (пешеходных) ограждений | 2014 -2016 | 2736,19 | 1914,17 | 722,02\* | 100,0 | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 2017 -2018 | - | - | - | 0 | 0 | МБУ «СБСК» |
|  | Ремонт мостовых сооружений | 2014 -2018 | 152.403 | 114,762 | 0 | 37,641 | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» |
|  | Приобретение и установка светофорных объектов | 2014 2015 | 2086.244 | 1547,244 | 539,0\*\* | - | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 2016-2018 | - | - | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2014-2018 | Городской бюджет | | | | | | Управление архитектуры и градостроительства |
| 25210,839 | 0 | 0 | 20560,839 | 4650,0.0 | 0 |
| Субсидии из областного бюджета | | | | | |
| 14144,035 |  |  |  | 14144,035 |  |
|  | Разработка сметной документации на ремонт дорог местного значения, ремонт дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов | 2014 -2015 | 375,0 | 163,0 | 0 | - | - | - | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 2016 -2018 | - | - | 162,0 | 0 | 50,0 | Управление архитектуры и градостроительства |
| * 1. 2 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и формирования базы дорожных данных | 2016-2018 | 1150,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 75.0 | 75.0 | МКУ «Управление ЖКХ» |
|  | **Итого по разделу 2** | **2014 -2018** | **246470,569** | **39608,717** | **59630,466** | **102550,763** | **44055,623** | **625.0** |  |
| **Раздел 3. Муниципальный дорожный фонд..** | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия, финансируемые из муниципального дорожного фонда. | 2015 | Городской бюджет | | | | | | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 15559,216 | - | 15559,216 | - | - | - |
| Субсидии из областного бюджета | | | | | |
| 0 | - | 0 | - | - | - |
| 2016 - 2018 | Городской бюджет | | | | | | Управление архитектуры и градостроительства |
| 40063,639 | - | - | 17880,094 | 10471,421 | 11712,124 |
| Субсидии из областного бюджета | | | | | |
| 118089,465 | - | - | - | 55855,965 | 62233,5 |
|  | **Итого по разделу 3** | **2014 -2018** | **173712,32** | **-** | **15559,216** | **17880,094** | **66327,386** | **73945,624** |  |
| **Раздел 4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.** | | | | | | | | | |
|  | Участие в профилактических акциях, направленных на профилактику детского дорожного травматизма и обучающих детей безопасному поведению на дорогах. | 2014 -2018 | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | МБУ ДМО «Альянс молодых» |
|  | **Итого по разделу 4** | **2014 -2018** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Раздел 5. Обеспечение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 2017-2018 | 11030,528 | - | - | - | 5580,528 | 5450,0 | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
|  | **Итого по разделу 5** |  | **11030,528** | **-** | **-** | **-** | **5580,528** | **5450,0** |  |
|  | **Всего по программе** | **2014 -2018** | **431213,417** | **39608,717** | **75189,682** | **120430,857** | **115963,537** | **80020,624** |  |

\*Сумма заложена на установку дорожных (пешеходных) ограждений, приобретенных в 2014 году

\*\*Сумма заложена на установку светофорных объектов, приобретенных в 2014 году»