|  |  |
| --- | --- |
| Российская ФедерацияСамарская областьАДМИНИСТРАЦИЯгородского округа Кинель**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | ПРОЕКТ |
| от |  | № |  |  |
|  |
| О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29 декабря 2017 г. № 3878 (в редакции от 20 июня 2024 г.)  |

В целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 5 июля 2024 г. № 357 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 14 декабря 2023 г. № 309 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 30 мая 2024 г.)», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29 декабря 2017 г. № 3878 (в редакции от 20 июня 2024 г.) (далее – Программа) следующие изменения:
	1. Раздел «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Программой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Программой | Общий объем финансирования составляет 700 596,06493 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году - 39 996,87600 тыс. рублей;в 2019 году – 113 771,01600 тыс. рублей1;в 2020 году - 136 150,94500 тыс. рублей1;в 2021 году - 145 912,59200тыс. рублей2;в 2022 году – 58 527,05764 тыс. рублей;в 2023 году – 221 554,04679 тыс. рублей;в 2024 году – 59 683,53150 тыс. рублей;в 2025 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2026 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2027 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2028 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2029 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2030 году – 0,00000 тыс. рублей.Средства бюджета городского округа –56 683,19011 тыс. рублей, из них:в 2018 году – 6 210,41600тыс. рублей;в 2019 году – 1 938,55100тыс. рублей;в 2020 году –5 262,04500тыс. рублей;в 2021 году –14 255,33600тыс. рублей;в 2022 году –10 119,21664тыс. рублей;в 2023 году – 12 157,62547 тыс. рублей;в 2024 году – 6 740,00000 тыс. рублей;в 2025 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2026 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2027 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2028 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2029 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2030 году – 0,00000 тыс. рублей.Иные источники – 643 912,87482тыс. рублей, из них:в 2018 году – 33 786,46000 тыс. рублей;в 2019 году – 111 832,46500 тыс. рублей1;в 2020 году – 130 888,90000тыс. рублей1;в 2021 году – 131 657,25600 тыс. рублей;в 2022 году – 48 407,84100 тыс. рублей;в 2023 году – 209 396,42132 тыс. рублей;в 2024 году – 52 943,53150 тыс. рублей;в 2025 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2026 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2027 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2028 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2029 году – 0,00000 тыс. рублей;в 2030 году – 0,00000 тыс. рублей.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 - В том числе 75 млн.рублей средств межбюджетного трансферта выделенных бюджету городского округа Кинель Самарской области, в связи с победой во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, отражены в бюджете городского округа Кинель Самарской области как плановое значение, финансирование данных средств предусмотрено в 2020году.2 - В том числе 1416,076тыс.рублей средств бюджета городского округа Кинель Самарской области на мероприятия по содержанию общественных территорий. Объем финансирования в 2024-2030 годах вводится в действие отдельными постановлениями Правительства Самарской области. |

».

1.2. Абзацы второй - четвертый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2018 – 2030 годах составляет 700 596,06493 тыс. рублей, в т.ч. за счет:

средств бюджета городского округа – 56 683,19011 тыс. рублей;

иных источников – 643 912,87482 тыс. рублей.».

* 1. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
	2. Приложение 8 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству городского округа Кинель Самарской области (Тимошенко В.С.).

И.о. Главы городского округа А.Н. Лужнов

Мартьянова 61459

Приложение 1

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«Приложение №3

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области

«Формирование современной городской среды

в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы»

**Перечень основных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы»**

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель Программы | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| 1.1. Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация г.о.Кинель/МКУ «Управление ЖКХ»Управление архитектуры и градостроительства администрации | август 2017г. | до 1 ноября 2017г. | Обеспечение дворовых территорий паспортами благоустройства, содержащими инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах | Инвентаризация, составление паспортов, внесение сведений в ГИС ЖКХ | Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД исходя из минимального перечня работ  |
| 1.2. Разработка дизайн-проектов и сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территории | Управление архитектуры и градостроительства администрации | ежегодно,с 1 января | ежегодно,до 1 апреля | Обеспечение сметной документацией дизайн-проектов, включенных Программу дворовых территорий | Разработка дизайн-проектов, общественное обсуждение дизайн-проектов, подготовка сметной документации |
| 1.3. Заключение муниципальных контрактов (соглашений) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальныхнужд в целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Управление архитектуры и градостроительства администрации | ежегоднос 1 января | ежегодно,до 1 апреля | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий |  |
| 1.4. Благоустройство дворовых территорий | Управление архитектуры и градостроительства администрации | ежегодно,с 1 апреля | ежегодно,1 сентября | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | Работы по благоустройству в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| 2.1. Проведение инвентаризации общественных территорий | Администрация г.о.Кинель/МКУ «Управление ЖКХ»  | август 2017г. | до 1 ноября 2017г. | Обеспечение общественных территорий паспортами благоустройства, содержащими инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах | Инвентаризация, составление паспортов, внесение сведений в ГИС ЖКХ | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования  |
| 2.2. Разработка дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства администрации | ежегодно,с 1 января | ежегодно,до 1 апреля | Обеспечение сметной документацией, включенных Программу общественных территорий | Разработка дизайн-проектов, общественное обсуждение дизайн-проектов, подготовка сметной документации |
| 2.3. Заключение муниципальных контрактов (соглашений) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальныхнужд в целях реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства администрации | ежегоднос 1 января | ежегодно,до 1 апреля | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | Благоустройство общественных территорий |
| 2.4. Благоустройство общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства администрации | ежегодно,с 1 апреля | ежегодно,до 1 сентября | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | Благоустройство общественных территорий |
| Задача 3. Обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области |
| 3.1. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области и привлечение к участию в них | Администрация городского округа Кинель Самарской области (МКУ «Управление ЖКХ») | Постоянно | Постоянно | Информированность населения городского округа о мероприятиях по благоустройству | Размещение информации о реализации Программы на сайте администрации городского округа Кинель Самарской области и в СМИ | Показатель 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа Кинель Самарской области |

».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_«Приложение 8к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2030 годы»Информация о финансировании муниципальной программы городского округа Кинель «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2030 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Главный распорядитель | Ответственный исполнитель | Период | План по программе |
| Всего | за счет средств городского округа | за счет иных источников |
| Разработка проектно-сметной документации, проведение эксперитизы, осуществление строительного контроля и прочие работы и услуги по благоустройству дворовых и общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | **Всего** | **22 441,18641** | **22 441,18641** | **0,00000** |
| 2018 | 680,60000 | 680,60000 | 0,00000 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 1 950,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 4 533,00000 | 4 533,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 4 138,31300 | 4 138,31300 | 0,00000 |
| 2023 | 7 285,77507 | 7 285,77507 | 0,00000 |
| 2024 | 3 853,49834 | 3 853,49834 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустройство дворовых территорий МКД | Администрация городского округа Кинель | Администрация городского округа Кинель | **Всего** | **7 176,33700** | **358,81700** | **6 817,52000** |
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2019 | 7 176,33700 | 358,81700 | 6 817,52000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Управление архитектуры и градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | **Всего** | **71 678,83203** | **14 760,32546** | **56 918,50657** |
| 2018 | 10 025,68900 | 1 002,56900 | 9 023,12000 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000  |
| 2020 | 9 820,94500 | 863,04500 | 8 957,90000 |
| 2021 | 14 390,73500 | 6 165,14300 | 8 225,59200 |
| 2022 | 12 813,51938 | 3 902,14238 | 8 911,37700 |
| 2023 | 12 975,45991 | 2 149,80189 | 10 825,65802 |
| 2024 | 11 652,483742 | 677,62419 | 10 974,859552 |
| 2025 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2026 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2027 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2028 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2029 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2030 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| Благоустройство общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | **Всего** | **597 883,63349** | **17 706,78524** | **580 176,84825** |
| 2018 | 29 290,58700 | 4 527,24700 | 24 763,34000 |
| 2019 | 106 594,679001 | 1 579,73400 | 105 014,945001 |
| 2020 | 124 380,00000 | 2 449,00000 | 121 931,00000 |
| 2021 | 125 572,78100 | 2 141,11700 | 123 431,66400 |
| 2022 | 41 575,22526 | 2 078,76126 | 39 496,46400 |
| 2023 | 201 292,81181 | 2 722,04851 | 198 570,76330 |
| 2024 | 44 177,549422 | 2 208,87747 | 41 968,671952 |
| 2025 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2026 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2027 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2028 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2029 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2030 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| Содержание общественных территорий | Администрация городского округа Кинель | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройства и содержания городского округа Кинель" | **Всего** | **1 301,07600** | **1 301,07600** | **0,00000** |
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 1 301,07600 | 1 301,07600 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Управление архитектуры и градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | **Всего** | **115,00000** | **115,00000** | **0,00000** |
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 115,00000 | 115,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по программе | **Всего** | **700 596,06493** | **56 683,19011** | **643 912,87482** |
| 2018 | 39 996,87600 | 6 210,41600 | 33 786,46000 |
| 2019 | 113 771,016001 | 1 938,55100 | 111 832,465001 |
| 2020 | 136 150,94500 | 5 262,04500 | 130 888,90000 |
| 2021 | 145 912,59200 | 14 255,33600 | 131 657,25600 |
| 2022 | 58 527,05764 | 10 119,21664 | 48 407,84100 |
| 2023 | 221 554,04679 | 12 157,62547 | 209 396,42132 |
| 2024 | 59 683,53150 | 6 740,00000 | 52 943,531502 |
| 2025 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2026 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2027 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2028 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2029 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |
| 2030 | 0,000002 | 0,00000 | 0,000002 |

1 - В том числе 75 млн.рублей средств межбюджетного трансферта выделенных бюджету городского округа Кинель Самарской области, в связи с победой во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, отражены в бюджете городского округа Кинель Самарской области как плановое значение, финансирование данных средств предусмотрено в 2020году.2-Объем финансирования в 2024-2030 годах вводится в действие отдельными постановлениями Правительства Самарской области. |

».