Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа Кинель

Самарской области

«_____» ___________ 2024 г. №______

«Приложение 1

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

Перечень

стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

| № п/п | Наименование стратегического показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение стратегического показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет 2019 | отчет 2020 | отчет 2021 | отчет 2022 | отчет 2023 | плановый период (прогноз) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |
| 1. | Общая площадь, подлежащая расселению | кв. м | 289,31 | 0 | 499,13 | 722,20 | 1 808,73 | 7 179,80 | 10 644,40 |
| 2. | Численность подлежащих расселению граждан | человек | 21 | 0 | 36 | 40 | 96 | 341 | 558 |

».